# 长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期

# 工程建设项目绩效评价

委托单位：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

建设单位：长岛海洋生态文明综合试验区人民医院

# 第三方机构：山东中立德会计师事务所有限公司

2023年11月

目录

摘 要	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、项目绩效目标	- 4 -

三、评价基本情况	- 6 -

四、评价结论及分析	- 13 -

五、存在问题及表现	- 16 -

六、意见建议	- 17 -

正文部分	- 18 -

一、项目基本情况	- 18 -

（―）项目立项	- 23 -

（二）项目预算	- 23 -

（三）项目计划实施内容	- 23 -

二、项目绩效目标	- 21 -

（一）总体目标	- 23 -

（二）具体目标	- 23 -

三、评价基本情况	- 23 -

（一）评价目的	- 23 -

（二）评价对象与范围	- 24 -

（三）评价依据	- 24 -

（四）评价原则、评价方法	- 25 -

（五）绩效评价指标体系	- 27 -

（六）评价人员组成	- 33 -

（七）绩效评价工作过程	- 33 -

四、评价结论及分析	- 38 -

五、绩效评价指标分析	- 41 -

(―)项目决策情况	- 41 -

1.项目立项	- 41 -

2.绩效目标	- 42 -

3.资金投入	- 43 -

4.资金管理	- 44 -

(二)项目过程情况	- 41 -

(三)项目产出情况	- 41 -

六、存在的问题及原因分析	- 51 -

（一）目标绩效指标设置不合理	- 51 -

（二）项目绩效自评方面认识不足，评价不够全面	- 51 -

（三）群众对项目缺乏了解，群众满意度不高	- 52 -

七、意见建议	- 52 -

（一）提高绩效管理意识，合理设定及时调整绩效目标	- 52 -

（二）加强项目管理，提高项目风险意识	- 52 -

（三）做好项目收益群众满意度维护	- 52 -

附件1-2.调查问卷统计分析表	- 57 -

附件2绩效评价得分表	- 61 -

附件3评价专家组	- 61 -

摘 要

# 一、项目基本情况

（―）项目立项

- 项目立项背景

近年来，在区工委、管委的正确领导和卫计部门的精心指导下，我区以医疗卫生体制改革委抓手，构筑新的医疗体系，着力保障群众“小病能看，大病敢看”。同时，广泛与上级医院联姻、合作办院，共同打造“医联”体，潍坊眼科医院长岛分院、烟台山医院长岛分院、烟台口腔医院长岛分院等纷纷落户海岛，使县医院的发展有了更大的提升，2019年，根据省卫健委的统一安排，由烟台毓璜顶医院对我院进行全方位对口帮扶,有力地推动了我院学科建设和人才梯队的快速发展,我院的诊疗水平和综合服务能力有了明显的提升。但是，门诊和病房楼基础设施陈旧,诊楼3100平方米和内科病房楼5589平方米分别于1987年、1994年建成，感染疾病科1000平方米于2010年建成，随着当前医改的深进和广大群众健康需求的日趋进步，对卫生健康工作提出了更高的要求，面临的任务也更加艰巨。原来的医院规模和基础设施已远远不能满足广大群众健康需求，我院的继续发展面临着巨大限制。

- 项目立项依据

长岛共有大小岛屿32个，总人口接近10万人。长岛以海水养殖、海洋捕捞及海产品加工为主导产业，旅游业也较发达，为全省第一个小康县。长岛海洋生态文明综合试验区人民医院始建于1956年，现有医疗规模和服务功能已不能满足广大人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，更不符合二级甲等医院的长远建设标准要求。因此，长岛海洋生态文明综合试验区人民医院新区医院的建设在必行。

⑴《综合医院建设标准》（2008年）；

⑵山东省人民政府办公厅《关于试行职工长期护理保险制度的意见》（鲁政办字[2017]63号）；

⑶烟台市人民政府办公室《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字[2018] 58号）；

⑷《医疗机构设置规划指导原则》（2016-2020年）；

⑸《长岛县城市总体规划》；

⑹《烟台市城乡规划技术规定》。

（二）项目预算

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目年度预算资金11300万元，其中专项债券筹集资金11300万元。

（三）项目计划实施内容

1.建设地点

长岛综合试验区南长山岛西海岸海滨路西侧（乐通码头东侧）。

2.建设内容

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目场址位于长岛综合试验区南长山岛西海岸海滨路西侧（乐通码头东侧）。

该项目建设内容包括门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等，内设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、重症监护、发热门诊等。设计并床位220张。

该项目规划总用地面积43119m2，规划总建筑面积50000m2，一期工程总建筑面积35000m2，其中地上建筑面积27750m2，包括门诊楼建筑面积11250m2、住院楼建筑面积9190m2、传染病房楼建筑面积2260m2，综合楼建筑面积5050m2；地下建筑面积7250m2，主要为设备用房。

3. 主要建设内容及规模

该项目建设内容包括门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等，内设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、重症监护、发热门诊等。设计并床位220张。

主要建筑物指标如下：

表1  主要建筑物指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 用地指标 |  |  |  |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 43119 |  |
| 2 | 建筑密度 | % | 42.8 |  |
| 3 | 容积率 |  | 1.49 |  |
| 4 | 绿化率 | % | 35 |  |
| 二 | 建筑指标 |  |  |  |
| 5 | 总建筑面积 | m2 | 50000 |  |
| 6 | 一期工程总建筑面积 | m2 | 35000 |  |
| 6.1 | 地上建筑面积 | m2 | 27750 |  |
| 6.1.1 | 门诊楼 | m2 | 11250 |  |
| 6.1.2 | 住院楼 | m2 | 9190 |  |
| 6.1.3 | 综合楼 | m2 | 5050 |  |
| 6.1.4 | 传染病房楼 | m2 | 2260 |  |
| 6.2 | 地下建筑面积 | m2 | 7250 |  |
| 6.2.1 | 设备用房 | m2 | 7250 |  |

4.建设规模

建设内容包括：项目规划总用地面积43119平方米，规划总建筑面积50000平方米。一期工程总建筑面积35000平方米。

5.建设工期

项目建设期24个月。

# 二、项目绩效目标

（一）总体目标

项目建成后，医院规模达到二级甲等综合医院标准，配置病床220张，人员配置按293人设置，年门诊接待量达到13万人次以上，医疗设备达到二级甲等综合医院配置水平；改善医疗技术人员工作环境，满足长岛等各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的需求，同时通过辐射和示范作用带动烟台市医疗卫生服务水平的整体提高，完善烟台市医疗卫生服务体系建设，促进烟台市及长岛海洋生态文明综合试验区人民群众身体素质的提高以及医疗文化科技水平的提升。

（二）具体目标

项目具体绩效目标情况如下表：

| 政府专项债券项目绩效目标情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 长岛综试区教育和卫生健康局（公章） |  |  |  | 长岛综试区财政金融局（公章） |  |  |  |  |
| 项目名称 | 长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 长岛综试区教育和卫生健康局 |  | 实施单位 |  | 长岛综合试验区人民医院 |  |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11300 |  |  |  |  |
|  | 其中：专项债券资金 |  | 11300 |  |  |  |  |
|  | 财政拨款资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障长岛应急医疗救治水平，拟建设1处人民医院，总建筑规模50000平方米，一期工程建筑规模35000平方米，设计病床位220张，包括:门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等。项目建成后将全面提升现有医院传染病区诊治能力，实现传染病标准化建设覆盖。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建人民医院数量 |  |  | 1处 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到工程设计及施工要求 |  |  | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成2023年合同约定工程量的时间 |  |  | 2023年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 年内完成投资数 |  |  | 11300 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善长岛群众就医条件，促进长岛经济社会发展 |  |  | 提升 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高应对疫情等应急救治水平，改善海岛群众就医难等问题。 |  |  | 提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升医疗废物等处理水平，保护长岛生态环境 |  |  | 提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长岛经济社会可持续发展 |  |  | 有效提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | ≥90% |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表要加盖项目单位公章及同级财政局公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

根据《中共烟台市委烟台市人民政府关于全面落实预算绩效 管理的实施意见》（烟发〔2020] 8号），结合评价项目的特性, 制定了长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目绩效评价指 标及评价标准，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对 财政专项资金支出进行评价，全面分析项目资金使用、管理和实 施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金 效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以 便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预 算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实 提高财政资金使用效果。

## （二）评价对象与范围

评价对象：长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目资金；

评价范围：长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目资金的使用绩效；

评价基准日:2023年10月31日o

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

- 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

- 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

- 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

- 《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

- 《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财 绩〔2021〕1号）;

- 《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台 市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）;

- 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）;

- 中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出 绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

- 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、 项目管理文件。

## （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

（1）	科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步 骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）	绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目 标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据，

2.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评价内容，设计调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

## （五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价，指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、19个三级指标、28个四级指标组成，各项指标分值根据评价内容重要程度设定，总分值100分，其中决策20分、过程20分、产出35分、效益25分。

2.数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

（2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

（3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- 3.评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标 准、行业标准和历史标准等。具体如下：

- 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额 等数据作为评价的标准；

- 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的 评价标准；

- 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价 标准；

- 其他经财政部门确认的标准。

## （六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东中立德会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工 情况见下表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 专业 | 工作职责 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人 | 注册会计师 | 负责项目的具体实施，主要负责 方案的制定、指标编制、报告撰写等 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 原希成 | 项目组成员 | 注册会计师 | 负责项目工作方案和报告的质量 控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 宫彦良 | 项目组成员 | 注册会计师 | 对项目实施过程中工程造价等工 程方面进行复核 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 于汝凤 | 项目组成员 | 注册会计师 | 合规性检查的开展及结果的梳 理、报告初稿撰写 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 王曙光 | 项目组成员、 | 高级工程师 | 负责访谈、问卷设计、实地调研、 合规性检查的开展及结果的梳理 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 李书超 | 项目组成员 | 注册造价师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邵诗旭 | 项目组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 张梅 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邓小洋 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |

## （七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、档案归集与质量控制五个阶段。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的 基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括 综合评分和评级，分为四个级别（如下表）：

| 序号 | 分数段 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 分（含）-100 分 | 优 |
| 2 | 80 分（含）-90 分 | 良 |
| 3 | 60 分（含）-80 分 | 中 |
| 4 | 60 分以下 | 差 |

评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换了意见。

1.提交绩效评价报告

我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录

等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

2.档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评 价情况进行汇总分析，长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目的绩效评价体系表中的相关指标分别进行评分，再按照投资概算占比计算各自的得分权重，综合计算项目绩效结果。

经评价，长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目绩效评价得分为93.00分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分如下表所示：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 实际得分 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 20. 00 | 17.00 | 85.00 |
| 2 | 过程 | 20.00 | 19. 00 | 100.0 |
| 3 | 产出 | 35.00 | 32.00 | 91.40 |
| 4 | 效益 | 25. 00 | 24.00 | 96.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 93.00 | 93.00 |

项目绩效分析如下：

“决策”得分率为85.00%。

该项目立项依据充分，实施必要性高，且与部门职责相关;立项过程程序规范，项目在数量、质量、成本、时效、效益方面 设置绩效指标，指标内容与项目内容相契合。

同时存在如下问题：

绩效指标设置不完整，或不够细化，绩效指标设置未考虑医院一期工程建设的产出目标绩效考核无明细的量化指标等。

“过程”得分率为100.00%。

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。同时，项目档案管理制度比较健全，另外项目实施过程中管理不严谨，提供定期的项目实施进度报告，未发现项目档案管理存在明显问题。

“产出”得分率为91.4%。

2023年度内，该项目完成履行公开招标程序，对一期工程门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房开展建设工作，和拟购入医疗设施采购等，完成年度内计划进度工程量的100%。项目建成后将全面提升现有医院医疗诊治能力，实现二级甲等医院标准化建设。项目按期开展并进行，产出较合理；不过在建设项目中还存在个别月份当月进度慢于计划工期问题，影响项目管理及时性；二是钢筋笼材料绑扎间距不匀、建设材料进场后报验不及时，影响项目管理质量等问题，该项得32分。

“效益”得分率为96.00%。

该项目的投入使用极大改善了医疗服务质量、提高了医疗服务环境，极大的缓解了海岛居民出岛就医的难题。区医院将继续提高医疗卫生服务质量，增强医院应对突发公共卫生事件的处理能力。新设备投入使用后，医疗设备检查诊断准确率达到95%以上,极大的提高了医疗卫生服务质量，也极大的提高了人民群众对医疗服务的获得感。

综合来看，过程类和产出类得分率较高，实施的效果较好，但同时也存在绩效指标设置不合理，不够细化、部分收益群众认为对岛内医疗能力和医疗水平改善提升不明显等问题。

# 五、存在的问题及原因分析

# （一）项目质量管理还有待加强

## 经抽查，一是建设项目中还存在个别月份当月进度慢于计划工期问题，影响项目管理及时性；二是钢筋笼材料绑扎间距不匀、建设材料进场后报验不及时，影响项目管理质量、三是工地存在扬尘问题普遍存在，造成周边群众生活造成一定影响等问题。

## （二）目标绩效指标设置不合理

通过检查项目单位的绩效目标申报表与自评表发现，项目年度绩效目标为完成人民医院项目一期工程2023年度内任务，并细化分解为产出指标（数量指标：一处人民医院；质量指标：按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率达到100%；时效指标：工程开始及完成及时率100%，按计划完成进度要求；成本指标：按照初步设计概算控制施工成本、按照政府采购合同科学施工降低成本）、效益指标和满意度指标等具体指标，项目绩效目标考虑了专项债资金使用情况，但在指标设立的细化程度方面，指标不够细化，缺少充分的量化，不能够详细反映整个项目绩效。

## （三）群众对项目缺乏了解，群众满意度不高

# 根据现场问卷调查结果，该项目通过对2023年度长岛综合试验区新区医院建设工程，保证了附件居民生活的幸福感和对未来长岛医疗卫生能力和居民就医的信心，群众满意度较高，但同时存在小部分群众认为对提升幸福感作用较小。

# 原因：项目缺少足够的对外宣传渠道，宣传力度不足，少数群众对项目医院建成效果作用不了解。

# 六、意见建议

## （一）加强工程项目管理，做好项目建设及时性和质量控制。

项目建设过程中后，应加强项目管理和运营责任意识，一是发现问题由现场监理人员及时纠偏，及时下达书面后口头通知书，通知施工单位做好整改；根据现场施工情况及时督促总包单位进场检验下道工序所需材料，把控好材料合格率；加强安全文明施工及扬尘治理方面的管理，做到扬尘治理6个100%。，减少扬尘安全风险。

- （二）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标。

- 建议项目单位按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况，通过加强绩效评价体系相关文件和政策的学习，提高绩效指标编制的科学性，从预期产出、预期效果和公众满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，并全面分解为四级指标和指标值，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果，并使之与目标任务或计划存保持一致。

（三）做好项目收益群众满意度维护

通过宣传栏、电视广播、互联网等多种渠道宣传长岛新区人民医院项目建设的优势和好处，让群众了解和支持新区医院项目。另外，定期开展收益群众满意度调查，及时收集群众反映的项目建设处理项目存在的问题和不足，不断提高居民的满意度和幸福感。

。

正文部分

# 一、项目基本情况

（―）项目立项

- 1.项目立项背景

近年来，在区工委、管委的正确领导和卫计部门的精心指导下，我区以医疗卫生体制改革委抓手，构筑新的医疗体系，着力保障群众“小病能看，大病敢看”。同时，广泛与上级医院联姻、合作办院，共同打造“医联”体，潍坊眼科医院长岛分院、烟台山医院长岛分院、烟台口腔医院长岛分院等纷纷落户海岛，使县医院的发展有了更大的提升，2019年，根据省卫健委的统一安排，由烟台毓璜顶医院对我院进行全方位对口帮扶,有力地推动了我院学科建设和人才梯队的快速发展,我院的诊疗水平和综合服务能力有了明显的提升。但是，门诊和病房楼基础设施陈旧,诊楼3100平方米和内科病房楼5589平方米分别于1987年、1994年建成，感染疾病科1000平方米于2010年建成，随着当前医改的深进和广大群众健康需求的日趋进步，对卫生健康工作提出了更高的要求，面临的任务也更加艰巨。原来的医院规模和基础设施已远远不能满足广大群众健康需求，我院的继续发展面临着巨大限制。

- 2.项目立项依据

长岛共有大小岛屿32个，总人口接近10万人。长岛以海水养殖、海洋捕捞及海产品加工为主导产业，旅游业也较发达，为全省第一个小康县。长岛海洋生态文明综合试验区人民医院始建于1956年，现有医疗规模和服务功能已不能满足广大人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，更不符合二级甲等医院的长远建设标准要求。因此，长岛海洋生态文明综合试验区人民医院新区医院的建设在必行。

⑴《综合医院建设标准》（2008年）；

⑵山东省人民政府办公厅《关于试行职工长期护理保险制度的意见》（鲁政办字[2017]63号）；

⑶烟台市人民政府办公室《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字[2018] 58号）；

⑷《医疗机构设置规划指导原则》（2016-2020年）；

⑸《长岛县城市总体规划》；

⑹《烟台市城乡规划技术规定》。

（二）项目预算

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目年度预算资金11300万元，其中专项债券筹集资金11300万元。

（三）项目计划实施内容

1.建设地点

长岛综合试验区南长山岛西海岸海滨路西侧（乐通码头东侧）。

2.建设内容

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目场址位于长岛综合试验区南长山岛西海岸海滨路西侧（乐通码头东侧）。

该项目建设内容包括门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等，内设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、重症监护、发热门诊等。设计并床位220张。

该项目规划总用地面积43119m2，规划总建筑面积50000m2，一期工程总建筑面积35000m2，其中地上建筑面积27750m2，包括门诊楼建筑面积11250m2、住院楼建筑面积9190m2、传染病房楼建筑面积2260m2，综合楼建筑面积5050m2；地下建筑面积7250m2，主要为设备用房。

3. 主要建设内容及规模

该项目建设内容包括门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等，内设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、重症监护、发热门诊等。设计并床位220张。

主要建筑物指标如下：

表1  主要建筑物指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 用地指标 |  |  |  |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 43119 |  |
| 2 | 建筑密度 | % | 42.8 |  |
| 3 | 容积率 |  | 1.49 |  |
| 4 | 绿化率 | % | 35 |  |
| 二 | 建筑指标 |  |  |  |
| 5 | 总建筑面积 | m2 | 50000 |  |
| 6 | 一期工程总建筑面积 | m2 | 35000 |  |
| 6.1 | 地上建筑面积 | m2 | 27750 |  |
| 6.1.1 | 门诊楼 | m2 | 11250 |  |
| 6.1.2 | 住院楼 | m2 | 9190 |  |
| 6.1.3 | 综合楼 | m2 | 5050 |  |
| 6.1.4 | 传染病房楼 | m2 | 2260 |  |
| 6.2 | 地下建筑面积 | m2 | 7250 |  |
| 6.2.1 | 设备用房 | m2 | 7250 |  |

4.建设规模

建设内容包括：项目规划总用地面积43119平方米，规划总建筑面积50000平方米。一期工程总建筑面积35000平方米。

5.建设工期

项目建设期24个月。

# 二、项目绩效目标

（一）总体目标

项目建成后，医院规模达到二级甲等综合医院标准，配置病床220张，人员配置按293人设置，年门诊接待量达到13万人次以上，医疗设备达到二级甲等综合医院配置水平；改善医疗技术人员工作环境，满足长岛等各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的需求，同时通过辐射和示范作用带动烟台市医疗卫生服务水平的整体提高，完善烟台市医疗卫生服务体系建设，促进烟台市及长岛海洋生态文明综合试验区人民群众身体素质的提高以及医疗文化科技水平的提升。

（二）具体目标

项目具体绩效目标情况如下表：

| 政府专项债券项目绩效目标情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 长岛综试区教育和卫生健康局（公章） |  |  |  | 长岛综试区财政金融局（公章） |  |  |  |  |
| 项目名称 | 长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 长岛综试区教育和卫生健康局 |  | 实施单位 |  | 长岛综合试验区人民医院 |  |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11300 |  |  |  |  |
|  | 其中：专项债券资金 |  | 11300 |  |  |  |  |
|  | 财政拨款资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障长岛应急医疗救治水平，拟建设1处人民医院，总建筑规模50000平方米，一期工程建筑规模35000平方米，设计病床位220张，包括:门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等。项目建成后将全面提升现有医院传染病区诊治能力，实现传染病标准化建设覆盖。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建人民医院数量 |  |  | 1处 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到工程设计及施工要求 |  |  | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成2023年合同约定工程量的时间 |  |  | 2023年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 年内完成投资数 |  |  | 11300 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善长岛群众就医条件，促进长岛经济社会发展 |  |  | 提升 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高应对疫情等应急救治水平，改善海岛群众就医难等问题。 |  |  | 提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升医疗废物等处理水平，保护长岛生态环境 |  |  | 提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长岛经济社会可持续发展 |  |  | 有效提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | ≥90% |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表要加盖项目单位公章及同级财政局公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

根据《中共烟台市委烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020]8号），结合评价项目的特性,制定了长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目绩效评价指 标及评价标准，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对 财政专项资金支出进行评价，全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

## （二）评价对象与范围

评价对象：长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目资金；

评价范围：长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目资金的使用绩效；

评价基准日:2023年10月31日o

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

5.《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

6.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财 绩〔2021〕1号）;

7.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台 市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）;

8.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）;

9.中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出 绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

10.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、 项目管理文件。

## （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

（1）	科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步 骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）	绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目 标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正 的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚 持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监 督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、 调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据，

2.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、 访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功 能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方 法。

## 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、 其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评价内容，设计调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

## （五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总 体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩 〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体 系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度 对项目资金使用绩效进行评价，指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、19个三级指标、28个四级指标组成，各项指标分值根据评价内容重要程度设定，总分值100分，其中决策20分、过程20分、产出35分、效益25分。

2.数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

（2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

（3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- 3.评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

(1)计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

(2)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

(3)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

(4)其他经财政部门确认的标准。

4.绩效评价指标体系

长岛海洋生态文明综合试验区提升医疗卫生机构设施水平项目绩效评价体系均按照决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。绩效评价指标体系如下：

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目绩效评价体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据来源 | 证据收 集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （15 分） | B1.项 目立项（4 分） | C1.立项依据充分性（2 分） | D1.立项与国家、省、市、区发展规划的相符性 | 1 | 对项目的设立是否符合国家、省、市、区的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 | ①与国家、省、市、区发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 国民经济和社会发 ； 展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点； 立项申请文件及有关材料 | 立项相关文件、可研报告 | 案卷研究、互 联网检索 |
|  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 1 | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 相关部门职责范围 | 三定方案 | 案卷研究 |
|  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） | D3.立项程序的合规性 | 2 | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 项目工程备案材 料、行政审批局可研批复 | 招投标备案材料 | 案卷研究 |
|  | B2.绩 效目标（6 分） | C3.绩效目标合理性（3 分） | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 | 案卷研究 |
|  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 | 1 | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 案卷研究 |
|  |  | C4.绩效指标明确性（3 分） | D6.绩效目标细化、量化程度 | 2 | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 | 案卷研究 |
|  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 1 | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 项目绩效目标和内 容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 | 案卷研究 |
|  | B3.资 金投入（5 分） | C5.预算编制科学性（5 分） | D8.预算内容合理性 | 3 | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 案卷研究 |
|  |  |  | D9.预算编制程序规范性 | 2 | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |  |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据来源 | 证据收 集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） | C6.资金到位率（1 分） | D10.资金到位率 | 1 | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 | 财务凭证等财务资料 | 案卷研究、现 场核查 |
|  |  | C7.预算执行率（2 分） | D11.到位资金支出率 | 2 | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 | 财务凭证等财务资料 | 案卷研究、现 场核查 |
|  |  | C8.资金使用合规性（5 分） | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定； | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法 | 专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料 | 案卷研究、现 场核查、凭证分析 |
|  |  |  | D13.资金支出合规性 | 3 | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） | C9.管理制度健全性（6 分） | D14.财务管理制度健全性 | 3 | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 国家法律、法规、政策 等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保 障情况 | 财务和业务管理制度 | 案卷研究 |
|  |  |  | D15.业务管理制度健全性 | 3 | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | C10.制度执行有效性（6 分） | D16.实施规范性 | 4 | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目单位设立的管理制度、业务执行情况等 | 执行记录、项目档案 | 案卷研究、现 场核查 |
|  |  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 与项目相关的档案材料的完整情况 | 项目档案 | 案卷研究、现场核查 |
| A3. 产出 （40 分） | B6.产 出数 量（20 分） | C11.实际完成率（20 分） | D18.一期工程总建筑面积完成率 | 4 | 一期工程总建筑面积实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 项目验收报告，项目实施方案 | 项目验收报告，项目实施方案 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  |  | D19.医疗设施购入完成率 | 4 | 医疗设施购入实际完成内容与计划内容的比率，用以反映和考核项目内容的实现程度 | 实际完成率＝(实际医疗设施购入数量／计划完成购入)×100%。根据完成率*分值得分。 | 项目验收报告，项目实施方案 | 项目验收报告，项目实施方案 | 案卷研究、现场 核查 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据来源 | 证据收 集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B7.产 出质量（8 分） | C12.质量达标率（8 分） | D20.项目工程建设质量达标率 | 8 | 建设工程、设施、购入设备按国家规定标准检验合格数与计划质量达标的比率，用以反映和考核项目建设质量控制情况 | 严控项目工程质量，抽查中，每发现一处建设质量问题，扣1分。 | 主要材料检验 | 竣工验收报告，项目实施方案、进度情况等 | 案卷研究、现场 核查 |
|  | B8.产 出实效（8 分） | C13.完成及时性（8 分） | D21.项目计划开始时间 | 2 | 对项目开始效率情况进行评价 | ①项目按照计划时间开开始，得满分； ②每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止。 | 验收报告、开工通知等 | 竣工验收报告、开工通知等 | 案卷研 究、现场核查 |
|  |  |  | D22.项目计划完成时间 | 4 | 对2022年合同约定工程量完成及时性进行评价 | 项目按照计划时间完成，得满分， ②每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止。 | 验收报告，竣工决算报告 | 竣工验收报告，竣工决算报告 | 案卷研究、现场 核查 |
|  | B9.产 出成本控制有效性（4 分） | C14.成本控 制有效性（4 分） | D23.成本节约 率 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约 成本与计划成本的比率，用以反映考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 | 指标文、财政拨款 凭证、资金到账凭证等、工程造价报告、竣工验收报告、各类会议纪要等工作佐证 | 投资概算批复、工 程量清单、决算报告 | 案卷研 究、现场核查 |

| A4. 效益 （25 分） | B10. 项目效益 （25 分） | C15.经济效益（3 分） | D24.完善医院 基础设施，改善医疗卫生环境 | 3 | 医疗设施能力提升项目有利于改善医院基础设施，改善医疗卫生环境。 | 作用显著，得 3 分；较显著，得 2 分；一般，得 1 分； 不显著，得 0 分 | 实施方案、工程量 清单、工作总结、媒体宣传 | 实施方案、工程量 清单、工作总结、媒体宣传 | 案卷研 究、互联 网检索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C16.社会效益（10 分） | D25.提升长岛人民医院医疗检测能力。 | 10 | 对项目完成后缓解医疗压力、解决居民看病检测能力情况进行评价 | 根据就诊病人对就医情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 | 调查问卷 | 调查问卷 |
|  |  | C17.生态效益（3 分） | D26.提高医疗垃圾和污水处理能力， 改善大气环境 | 3 | 提高医疗垃圾和污水处理能力， 改善大气环境，对环境保护有促进作用。 | 医疗垃圾和污水处理合理，无环境危害得满分，否则不得分。 | 实施方案、工程量清单、工作总结、媒体宣传、决算报 告 | 实施方案、工程量清单、工作总结、媒体宣传、决算报 告 | 案卷研究、互联 网检索 |
|  |  | C18.可持续影响（4 分） | D27.项目设备可使用年限 | 4 | 综合改造和采购后，设备使用年限进行评价 | 根据医疗设施使用年限不同，评价实际使用年限在标准年限以上，得满分， 否则不得分。 | 实施方案、政策文件 | 实施方案、政策文件 | 案卷研究、互联 网检索 |
|  |  | C19.满意度 （5 分） | D28.居民满意度 | 5 | 对居民进行问卷调查，获取满意度 | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 10%； 调查问卷满意度 90%（含）-93%分，扣除权重分的 20%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 | 调查问卷 | 调查问卷 |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |

（六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东中立德会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 专业 | 工作职责 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人 | 注册会计师 | 负责项目的具体实施，主要负责 方案的制定、指标编制、报告撰写等 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 原希成 | 项目组成员 | 注册会计师 | 负责项目工作方案和报告的质量 控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 宫彦良 | 项目组成员 | 注册会计师 | 对项目实施过程中工程造价等工 程方面进行复核 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 于汝凤 | 项目组成员 | 注册会计师 | 合规性检查的开展及结果的梳 理、报告初稿撰写 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 王曙光 | 项目组成员、 | 高级工程师 | 负责访谈、问卷设计、实地调研、 合规性检查的开展及结果的梳理 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 李书超 | 项目组成员 | 注册造价师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邵诗旭 | 项目组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 张梅 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邓小洋 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |

## （七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、档案归集与质量控制五个阶段。

  - 前期准备情况

- （1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中做到了保持工作组成员的稳定。

- （2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

- （3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排的科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

②确定现场和非现场评价范围。我们采取现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价，对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据 资料，我们进行了分类、汇总、分析和评价。非现场评价我们覆盖了所有资金使用单位和项目预算资金。

现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一 步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价范围按照不低于具体资金使用单位总量的30、项目预算总金额的60的标准进行了评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况， 我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

- （4）评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时也征求了区财政部门相关科室的意见，根据论证意见和建议，我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

  - 组织实施情况

根据长岛综合试验区财政金融局下达的评价通知，我们明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,项目单位根据要求准备了 所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，指定项目负责 人直接与项目单位进行对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通解释。

我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价阶段。对财政资金使用单位即市城管局提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，并将取得的资料和评价情况记入了评价工作底稿。

现场评价阶段。根据委托方的要求及项目特点，本次现场评价采用全部调查的方式确定项目样本，对长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目进行问卷调查，调查数占总项目数的100，涉及项目资金11300万元（占全部工程的100）。

在现场评价阶段，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规

性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

  - 分析评价情况

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的 资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的 基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括 综合评分和评级，分为四个级别（如下表）：

| 序号 | 分数段 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 分（含）-100 分 | 优 |
| 2 | 80 分（含）-90 分 | 良 |
| 3 | 60 分（含）-80 分 | 中 |
| 4 | 60 分以下 | 差 |

评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换了意见。

4.提交绩效评价报告

我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

5.档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

# 四、评价结论及分析

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目的绩效评价体系表中的相关指标分别进行评分，再按照投资概算占比计算各自的得分权重，综合计算项目绩效结果。

经评价，长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目绩效评价得分为93.00分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分如下表所示：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 实际得分 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 20. 00 | 17.00 | 85.00 |
| 2 | 过程 | 20.00 | 20. 00 | 100.0 |
| 3 | 产出 | 35.00 | 32.00 | 91.40 |
| 4 | 效益 | 25. 00 | 24.00 | 96.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 93.00 | 93.00 |

项目绩效分析如下：

“决策”得分率为85.00%。

该项目立项依据充分，实施必要性高，且与部门职责相关;立项过程程序规范，项目在数量、质量、成本、时效、效益方面设置绩效指标，指标内容与项目内容相契合。

同时存在如下问题：

绩效指标设置不完整，或不够细化，绩效指标设置未考虑医院一期工程建设的产出目标绩效考核无明细的量化指标等。

“过程”得分率为100.00%。

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。同时，项目档案管理制度比较健全，另外项目实施过程中管理不严谨，提供定期的项目实施进度报告，未发现项目档案管理存在明显问题。

“产出”得分率为91.40%。

2023年度内，该项目完成履行公开招标程序，对一期工程门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房开展建设工作，和拟购入医疗设施采购等，完成年度内计划进度工程量的100%。项目建成后将全面提升现有医院医疗诊治能力，实现二级甲等医院标准化建设。项目按期开展并进行，产出合理，但也个别月份进度慢于当月计划工期问题，影响项目管理及时性，建设材料进场后报验不及时、影响项目管理质量等问题，该项得32分。

“效益”得分率为96.00%。

该项目的投入使用极大改善了医疗服务质量、提高了医疗服务环境，极大的缓解了海岛居民出岛就医的难题。区医院将继续提高医疗卫生服务质量，增强医院应对突发公共卫生事件的处理能力。新设备投入使用后，医疗设备检查诊断准确率达到95%以上,极大的提高了医疗卫生服务质量，也极大的提高了人民群众对医疗服务的获得感，但是建设工地存在扬尘问题普遍存在，造成周边群众生活造成一定影响等问题，该项得24分。

# 五、绩效评价指标分析

(―)项目决策情况

## 1.项目立项，分值6分，得分6分，得分率100%。

|  | 三级指标 | 四级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bl.项目立项 | C1,立项依据充分性 | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 2.00 | 2.00 |
|  | C2.立项程序规范性 | D3.立项程序的合规性 | 2.00 | 2.00 |
| 合计 |  |  | 6.00 | 6.00 |

D1.立项与国家、省、市有关政策、规定，和长岛综合试验区总体发展规划的相符，按照烟台市《医疗机构设置规划》、《烟台市城乡规划技术规定》等有关文件为指导；并且不与长岛综合试验区人民医院其他同类项目或内部相关项目重复。分值2分，得分2分,得分率100%。

D2.立项与部门职责的相关性，分值2分，得分2分，得分率 100%。

该项目建设单位为长岛综合试验区人民医院，长岛人民医院是长岛县唯一一所公立医院，该项目由长岛人民医院实施实施完全符合项目单位的相关职责，属于部门履职所需，同时该项目是适应卫生事业发展与改革，建立完善社会保障体系及实施区域卫生规划的具体措施，可以获得充足的医疗卫生技术资源配置，惠及全区人民的福祉，充分体现了党和政府对发展卫生事业的重视和支持，因此该项得满分。

D3.立项程序的合规性，分值2分，得分2分，得分率100%。

该项目依次通过可行性研究、批复、预算审查及清单编制等规定程序设立，项目实施方案、计划书、项目概预算批复文件完整齐全。

## 2.绩效目标，分值8分，得分5分，得分率62.5%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.绩效目 标 | C3.绩效目标合理性 | D4,绩效目标依据政策的相符性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | D5.绩效目标与项目范围的相符性 | 2,00 | 2.00 |
|  | C4.绩效指标明确性 | D6.绩效目标细化、量化程度 | 2,00 | 0.00 |
|  |  | D7.绩效指标与任务计划的相符性 | 2.00 | 1.00 |
| 合计 |  |  | 8.00 | 5,00 |

D4.绩效目标依据政策的相符性，分值2分，得分2分，得分 率100%。

该项目设立了绩效目标，且设立的产出目标、效益目标、满意度目标均与2023年度长岛海洋生态文明综合试验区人民医建设一期工程项目的实际内容具有相关性，绩效目标申报表与绩效目标自评表完整齐全，因此该项得满分。

D5.绩效目标与项目范围的相符性，分值2分，得分2分，得分率100%.

在该项目的绩效目标申报表中，设立了长期绩效目标与年度 绩效目标，包含产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标以及九个二级指标和九个三级指标，指标设置内容完全符合项目范围，围绕项目各项内容进行编制目标为项目实施过程中或项目结束后进行考评提供依据，因此该项得满分。

D6.绩效目标细化、量化程度，分值2分，得分0分，得分率 0%。

通过检查项目单位的绩效目标申报表与自评表发现，该项目设立了完整的二级指标，即数量、质量、成本、时效、效益指标 均有设立，且指标内容与项目相契合，但在指标设立的细化程度方面，数量指标设立的内容过于单薄，考察内容较少，该绩效目标表对项目建设具体施工内容、采购医疗设备情况等指标没有逐项量化考察，不能够详细反映整个项目绩效。

D7.绩效指标设置合理性，分值2分，得分1分，得分率50%。

该项目在经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标考核上设置指标多为“提升”、“改善”“有效提升”具体提升到什么程度内容不明确，缺少量化。服务对象满意度指标设置了量化指标，即服务满意度>=90%，目标指标较低。因此，对该项目绩效指标设置合理性评价，该项得1分。

## 3.资金投入，分值6分，得分6分，得分率100%。

D8.预算内容合理性，分值3分，得分3分，得分率100%.

经审查，该项目预算内容较为合理，预算内容与项目工作内 容完全相符，两者均围绕着长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目进行，预算额度与当年需要完成的工作量相匹配，因此该项 得满分。

D9.预算编制程序规范性，分值3分，得分3分，得分率100%。

该项目在前期进行了项目可研报告的编制，前期进行了项目预算编制，并通过项目造价审核，各类项目预算内容详细，完整，因此该项得满分。

（二）项目过程情况

## 1.资金管理，分值8分，得分8分，得分率100%o

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4.资金管理 | C6.资金到位率 | D10.财政资金到位率 | 1.00 | 1.00 |
|  | C7.预算执行率 | D11,到位资金支出率 | 2.00 | 2.00 |
|  | C8.资金使用合 规性 | D12.资金拨付流程合规性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | D13.资金支付合规性 | 3.00 | 3.00 |
| 合汁 |  |  | 8.00 | 8.00 |

D10.财政资金到位率，分值1分，得分1分，得分率100%.

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目2023年投资11300万元，全部为专项债券资金，年内完成投资11300 万元，资金到位率100.00%,根据计算规则，该项得满分。

D11.到位资金支出率，分值2分，得分2分，得分率100%.

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目开展项目建筑工程建设和医疗设备采购等工作，2023年度内完成原定计划任务目标，完成项目投资11300万元，与项目预算相符合，预算执行率为100.00%,根据计算规则，该项得满分。

D12.资金拨付流程合规性，分值2分，得分2分，得分率100%。

经审查，工程资金是由长岛综合试验区人民医院提交付款申请报给财政金融局，然后交有关科室审核完成，后报领导签字审批，待财政审批通过后，再由长岛综合试验区人民医院按程序组织开发票，通过财政系统提报国库付款，资金拨付流程合规，根据计算规则，该项得满分。

D13.资金支付合规性，分值3分，得分3分，得分率100%。

经审查，该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况, 财务处理较为规范，因此该项得满分。

2.组织实施，分值12分，得分12分，得分率100.00%。

| 二级指标 | 明细指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5.组织实施 | C9.管理制度健全性 | D14.财务管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | D15.业务管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 |
|  | C10.制度执行规范性 | D16.实施程序的规范性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | D17.档案管理健全性 | 2.00 | 2.00 |
| 合计 |  |  | 12.00 | 12. 00 |

D14.财务管理制度健全性，分值3分，得分3分，得分率100%。 经审查，项目单位提供的财务管理制度、资金管理制度均健 全可行，合法合规，因此该项得满分。

D15.业务管理制度健全性，分值3分，得分3分，得分率100%。

该项目具备完整齐全的业务管理制度、安全生产管理制度、 档案管理制度，且各项制度都健全可行，合法合规，因此该项得 满分。

D16.实施程序的规范性，分值2分，得分2分，得分率100%.

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目建设资金来源于政府财政资金（专项债券筹集资金）11300万元，采购程序规范合理，因此该项得满分。

D17.档案管理健全性，分值2分，得分2分，得分率100%。

翻阅查看项目建设过程档案中发现，该项目申报文件、批复文件、实施方案、项目绩效目标表、绩效目标自评报告等档案资料齐全，档案管理制度中制定明确的归档资料范围及归档时间，有定期的项目实施进度报告，另外项目实施过程中管理严谨，未发现明显错误，因此该项得2分。

(三)项目产出情况

(1)产出数量，分值16分，得分16分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6.产出数量 | C11.实际完成率 | D18.一期工程总建筑面积完成率 | 8.00 | 8.00 |
|  |  | D19.医疗设施购入完成率 | 8.00 | 8.00 |
| 合计 |  |  | 16.00 | 16.00 |

D18.根据项目单位提供的绩效目标自评报告和工程进度报告等材料查看，2023年度完成一期工程建筑任务，与2023年度计划完成工程量相符，完成率100%,因此该项得满分。

D19.根据项目单位提供的绩效目标自评表，项目建设进度有关材料查看，2023年度内完成医疗设施、项目设备采购。完成内容与计划改造内容相符，完成率100%,因此该项得满分。

- （2）产出质量，分值8分，得分6分，得分率75%。

D20.根据项目单位提供的工程建设监理报告、绩效目标自评报告查看，完成建设购入设备符合项目实施方案采购要求，属于符合国家规定标准检验合格的设备材料，工程建设情况基本严格履行国家和行业有关建设标准，建设情况和产品质量情况与预期基本相符，但是在现场资料抽检中发现钢筋笼部分钢筋绑扎间距不匀、建设材料进场后报验不及时等问题，扣2分，因此该项得6分。

(3)产出实效，分值8分，得分7分，得分率87.50%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B8.产出实效 | C13.时效及时性 | D21.项目开始及时性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | D22.项目完成及时性 | 4.00 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 8.00 | 7.00 |

D21.项目开始及时性，分值4分，得分4分，得分率100%.

根据项目单位提供的实施计划得知，从项目实施单位提供的项目实施情况进度有关材料得知，2023年2月前开始施工，项目开始及时，因此该项得满分。

D22.项目完成及时性，分值4分，得分3分，得分率75%。

根据项目单位提供的实施计划得知，该项目实施时间是2023年2月开始，共计600个日历日内完工。目前，该项目正在实施阶段，尚未完成。从项目进度情况来看，截止2023年10月31日（评价基准日）项目已完成原定计划内容，项目施工进度正常，已完成当前计划工作量，但是从个别月份抽检来看，还存在3月份当月进度慢于计划工期问题，扣1分，故该项得3分。

(4 )产出成本，分值4分，得分4.0分，得分率100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B9.产出成本 | C14.成本控制有效性 | D23.成本节约率 | 4.00 | 4.00 |
| 合计 |  |  | 4.00 | 4.00 |

D23.成本节约率，分值4分，得分4.0分，得分率100%。

该项目2023年度计划完成财政预算内资金11300万元，年度完成项目资金11300万元。实际支付项目款11300万元，小（等）于原定计划完成投资资金，成本控制率为100%,因此该项得满分。

(四)项目效益情况

(1)项目效益,分值25分，得分24.00分,得分率96%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1O.项目效益 | C15,经济效益 | D24.完善医院基础设施，改善医疗卫生 环境 | 3.00 | 3.00 |
|  | C16.社会效益 | D25.提升长岛人民医院医疗检测能力。 | 10.00 10 | 10.00 10 |
|  | C17.生态效益 | D26.提高医疗垃圾和污水处理能力， 改善大气环境 | 3.00 | 3.00 |
|  | C17.可持续影响 | D27.项目设备可使用年限 | 4.00 | 4.00 |
|  | C18.满意度 | D28.市民满意度 | 5.00 | 4.00 |
| 合计 |  |  | 25. 00 | 24.00 |

D24.完善医院基础设施，改善医疗卫生环境，分值3分，得分3分，得分率100%。

该项目预计完成对长岛综合试验区人民医院包括门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等基础医疗建设，新项目医院内设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、重症监护、发热门诊等。全方位提高医疗卫生服务质量。该项目的实施将更大程度地进一步满足群众就医需求，提升医院的服务层次，增强医院应对突发公共卫生事件的处理能力。因此该项得满分。

D25.提升长岛人民医院医疗水平和检测能力，分值10分，得分9分，得分率90%。

该项目医院建成投入使用后，医疗设备检查诊断准确率达到95%以上,极大的提高了医院医疗检测能力和医疗卫生服务质量，更大程度地进一步满足群众就医需求，提升医院的服务层次，缓解了海岛居民出岛就医的难题，因此该项得满分。

D26.提高提升医疗废物等处理水平，保护长岛生态环境，分值3分，得分3分，得分率100%。

根据评价单位查阅项目建设医院实施方案等材料了解新区医院医疗废物等处理水平提升情况，该项目严格按医疗废物、污水排放应符合现行国家标准《医疗机构垃圾处理和水污染排放标准》（GB18466-2005）的有关规定进行医疗垃圾处理，提高了医疗废物等处理水平，保护长岛生态环境，生态效益显著提升，改善大气环境，因此该项得满分。

D27.项目医院可使用年限，分值4分，得分4分，得分率100%。

根据查阅项目实施方案、购入设备使用说明，与项目建设、设备使用、维护有关负责人沟通交流，项目医院预计使用年限在50年以上，项目设备平均使用年限在15年以上，预计实际使用年限在规定或建议使用年限以上，符合可持续性原则，因此该项得满分。

D28.提高人民群众的幸福感，分值5分,得分4分,得分率80%。

通过发放调查问卷，共收到群众满意度调查问卷240份，将问卷中的调查结果“满意”、“基本满意”、“不满意”等分别按100%、66.67%和0%的满意度对各个问题的满意度进行换算，再采用直线法计算得出群众综合满意度约为90.28%；根据现场问卷调查结果，该项目通过医院基础设施建设，医疗设备购入更新，医疗系统改造升级、医院公共基础设施维修维护，提高了医院医疗检测能力和群众就医效率，极大地提升了人民群众的就医幸福感，但同时存在小部分群众认为对提升就医幸福感没有影响，另外，部分群众反映，在项目工程建设中存在扬尘问题，造成周边群众生活造成一定影响，根据评分规则，该项满意度为90.28%，属于90.00%-93.00%，该项扣除权重分20%，得4.00分。

# 六、存在的问题及原因分析

# （一）项目质量管理还有待加强

## 经抽查，一是建设项目中还存在个别月份当月进度慢于计划工期问题，影响项目管理及时性；二是钢筋笼材料绑扎间距不匀、建设材料进场后报验不及时，影响项目管理质量、三是工地存在扬尘问题普遍存在，造成周边群众生活造成一定影响等问题。

## （二）群众对项目缺乏了解，群众满意度不高

# 根据现场问卷调查结果，该项目通过对2023年度长岛综合试验区新区医院建设工程，保证了附件居民生活的幸福感和对未来长岛医疗卫生能力和居民就医的信心，群众满意度较高，但同时存在小部分群众认为对提升幸福感作用较小。

# 原因：项目缺少足够的对外宣传渠道，宣传力度不足，少数群众对项目医院建成效果作用不了解。

# 七、意见建议

## （一）加强工程项目管理，做好项目建设及时性和质量控制。

项目建设过程中后，应加强项目管理和运营责任意识，一是发现问题由现场监理人员及时纠偏，及时下达书面后口头通知书，通知施工单位做好整改；根据现场施工情况及时督促总包单位进场检验下道工序所需材料，把控好材料合格率；加强安全文明施工及扬尘治理方面的管理，做到扬尘治理6个100%。，减少扬尘安全风险。

（二）做好项目收益群众满意度维护

通过宣传栏、电视广播、互联网等多种渠道宣传长岛新区人民医院项目建设的优势和好处，让群众了解和支持新区医院项目。另外，定期开展收益群众满意度调查，及时收集群众反映的项目建设处理项目存在的问题和不足，不断提高居民的满意度和幸福感。

附件：1.调查问卷及统计分析表

- 2.绩效评价得分表

3.评价专家组

附件1-1 .满意度调查问卷

长岛综合试验区新人民医院一期项目满意度调查问卷

你好！为获取长岛2023年度长岛综合试验区新人民医院一期项目满意度取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见 对我们很重要。谢谢您的帮助！

街道（点位）: 	调查时间：

- 您对长岛综合试验区新人民医院一期项目是否了解？

- A. 了解 B.有点了解 C.不知道

- 您是通过哪种方式了解的？

A.宣传牌或项目公示B.看到项目建设队伍 C.其他

- 新人民医院建设过程中是否发现建筑垃圾堆积、污水未处理、噪音扰民现象？

A.是     B.偶尔    C.未发现

- 您认为新人民医院建成后是否方便您的日常就医，提高了就医幸福感？

A.显著提高B.提高不明显C.未提高

- 您对该项目的实施等环节是否满意？

A.满意	B.基本满意	C.不满意

- 您觉得该项目的实施对改善当地医疗水平，提升城市形象的影响？

A.有好影响	B.没什么影响C.有坏的影响

- 您对项目实施是否满意？

A.满意	B.基本满意	C.不满意

- 您认为项目还有哪些需要改进的地方。

# 附件1-2.调查问卷统计分析表

新人民医院建设项目一期调査问卷统计分析表

| 评价指标 | 分值频数统计 |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A （是/显著提高/满意/ 有好影响/满意） | B （偶然/提高不明显/基本满意/没什么 影响/基本满意） | C （未发现/未提高/不满意/有坏的影响 /不满意） |  |
| 1.是否建筑垃圾堆积、污水未处理、噪音扰民现象？ | 3 | 12 | 225 | 93.75% |
| 2.您认为新人民医院建设后是否方便了您的日常就医，提高了就医幸福感？ | 230 | 8 | 2 | 92.58% |
| 3该项目的实施等环节是否满意？ | 215 | 15 | 10 | 89.58% |
| 4.您觉得该项目的实施对改善当地医疗环境，提升城市形象的影响？ | 221 | 18 | 1 | 92.08% |
| 5.您对项目实施是否满意？ | 211 | 22 | 7 | 87.91% |
| 项目满意度 | 90.28% |  |  |  |

长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目绩效评价体系得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） | B1.项 目立项（6 分） | C1.立项依据充分性（4 分） | D1.立项与国家、省、市、区发展规划的相符性 | 2 | 对项目的设立是否符合国家、省、市、区的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 | ①与国家、省、市、区发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 国民经济和社会发 ； 展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点； 立项申请文件及有关材料 | 2 |  |
|  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 2 | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 相关部门职责范围 | 2 |  |
|  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） | D3.立项程序的合规性 | 2 | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 项目工程备案材 料、行政审批局可研批复 | 2 |  |
|  | B2.绩 效目标（8 分） | C3.绩效目标合理性（4 分） | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 | 2 |  |
|  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 | 2 | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 2 |  |
|  |  | C4.绩效指标明确性（4 分） | D6.绩效目标细化、量化程度 | 2 | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求 | 0 |  |
|  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 2 | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 项目绩效目标和内 容；绩效评价相关法律法规要求 | 1 |  |
|  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） | D8.预算内容合理性 | 3 | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 3 |  |
|  |  |  | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 3 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） | C6.资金到位率（1 分） | D10.资金到位率 | 1 | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 | 1 |  |
|  |  | C7.预算执行率（2 分） | D11.到位资金支出率 | 2 | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 | 2 |  |
|  |  | C8.资金使用合规性（5 分） | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定； | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法 | 5 |  |
|  |  |  | D13.资金支出合规性 | 3 | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） | C9.管理制度健全性（6 分） | D14.财务管理制度健全性 | 3 | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 国家法律、法规、政策 等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保 障情况 | 6 |  |
|  |  |  | D15.业务管理制度健全性 | 3 | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | C10.制度执行有效性（6 分） | D16.实施规范性 | 4 | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目单位设立的管理制度、业务执行情况等 | 4 |  |
|  |  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 与项目相关的档案材料的完整情况 | 2 |  |
| A3. 产出 （35 分） | B6.产 出数 量（16 分） | C11.实际完成率（16 分） | D18.一期工程总建筑面积完成率 | 8 | 一期工程总建筑面积实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 项目验收报告，项目实施方案 | 8 |  |
|  |  |  | D19.医疗设施购入完成率 | 8 | 医疗设施购入实际完成内容与计划内容的比率，用以反映和考核项目内容的实现程度 | 实际完成率＝(实际医疗设施购入数量／计划完成购入)×100%。根据完成率*分值得分。 | 项目验收报告，项目实施方案 | 8 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B7.产 出质量（8 分） | C12.质量达标率（8 分） | D20.项目工程建设质量达标率 | 8 | 建设工程、设施、购入设备按国家规定标准检验合格数与计划质量达标的比率，用以反映和考核项目建设质量控制情况 | 严控项目工程质量，抽查中，每发现一处建设质量问题，扣1分。 | 项目实施方案、验收报告项目监理情况等 | 6 |  |
|  | B8.产 出实效（8 分） | C13.完成及时性（8 分） | D21.项目计划开始时间 | 4 | 对项目开始效率情况进行评价 | ①项目按照计划时间开开始，得满分； ②每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止。 | 验收报告、开工通知等 | 4 |  |
|  |  |  | D22.项目计划完成时间 | 4 | 对2023年合同约定工程量完成及时性进行评价 | 项目按照计划时间完成，得满分， ②每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止。 | 监理报告、验收报告，竣工决算报告 | 3 |  |
|  | B9.产 出成本控制有效性（3 分） | C14.成本控 制有效性（3 分） | D23.成本节约 率 | 3 | 完成项目计划工作目标的实际节约 成本与计划成本的比率，用以反映考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 | 指标文、财政拨款 凭证、资金到账凭证等、工程造价报告、竣工验收报告、各类会议纪要等工作佐证 | 3 |  |

| A4. 效益 （25 分） | B10. 项目效益 （25 分） | C15.经济效益（3 分） | D24.完善医院 基础设施，改善医疗卫生环境 | 3 | 医疗设施能力提升项目有利于改善医院基础设施，改善医疗卫生环境。 | 作用显著，得 3 分；较显著，得 2 分；一般，得 1 分； 不显著，得 0 分 | 实施方案、工程量 清单、工作总结、媒体宣传 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C16.社会效益（10 分） | D25.提升长岛人民医院医疗检测能力。 | 10 | 对项目完成后缓解医疗压力、解决居民看病检测能力情况进行评价 | 根据就诊病人对就医情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 | 10 |  |
|  |  | C17.生态效益（3 分） | D26.提高医疗垃圾和污水处理能力， 改善大气环境 | 3 | 提高医疗垃圾处理能力， 改善大气环境，对环境保护有促进作用。 | 医疗垃圾和污水处理合理，无环境危害得满分，否则不得分。 | 实施方案、工程量清单、工作总结、媒体宣传、决算报 告 | 3 |  |
|  |  | C18.可持续影响（4 分） | D27.项目设备可使用年限 | 4 | 综合改造和采购后，设备使用年限进行评价 | 根据医疗设施使用年限不同，评价实际使用年限在标准年限以上，得满分， 否则不得分。 | 实施方案、政策文件 | 4 |  |
|  |  | C19.满意度 （5 分） | D28.居民满意度 | 5 | 对居民进行问卷调查，获取满意度 | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 10%； 调查问卷满意度 90%（含）-93%分，扣除权重分的 20%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 | 4 |  |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |  |  | 93.0 |  |

# 附件3评价专家组

此次评价组评价人员共计11人，由工作人员、财务专家、绩效专家和业务专家组成，在行业领域中具有多年从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟练掌握绩效评价的工作流程，工作人员具有丰富的项目管理经验并参加过类似的绩效评价工作。评价组的成员构成如表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人、注册会计师 | 指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人、注册会计师 | 协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。 |
| 原希成 | 项目组成员、注册会计师 | 负责方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰 写，安排项目组成员的分工、保持与对口单位沟 通和协调等事项。 |
| 宫彦良 | 项目组成员、注册会计师 | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 于汝凤 | 项目组成员、注册会计师 | 负责资料整理、社会调查、数据统计工作。 |
| 王曙光 | 项目组成员、（高级工程师） | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 李书超 | 项目组成员、注册造价师 | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 邵诗旭 | 项目组成员 | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 张梅 | 实施组成员、助理工程师 | 协助资料整理、社会调查、数据统计工作。 |
| 邓小洋 | 实施组成员、助理工程师 | 协助资料整理、社会调查、数据统计工作。 |