长岛城市建设投资开发有限公司

2023年海产品批发（冷链物流）市场项目

绩效评价报告

委托单位：长岛综合试验区财政金融局

主管部门：长岛城市建设投资开发有限公司

评价机构：山东中立德会计师事务所有限公司

评价时间：2023年 12 月

目 录

摘要	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目立项背景及实施目的	- 1 -

（二）项目预算安排及支出情况	- 3 -

（三）项目主要内容和实施情况	- 4 -

1.项目主要内容	- 4 -

2.项目组织实施情况	- 4 -

二、项目绩效目标	- 5 -

（一）总体绩效目标	- 5 -

(二）2023年度绩效目标	- 5 -

三、评价基本情况	- 6 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	- 6 -

1.评价目的	- 6 -

2.评价对象和范围	- 7 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 7 -

1.评价原则	- 7 -

2.评价指标体系	- 7 -

3.评价方法	- 8 -

4.评价标准	- 8 -

（三）绩效评价工作过程	- 8 -

1.前期准备情况	- 8 -

2.组织实施情况	- 9 -

3.分析评价情况	- 10 -

4.提交绩效评价报告	- 10 -

5.档案归集与质量控制	- 10 -

四、评价结论和绩效分析	- 10 -

(一)综合评价结论	- 10 -

（二）绩效分析	- 11 -

五、存在问题及原因分析	- 12 -

六、有关建议	- 13 -

（一）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标	- 13 -

（二）实施过程中因时因势调整预算目标	- 13 -

报告正文	- 14-

一、项目基本情况	- 14 -

（一）项目立项	- 14 -

1.立项背景	- 14 -

2.项目实施目的	- 22 -

（二）项目预算	- 23 -

（三）项目计划实施内容	- 23 -

（四）项目组织管理	- 23 -

二、项目绩效目标	- 25 -

（一）总体绩效目标	- 25 -

(二）2023年度绩效目标	- 25 -

三、评价基本情况	- 26 -

（一）绩效评价目的	- 26 -

（二）评价对象和范围	- 27 -

（三）评价依据	- 27 -

（四）评价原则、评价方法	- 28 -

1.评价原则	- 28 -

2.评价方法	- 29 -

（五）绩效评价指标体系	- 30 -

1.指标体系设计的总体思路	- 30 -

2.数据来源、证据收集方式	- 30 -

3.评价标准	- 31 -

4.绩效评价指标体系	- 31 -

（六）评价人员组成	- 37 -

（七）绩效评价工作过程	- 37 -

1.前期准备情况	- 38 -

2.组织实施情况	- 40 -

3.分析评价情况	- 41 -

4.提交绩效评价报告	- 42 -

5.档案归集与质量控制	- 42 -

四、评价结论及分析	- 42 -

（一）综合评价结论及分析	- 42 -

（二）非现场评价情况分析	- 44 -

1.项目财政资金使用情况	- 45 -

2.项目实施情况	- 45 -

3.非现场评价结果	- 46 -

（三）现场评价情况分析	- 46 -

（四）分乡镇评价得分及结论	- 47 -

五、绩效评价指标分析	- 47 -

（一）项目决策情况	- 47 -

（二）项目过程情况	- 51 -

（三）项目产出情况	- 54 -

（四）项目效益情况	- 57 -

六、项目主要经验及做法	- 59 -

（一）“互联网+”助力乡村振兴	- 59 -

（二）“建设+培训”推动长远发展	- 59 -

七、存在问题及原因分析	- 60 -

八、有关建议	- 60 -

（一）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标	- 60 -

（二）实施过程中因时因势调整预算目标	- 60 -

附件：1.调查问卷及统计分析表	- 61 -

2.绩效评价得分表	- 61 -

3.问题清单	- 61 -

长岛城市建设投资开发有限公司

2023年海产品批发（冷链物流）市场项目

绩效评价报告

摘  要

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的

1.电子商务服务业发展迅速

我国电子商务服务业发展壮大。近年来，在全球经济保持平稳增长和互联网宽带技术迅速普及的背景下，世界主要国家和地区的电子商务市场保持了高速增长态势。山东省电商现状及省市对电商的大力支持。2022 年 2 月，山东省政府出台《山东省人民政府关于促进电子商务高质量发展若干措施的通知》（鲁政字[2022]42 号），为推动全省网络消费提质增效，加快服务和融入新发展格局，制定各种措施。如加快直播电商发展……发展“直播+企业”“直播+店铺”“直播+品牌”等直播业态，打造直播电商发展良好生态。

2.农产品批发市场需向专业化、规模化方向转型发展

农产品批发市场项目承担着保障民生的重要职能，具有很强的社会公益产品属性，农批市场的繁荣以及完善与否在一定程度上影响着所在城市以及周边范围内居民的生活水平，我国农产品批发市场在现代化的基础设施设备配套方面仍存不足。现代农产品批发市场涵盖了展示交易、仓储物流、电子商务、配套商服等多种功能，更大意义上是提供市场管理服务。农产品批发市场当前正处在由重要转型期，势必要求农产品批发市场将向专业化、规模化方向发展。

3.冷链物流市场需求旺盛，行业将迎来蝶变升维

根据国务院发布要求，2020年全民人均生鲜消费量要达到299公斤，这个标准较2010年提升了34%，给生鲜市场提供了巨大的需求空间。2021年03月，全国人民代表大会通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要强化流通体系支撑作用，包括建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。

4.互联网的发展成为项目发展的强有力支持

电商事业发展的依托为互联网的发展。互联网用户的不断增多，5G 网络的发展都为电商行业的发展提供了强大支持。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2021 年 12 月发布的第 49 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2021年 12 月，我国 IPv6 地址数量达 63052 块/32，较 2020 年底增长 9.4%，IPv6 普及应用取得新的成效。

5.长岛城市建设投资开发有限公司的社会责任

长岛城市建设投资开发有限公司承担社会责任，投资建设本项目，充分利用长岛国家级的海洋生态产品基地、国家级生态渔业示范区的优势，加速长岛海洋渔业产品工业成长，带动电商产业和当地渔业的发展。同时，本项目的实施可带动当地旅游业发展，延长产业链。

项目以长岛现有地块为基础，规划打造长岛当地的海产品批发市场项目，项目建设“海产品交易大厅”“电商直播平台”“仓储、冷链物流中心”等功能板块，并配备10辆冷藏物流配送车辆。旨在打造长岛地区最具影响力的冷链物流中心和海产品批发市场，解决长岛电商海产品冷链物流、仓储和销售问题。通过项目将长岛地区优质的海产品品牌化，实现海产品销售平台多样化和助农效应，带动长岛海产品产业发展，同时通过新媒体推广到全国各地乃至全球各地。

- （二）项目预算安排及支出情况

项目计划总投资8,860万元，其中：工程费用 5746.03 万元，工程建设其他费用2133.57 元，预备费 639.71 万元，建设期利息 266.00 万元，铺底流动资金 74.70 万元。项目建设期投资资金由财政统筹安排和申请专项债券资金方式筹措，发行专项债券金额7,000.00万元。

2023年度计划投资为4100万元，其中专项债券资金4100万元（2023年1月30日发行2000万元，2023年10月19日发行2100万元）；建设地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。截止2023年12月31日，项目资金全部到位并拨付至项目单位，共支出4100万元。

- （三）项目主要内容和实施情况

- 1.项目主要内容

- 项目用地面积12469.65平方米，建筑面积11504平方米，主要包括：地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。

- 2.项目组织实施情况

- 海产品批发（冷链物流）市场项目经由长岛综合试验区行政审批服务局于2022年8月30日长审批投〔2022〕18号批复立项，并于2022年8月30日长审批投〔2022〕19号批复项目投资概算。工程招标人为长岛城市建设投资开发有限公司，中标人为山东安成建设发展有限公司。

- 海产品批发（冷链物流）市场项目在2023年度共完成了以下工程内容：

- 建设地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。

- 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标

地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。

- (二）2023年度绩效目标

地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。该项目设置绩效指标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目用地面积12469.65平方米，建筑面积11504平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、综合服务场所及停车场等附属配套设施。 | 地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米:地下建筑面积2682平方米。 |  |
|  |  |  | 停车位数量89个。 |  |
|  |  |  | 配备10辆冷藏物流配送车辆。 |  |
|  | 质量指标 | 达到工程设计及施工要求 | 合格 |  |
|  | 成本指标 | 完成投资数 | 4100 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时效性 | 一年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分、切实地实现民众权益，普惠大众，加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。 | 提升 |  |
|  | 经济效益 | 加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。 | 提升 |  |
|  | 生态效益指标 | 采取有效防治措施，不对生态造成影响。 | 合格 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长岛经济社会可持续发展 | 有效提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |  |

- 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

- 2.评价对象和范围

- 评价对象:海产品批发（冷链物流）市场项目资金；

- 评价范围:海产品批发（冷链物流）市场项目资金（4100万元）的使用绩效；

评价基准日:2023 年 12 月 31 日。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则

- （2）绩效相关原则

- （3）公开透明原则

- （4）激励约束原则

- 2.评价指标体系

- 评价指标体系以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，从定性和定量两个维度对项目的执行情况和资金使用情况进行评价。指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益共四个维度，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标，各项指标分值根据评价内容重要程度设定。绩效评价指标体系详见正文“三、（五）”。

- 3.评价方法

- 评价组坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法进行评价。

- 4.评价标准

- 绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。

- （三）绩效评价工作过程

- 按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、 档案归集与质量控制等五个阶段。

- 1.前期准备情况

- （1）成立评价工作组。

- （2）开展前期调研。

- （3）制定评价实施方案。包括：

- ①设计绩效评价指标体系。

- ②确定现场和非现场评价范围。

- ③编制社会调查方案。

- ④确定评价资料清单。

- （4）评价方案论证。

- 2.组织实施情况

- 根据长岛综合试验区财政和金融局下达的评价通知，明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，项目单位根据第三方的要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，并指定项目负责人直接与项目单位对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通。

- 我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

- 非现场评价阶段，评价工作组对长岛综合试验区城市建设投资开发有限公司提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，将取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

- 现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并选择社会公众满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

- 通过向居民发放调查问卷，了解项目建成后的具体情况以及产生的效益，统计分析各个问题的群众满意度，得出满意度调查统计表。

- 在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

- 3.分析评价情况

- 评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

- 4.提交绩效评价报告

- 我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

- 5.档案归集与质量控制

- 根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料等等整理归档，移交专人保管。

- 四、评价结论和绩效分析

- (一)综合评价结论

- 评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，海产品批发（冷链物流）市场项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年海产品批发（冷链物流）市场项目绩效评价得分98.00分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 90.00 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100 |
| 合 计 |  | 100.00 | 98.00 | 2.00 | 98.00 |

- （二）绩效分析

- 1.决策指标得分率为90.00%。

- 该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，实施具有必要性。项目内容与预算内容一致，项目立项审批程序规范。

- 决策主要扣分因素：项目绩效指标中，个别指标设置不够细化，质量有待提高。

- 2.过程指标得分率为100.00%。

- 资金管理方面：本项目资金管理制度健全，资金到位及时，拨付和使用审批流程规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。业务管理方面：该项目单位制定项目管理制度可以满足项目施工需要。在制度落实方面，该项目已基本实现制度化管理，在立项审批、施工招标、工程监理等方面实现按规定制度开展。

- 3.产出指标得分率为100%。

- 该项目按施工计划开工和完工，经查阅建设情况有关文件，本项目已按照工程建设要求建筑面积11504平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、综合服务场所及停车场等附属配套设施等，项目质量合格；项目工程总投资未超过投资预算。

- 4.效益指标得分率为100%。

项目实施后，将很大程度上解决本地产业产品的销售问题，提高产品附加值，有利于形成品牌规模企业，完成产业集聚，吸引产业人才，促进产业规模化发展；为当地岛民提供了容量大、门槛低、易接受的就业渠道，打破了农村劳动力长期向城市和发达地区单向转移的旧格局，实现了双向流动和双向就业的重大转变；通过免费培训可带动就业，同时带动海产品生产的发展，为大量劳动力带来稳定的收入来源。通过问卷调查，居民对项目表示满意，综合满意度98.2%。

- 综合来看，项目实施效果基本达到预期目标，获得了较高的群众满意度。评价中，项目决策和项目过程扣分较多，在绩效目标设置、项目资金拨付等问题上，需要进一步完善和加强。

- 五、存在问题及原因分析

- 部分绩效指标设置不规范。该项目个别绩效指标设置不够准确详细，如效益指标里的“社会效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。主要原因是：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，个别指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、不易衡量等情况。

- 六、有关建议

- 提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标。建议项目单位按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况，从预期产出、预期效果和公众满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果。

- 报告正文

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项

- 1.立项背景

（1）电子商务服务业发展迅速

A.我国电子商务服务业发展壮大

近年来，在全球经济保持平稳增长和互联网宽带技术迅速普及的背景下，世界主要国家和地区的电子商务市场保持了高速增长态势。作为一个新兴领域，电子商务服务业随着技术进步和商业模式的变革，其功能和发展热点也在动态调整，行业之间的渗透也在逐步加强。电子商务发展的重要原因归结为低价和便利性。首先，电商销售业务具有成本优势。企业无店面成本，并且可以根据客户需求进行针对性的跟踪推广，市场广告成本比较低，整体的运营成本低，销售价格比实体店铺优惠不少；其次，电商提升了客户便利性体验。网络给用户提供方便的购买途径，只要简单的网络操作，足不出户，即可送货上门，并具有完善的售后服务；第三，电商销售本身具有媒体传播价值，这就增加了额外的营业收入；较高的利润空间使得电商业务不断发展壮大。根据国家统计局 2022 年 1-4 月投资数据解读，各地区、各部门认真贯彻落实党中央国务院各项决策部署，积极应对疫情冲击，充分发挥有效投资作用，积极推动扩大投资规模，各地区、各部门认真贯彻落实党中央国务院各项决策部署，积极应对疫情冲击，充分发挥有效投资作用，积极推动扩大投资规模。高技术产业投资同比增长 22.0%，拉动全部投资增长 1.7 个百分点。其中，高技术服务业投资同比增长 13.2%。其中，电子商务服务业投资增长 35.6%。

B.山东省电商现状及省市对电商的大力支持

山东省电子商务呈现良好发展势头，据有关数据统计，2020 年 1-6 月，山东全省直播场次达 58.8 万场，参与直播商品 1464.1 万次，实现网络零售额 231.8 亿元，吸引消费者观看 11.8 亿次。随着直播买货的购物方式越来越被大众所接受，以及即将到来的 5G 时代，电商直播类人才需求将会迎来新一轮的爆发。近来，山东各地纷纷出台“电商”产业发展规划，抢占新风口。2020 年 10 月 21 日，山东省政府新闻办举办新闻发布会，公布支持多渠道灵活就业二十条措施有关情况。其中一条提到：开展小店经济推进行动……扩大新就业形态规模，支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。

2022 年 2 月，山东省政府出台《山东省人民政府关于促进电子商务高质量发展若干措施的通知》（鲁政字[2022]42 号），为推动全省网络消费提质增效，加快服务和融入新发展格局，制定各种措施。如加快直播电商发展……发展“直播+企业”“直播+店铺”“直播+品牌”等直播业态，打造直播电商发展良好生态。壮大网上店铺规模。举办重点电商平台专题招商活动，围绕各市优势产业，集中推动开设一批网店。着力发展农村电商、电商新业态新模式，吸引有一定专业技能的群体借助电商自主创业，不断发展壮大网商队伍。力争到 2023 年年底，全省网上店铺数量超过 200 万家。

《烟台市直播电商发展行动方案（2020-2022）》（烟商务[2020]78 号）中三、打造特色直播生态指出：“（一）打造“直播电商+特色经济”。根据烟台市经济特色与实际经济情况，多线展开“直播+”经济，通过打造“直播电商+特色产业”、“直播电商+县域经济”、“直播电商+外贸经济”、“直播电商+特色商圈”、“直播电商+夜经济”、“直播电商+文创旅游”、“直播电商+扶贫”等特色经济模式，将烟台直播经济串成线、连成面，打造一批有特色、有亮点、有知名度、附加值高的直播电商产品与服务内容，形成与实体经济发展良性互动机制，提高对本地企业和产品的辐射带动，助力打造“烟台好货”品牌 IP……以现有直播基地、电子商务园区为基础，推动内容制造、视频技术、直播场景等“一站式”直播基础设施建设。支持各市区利用地域优势打造直播电商集聚区。支持直播电商园区建设选品中心、共享及定制直播间、生活配套服务、短租公寓等配套硬件设施。吸引国内优质直播电商平台、经纪公司、服务机构等行业运营商入住，凸显行业集聚效应，打造行业服务生态，培育一批优势明显、特色突出、带动力强的标杆级“示范直播基地”。烟台市多举措推动电子商务快速发展，建设了烟台电子商务产业园，致力于打造山东省最具特色、最具影响力、最具独创运作模式的电子商务产业集群。烟台市多举措提升企业互联网品牌运营能力，营造良好的电商发展环境。2021 年 10 月 22 日，烟台市直播电商专题培训龙口专场举办，体现了烟台市对电商直播的支持。省市的政策及措施不断推进电商新业态的发展，不断夯实电商新业态基础，推动电商产业高质量发展。

（2）农产品批发市场需向专业化、规模化方向转型发展

农产品批发市场项目承担着保障民生的重要职能，具有很强的社会公益产品属性，农批市场的繁荣以及完善与否在一定程度上影响着所在城市以及周边范围内居民的生活水平。伴随着我国农业生产能力的提升与居民消费水平的提高，农产品批发市场交易规模呈现快速增长态势。全国城市农贸中心联合会数据显示，我国农产品批发市场交易量由 2011 年的 5.75 万吨增长至 2019 年的 9.59 万吨。从交易额来看，全国农产品批发市场交易额由 2011 年的 2.54 万亿元增长到 2019 年的 5.66 万亿元，年均增长率达到10.5%。国家统计局数据显示，我国亿元以上限额农批市场交易额同步由 1.18 万亿元增长至 1.88 万亿元，年均增长率达到 6.0%。可见，农产品批发市场承担着越来越重要的农产品流通、交易的功能。我国农产品批发市场在现代化的基础设施设备配套方面仍存不足。农业农村部农村经济研究中心（2019）对 18 个省份的水产品批发市场调研结果显示，我国农产品批发市场冷库的配套比重较低；半数批发市场缺乏产品质量安全检测设施；运输条件基本为鲜活运输，冷链运输比重低。我国批发市场主营生鲜农产品，其中冷链的发展对减少产品损耗、保证产品质量安全、降低经营者成本至关重要，安全检测设施是保卫食品安全的重要防线。基于此，我国农产品批发市场亟需完善硬件配备，补齐设施短板。现代农产品批发市场涵盖了展示交易、仓储物流、电子商务、配套商服等多种功能，更大意义上是提供市场管理服务。农产品批发市场当前正处在由重要转型期，势必要求农产品批发市场将向专业化、规模化方向发展，

- 冷链物流市场需求旺盛，行业将迎来蝶变升维

- 根据国务院发布要求，2020 年全民人均生鲜消费量要达到 299 公斤，这个标准较2010 年提升了 34%，给生鲜市场提供了巨大的需求空间。目前，我国初级农产品冷链运输率相对发达国家而言一直偏低，发达国家已经达到 80%-90%之间的水平，而我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别仅有 15%、57%、69%。根据中物联冷链委对农产品年产量进行统计，并结合各品类的冷链流通率，得到不同种类冷链需求量占比，可以看出农产品中水果蔬菜对冷链的需求量最高，占比超过 50%，其次是水产品，占比 16%。2021 年 03 月，全国人民代表大会通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出要强化流通体系支撑作用，包括建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。结合我国当下农产品冷链物流的发展现状和政策要求，未来农产品冷链物流整体发展趋势将朝着“四个新”发展：新常态（农产品冷链物流是保障民生和链接全球生鲜食品的重要通路，做好疫情防控的应对颇为关键），新消费（进入到全新的阶段。生鲜电商、社区团购、网红带货等成为新消费主战场），新技术（冷链物流已经逐渐向智能化、科技化、自动化方向转型升级），新流通（进一步优化周转环节、实现供应链结构合理调整、提升物流效率、减低全链成本等）。

- （4）互联网的发展成为项目发展的强有力支持

- 电商事业发展的依托为互联网的发展。互联网用户的不断增多，5G 网络的发展都为电商行业的发展提供了强大支持。互联网基础建设稳步推进，5G 规模全球领先。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2021 年 12 月发布的第 49 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2021年 12 月，我国 IPv6 地址数量达 63052 块/32，较 2020 年底增长 9.4%，IPv6 普及应用取得新的成效。光纤宽带用户占比从 2015 年底的 56%提升至 2021 年年的 94%。信息领域新基建蓬勃发展，我国已累计开通 5G 基站 142.5 万个，覆盖全国所有地级以上城市；5G 手机用户数迅速扩大，截至 2021 年 12 月，5G 移动电话用户达 3.55 亿户。我国互联网基础资源领域内互联网基础建设和数字经济的发展为电商发展奠定了网络基础，助力构建新发展格局。

- 一是网民规模突破十亿，为电商发展奠定坚实基础。截至 2021 年 12 月，我国网民规模达 10.32 亿，较 2020 年 12 月增长 4296 万，互联网普及率达 73.0%。截至 2021 年12 月，我国网民的人均每周上网时长为 28.5 个小时，较 2020 年 12 月提升 2.3 个小时。

- 二是工业互联网平台体系基本形成，有效助力电商行业水平提升。我国工业互联网

- “综合性+特色性+专业性”的平台体系不断完善，截至 2021 年 12 月，移动应用规模居前四位的 APP 分类占比达 61.2%。其中，游戏 APP 数量继续领先，达 70.9 万款，占全部 APP 比重为 28.2%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类 APP 数量分别达 37.0 万款、24.8 万款和 21.1 万款，分列第二至四位。

- 三是互联网新应用加速普及，拓展社会生产生活新空间。数字应用基础服务日益丰富，带动更多网民使用。互联网及科技企业不断向四五线城市及乡村下沉，带动农村地区物流和数字服务设施不断改善，推动消费流通、生活服务、文娱内容、医疗教育等领域的数字应用基础服务愈加丰富，为用户带来数字化便利。网络的普及及网民的增加，都为电商行业增加了用户基础。

截至 2021 年 12 月，我国网络视频（含短视频）用户规模达 9.75 亿，较 2020 年12 月增长 4794 万，占网民整体的 94.5%；其中，短视频用户规模达 9.34 亿，较 2020年 12 月增长 6080 万，占网民整体的 90.5%。我国网络购物用户规模达 8.42 亿，较 2020年 12 月增长 968 万，占网民整体的 81.6%。

（五）长岛城市建设投资开发有限公司的社会责任

近年来，省市要求长岛绘就高质量发展生态底色，持续发力海洋生态保护，明确指示长岛在海洋牧场建设要走在全市、全省前列。企业高质量发展服务队快速融入长岛海洋生态文明综合试验区建设大局，围绕上级有关指示要求，紧扣“走向深蓝、向海图强”的主题，充分发挥好服务队伍的桥梁纽带作用，架设政企沟通桥梁，畅通政企联系渠道，有力长岛渔业高质量发展。长岛深耕海洋牧场建设，科学向“深蓝”拓展，累计确权海洋牧场 84 宗，总面积164km2，拥有国家级海洋牧场 3 处，山东省省级海洋牧场 8 处，省级休闲海钓场 5 处、市级休闲渔业基地 11 处。投放大型生态人工鱼礁 1400 多座，累计投石、投礁 100 万空方，建设完成并投入使用 2 处海洋牧场多功能平台、3 套海洋牧场观测网系统、3 处陆基“一厅一室一院一馆”。逐步形成了“海工+牧场”联动、“陆海接力”兼容、“大渔带小渔”共享等多种模式协调发展的格局。长岛城市建设投资开发有限公司承担社会责任，投资建设本项目，充分利用长岛国

家级的海洋生态产品基地、国家级生态渔业示范区的优势，加速长岛海洋渔业产品工业成长，带动电商产业和当地渔业的发展。同时，本项目的实施可带动当地旅游业发展，延长产业链。项目力图打造长岛地理标识品牌及旗下子品牌，依托本土资源，丰富品牌内涵，将长岛海产品品牌化、规模化、产业化，借助产业互联网的风口，提高知名度与附加值，进一步赋予地理产品文化价值，丰富地理标志产品品牌的文化内涵，吸引更多消费者，助推本地发展，通过链接旅游、文化、产业发展等实现海岛乡村振兴。

- 2.项目实施目的

项目以长岛现有地块为基础，规划打造长岛当地的海产品批发市场项目，项目建设“海产品交易大厅”“电商直播平台”“仓储、冷链物流中心”等功能板块，并配备10辆冷藏物流配送车辆。旨在打造长岛地区最具影响力的冷链物流中心和海产品批发市场，解决长岛电商海产品冷链物流、仓储和销售问题。通过项目将长岛地区优质的海产品品牌化，实现海产品销售平台多样化和助农效应，带动长岛海产品产业发展，同时通过新媒体推广到全国各地乃至全球各地。

- （二）项目预算

项目计划总投资8,860万元，其中：工程费用 5746.03 万元，工程建设其他费用2133.57 元，预备费 639.71 万元，建设期利息 266.00 万元，铺底流动资金 74.70 万元。项目建设期投资资金由财政统筹安排和申请专项债券资金方式筹措，发行专项债券金额7,000.00万元。2023年度计划投资为4100万元，其中专项债券资金4100万元。

- （三）项目计划实施内容

建设地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。

- （四）项目组织管理

1.健全组织机构，明确各自职责

管理机构各职能部门全面负责项目的建设、经营和管理工作。管理机构设置的原则为机构合理、人员精练、方便生产、利于管理。

本项目拟实行企业化管理，负责所管区域内的处理工作。各职能部门设置如下：

⑴办公室：负责日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。

⑵财务部：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同、协议等手续，以及使用收支手续。

⑶建设部：负责项目建设及进度跟进。

⑷综合部：负责项目文件、档案的管理工作，主持组织上岗职工的专业培训等工作。负责项目后勤服务，整场保洁，日常维护等项工作。

2.强化管理培训，提高业务水平。项目是否能成功运行，除了设计的合理性外，更主要的是管理的科学性与合理性。因此应对项目的管理人员进行培训，以便能够保证项目能合理、有效、稳定地运行。

人员培训主要着重以下几点：

（1）提高项目执行管理人员的业务水平，充分了解项目实施的要求及程序，以保证项目的顺利执行。

（2）对项目管理的财务人员进行专业培训，以加强他们在项目执行中以及项目建成后的财务管理能力。

（3）对设备管理人员进行上岗前的专业技术培训，提高管理和操作水平，保证项目建成后的正常运行。

（4）根据实际情况，定期进行培训讨论会，提高服务意识和沟通能力。建立有效的市场调查与反馈体系，及时掌握市场动态和最新的市场信息。

- 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标

地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率30.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。

- (二）2023年度绩效目标

地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。该项目设置绩效指标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目用地面积12469.65平方米，建筑面积11504平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、综合服务场所及停车场等附属配套设施。 | 地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米:地下建筑面积2682平方米。 |  |
|  |  |  | 停车位数量89个。 |  |
|  |  |  | 配备10辆冷藏物流配送车辆。 |  |
|  | 质量指标 | 达到工程设计及施工要求 | 合格 |  |
|  | 成本指标 | 完成投资数 | 4100 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时效性 | 一年 |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 充分、切实地实现民众权益，普惠大众，加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。 | 提升 |  |
|  | 经济效益 | 加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。 | 提升 |  |
|  | 生态效益指标 | 采取有效防治措施，不对生态造成影响。 | 合格 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长岛经济社会可持续发展 | 有效提升 |  |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |  |

- 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的

- 通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

- （二）评价对象和范围

- 评价对象:海产品批发（冷链物流）市场项目资金；

- 评价范围:海产品批发（冷链物流）市场项目资金（4100万元）的使用绩效；

- 评价基准日:2023 年 12 月 31 日。

- （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；

- 2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

- 3.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规 程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

- 4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）;

- 5.《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

- 6.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财 绩〔2021〕1号）;

- 7.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台 市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）;

- 8.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（ 财预〔2021〕6号）;

- 9.中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出 绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

- 10.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、 项目管理等文件。

- （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

- （2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、 过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

- （3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚 持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

- （4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、 调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

- 2.评价方法

- 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、 访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

- （1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方 法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、 其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评价内容，设计调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- （五）绩效评价指标体系

- 1.指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的9个二级指标、19个三级指标、29个四级指标组成，评价分值100分，各项指标分值根据评价内容重要程度设定，其中决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

- 2.数据来源、证据收集方式

- （1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍，召开相关单位参加的座谈会，加深对项目的了解。

- （2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对项目单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

- （3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- 3.评价标准

- 绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

- （1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额 等数据作为评价的标准；

- （2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

- （3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

- （4）其他经财政部门确认的标准。

- 4.绩效评价指标体系

- 按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

| 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 |  | 评分标准 | 依据 | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） |  | B1.项 目立项（4 分） | C1.立项依据充分性（2 分） |  | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 |  | 1 |  | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 |  | ①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 国民经济和社会发 ； 展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点； 立项申请文件及有关材料 | 立项相关文件、可研报告 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 |  | 1 |  | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 |  | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 相关部门职责范围 | 三定方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） |  | D3.立项程序的合规性 |  | 2 |  | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 |  | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 项目工程备案材 料、行政审批局可研批复 | 招投标备案材料 |  | 案卷研究 |  |
|  |  | B2.绩 效目标（10 分） | C3.绩效目标合理性（4分） |  | D4.绩效目标依据政策的相符性 |  | 2 |  | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 |  | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 |  | 2 |  | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 |  | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  | C4.绩效指标明确性（6分） |  | D6.绩效目标细化、量化程度 |  | 3 |  | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 |  | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 |  | 3 |  | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 |  | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 项目绩效目标和内 容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） |  | D8.预算内容合理性 |  | 3 |  | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 |  | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D9.预算编制程序规范性 |  | 3 |  | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 |  | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |  |  |  |  |  |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） |  | C6.资金到位率（1 分） |  | D10.资金到位率 |  | 1 |  | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 |  | 财务凭证等财务资料 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  | C7.预算执行率（2 分） |  | D11.到位资金支出率 |  | 2 |  | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出。 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 |  | 财务凭证等财务资料 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  | C8.资金使用合规性（5 分） |  | D12.资金拨付流程合规性 |  | 2 |  | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。 | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法 |  | 专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料 |  | 案卷研究、现场核查、凭证分析 |  |
|  |  |  |  |  | D13.资金支出合规性 |  | 3 |  | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价. | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） |  | C9.管理制度健全性（4 分） |  | D14.财务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 国家法律、法规、政策 等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况 |  | 财务和业务管理制度 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D15.业务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C10.制度执行有效性（8 分） |  | D16.实施规范性 |  | 4 |  | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价。 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目单位设立的管理制度、业务执行情况等 |  | 执行记录、项目档案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D17.档案管理健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全。 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 与项目相关的档案材料的完整情况 |  | 项目档案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D18.实施条件完备性 |  | 2 |  | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 |  | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| A3. 产出 （30 分） | B6.产 出数量（15 分） |  | C11.数量指标（15分） |  | D19.地上建筑面积8820平方米，；地下建筑面积2750平方米 |  | 5 |  | 工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  |  |  | D20.停车位数量88个 |  | 5 |  | 工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D21.配备10辆冷藏物流配送车辆 |  | 5 |  | 工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B7.产 出质量（5 分） |  | C12.质量达标率（5分） |  | D22.达到工程设计及施工要求 |  | 5 |  | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收合格的工程量与实际应验收的工程量的比率，用以反映和考核项目整体情况 | 合格率＝(实际验收合格的工程量／实际应验收的工程量)×100%。 根据验收合格率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B8.产 出成本（5 分） |  | C13.投资完成率（5分） |  | D23.完成投资数 |  | 5 |  | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率 | 投资完成率=实际成本/计划成本*100% | 指标文、工程造价报告、竣工验收报告、各类会议记录 |  | 指标文、工程造价报告、竣工验收报告、各类会议记录 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B9.产 出实效（5 分） |  | C14.完成及时性（5分） |  | D24.项目计划完工时间为一年 |  | 5 |  | 对项目建设完工及时性、完工后验收及时性和决算及时性进行评价 | ①项目按照批复时间竣工，得 2 分。每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止； ②项目完工后已验收，得 1 分。未验收不得分； ③项目完工后已进行工程决算审计得 1 分。未进行决算不得分。 | 竣工验收报告，竣工决算报告 |  | 竣工验收报告，竣工决算报告 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| A4. 效益（30） | B10. 项目效益 （30分） |  | C15.社会效益（5分） |  | D25.充分、切实地实现民众权益，普惠大众，为客户提供经济一体化冷链物流服务 |  | 5 |  | 充分、切实地实现民众权益，普惠大众，提升海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 调查问卷 |  |
|  |  |  | C16.经济效益（5分） |  | D26.加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务 |  | 5 |  | 加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。 | 作用显著，得 满分；不显著，得 0 分 | 实施方案、工作总结、媒体宣传 |  | 实施方案、工作总结、媒体宣传 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  | C17.生态效益（5分） |  | D27.采取有效防治措施，不对生态造成影响 |  | 5 |  | 已采取有效防治措施，不会对生态造成影响 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  | C18.可持续影响（5 分） |  | D28.长岛经济社会可持续发展 |  | 5 |  | 长岛经济社会可持续发展。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  | C19.满意度 （10 分） |  | D29.受益人员满意度 |  | 10 |  | ≥90% | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 调查问卷 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）评价人员组成

- 为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组共计11人，其中：注册会计师5名，注册造价师2名，高级工程师1人，助理两人，专职司机1人。对全体项目人员进行岗前培训，使其明确在项目中的责任，具备项目所需要的业务能力。人员名单及职责分工情况见下表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 专业 | 职称级别 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人 | 会计 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人 | 会计 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 |
| 原希成 | 项目经理 | 会计 | 注册会计师 | 负责项目的具体实施，主要负责 方案的制定、指标编制、报告撰写等 |
| 宫彦良 | 项目复核 | 会计 | 注册会计师 | 负责项目工作方案和报告的质量 控制 |
| 于汝凤 | 项目主评 | 会计 | 注册会计师 | 合规性检查的开展及结果的梳 理、报告初稿撰写 |
| 李书超 | 项目复核 | 工民建 | 注册造价师 | 对项目实施过程中工程造价等工 程方面进行复核 |
| 邵诗旭 | 项目助理 | 工民建 | 注册造价师 | 负责访谈、问卷设计、实地调研、 合规性检查的开展及结果的梳理 |
| 张梅 | 项目助理 | 工民建 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 |
| 邓小洋 | 项目助理 | 工民建 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 |
| 王曙光 | 专家 | 工民建 | 高级工程师 | 对项目实施过程中提供专家咨询 |
| 王端阁 | 司机 |  |  | 对项目实施过程提供服务 |

- （七）绩效评价工作过程

- 按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、 档案归集与质量控制五个阶段。

- 1.前期准备情况

- （1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中做到了保持工作组成员的稳定。

- （2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

- （3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排的科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

- ①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重， 明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

- ②确定现场和非现场评价范围。我们采取现场和非现场评价相结合的方式。

- 非现场评价，对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据资料，我们进行了分类、汇总、分析和评价。非现场评价我们覆盖了所有资金使用单位和项目预算资金。

- 现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价范围按照不低于具体资金使用单位总量的30%、项目预算总金额的60%的标准进行了评价。

- ③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

- ④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

- 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了区财政和金融局相关科室的意见，根据论证意见和建议， 我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

- 2.组织实施情况

- 根据长岛综试区财政和金融局下达的评价通知，我们明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,项目单位根据要求准备了 所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，指定项目负责人直接与项目单位进行对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通解释。

- 我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

- 非现场评价阶段。对财政资金使用单位即长岛城市建设投资开发有限公司提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，并将取得的资料和评价情况记入了评价工作底稿。

- 现场评价阶段。根据委托方的要求及项目特点，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，本次现场评价项目抽查比例为100%，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

- 在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

- 3.分析评价情况

- 评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

- 绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别（如下表）：

| 序号 | 分数段 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 分（含）-100 分 | 优 |
| 2 | 80 分（含）-90 分 | 良 |
| 3 | 60 分（含）-80 分 | 中 |
| 4 | 60 分以下 | 差 |

- 评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换了意见。

- 4.提交绩效评价报告

- 我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

- 5.档案归集与质量控制

- 根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将 与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

- 在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

- 四、评价结论及分析

- （一）综合评价结论及分析

- 评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照海产品批发（冷链物流）市场项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年海产品批发（冷链物流）市场项目绩效评价得分98.00分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 90.00 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合 计 |  | 100.00 | 98.00 | 2.00 | 98.00 |

- 绩效分析情况如下：

- 1.决策指标得分率为90.00%。

- 该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，实施具有必要性。项目内容与预算内容一致，项目立项审批程序规范。

- 决策主要扣分因素：项目绩效指标中，个别指标设置不够细化，质量有待提高。

- 2.过程指标得分率为100.00%。

- 资金管理方面：本项目资金管理制度健全，资金到位及时，拨付和使用审批流程规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。业务管理方面：该项目单位制定项目管理制度可以满足项目施工需要。在制度落实方面，该项目已基本实现制度化管理，在立项审批、施工招标、工程监理等方面实现按规定制度开展。

- 3.产出指标得分率为100%。

- 该项目按施工计划开工和完工，经查阅建设情况有关文件，本项目已按照工程建设要求建筑面积11504平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、综合服务场所及停车场等附属配套设施等，项目质量合格；项目工程总投资未超过投资预算。

- 4.效益指标得分率为100%。

项目实施后，将很大程度上解决本地产业产品的销售问题，提高产品附加值，有利于形成品牌规模企业，完成产业集聚，吸引产业人才，促进产业规模化发展；为当地岛民提供了容量大、门槛低、易接受的就业渠道，打破了农村劳动力长期向城市和发达地区单向转移的旧格局，实现了双向流动和双向就业的重大转变；通过免费培训可带动就业，同时带动海产品生产的发展，为大量劳动力带来稳定的收入来源。通过问卷调查，居民对项目表示满意，综合满意度98.2%。

- 综合来看，项目实施效果基本达到预期目标，获得了较高的群众满意度。评价中，项目决策和项目过程扣分较多，在绩效目标设置、项目资金拨付等问题上，需要进一步完善和加强。

- （二）非现场评价情况分析

- 非现场评价阶段，评价工作组对财政资金使用单位提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

- 1.项目财政资金使用情况

| 序 号 | 类 型 | 拨付金额（元） | 支出占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 | 4100 | 100% |
| 合 计 |  |  | 100.00% |

- 经统计分析，项目主要费用为工程费用，占比100%。经查阅项目收支明细账、抽查凭证等，项目资金使用情况符合法律法规核制度规定，资金支付审批流程齐全，未发现项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 2.项目实施情况

- 海产品批发（冷链物流）市场项目经由长岛综合试验区行政审批服务局于2022年8月30日长审批投〔2022〕18号批复立项，并于2022年8月30日长审批投〔2022〕19号批复项目投资概算。工程招标人为长岛城市建设投资开发有限公司，中标人为山东安成建设发展有限公司。

- 海产品批发（冷链物流）市场项目在2023年度共完成了以下工程内容：

- 建设地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务。

- 3.非现场评价结果

- 项目单位按照要求提报了项目档案书面材料及电子资料。评价组对提供的资料进行汇总、对比、分析，按照绩效评价体系表中的相关指标进行评价。其中：效益指标中的“社会效益”“生态效益”“可持续影响”“受益人员满意度”等指标需要结合现场走访、调查问卷结果进行分析打分，因此非现场评价阶段对于该部分指标暂不进行扣分，待现场评价阶段再结合问卷调查结果汇总计算打分。

- 海产品批发（冷链物流）市场项目非现场评价得分98.00分，绩效等级为“优”，主要指标得分率情况如下表所示：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 90.00 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合 计 |  | 100.00 | 98.00 | 2.00 | 98.00 |

- （三）现场评价情况分析

- 现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并选择社会公众满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

- 本次现场评价项目采用简单随机抽样的方法确定项目样本，从“社会效益”“生态效益”“可持续影响”“受益人员满意度”等方面进行了现场评价。共计发放调查问卷100份，收回调查问卷100份，根据调查问卷对满意度指标进行分析、计算，得出评价结果。

- 海产品批发（冷链物流）市场项目非现场评价得分为98.00 分，无现场评价扣分，综合计算项目综合评价得分98.00分。现场评价得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 非现场评 价得分 | 现场评价 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9.项目效益（30 分） | C15.社会效益（5分） | D25.充分、切实地实现民众权益，普惠大众，为客户提供经济一体化冷链物流服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|  | C17.生态效益（5分） | D27.采取有效防治措施，不对生态造成影响 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|  | C18.可持续影响（5 分） | D30.长岛经济社会可持续发展 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|  | C19.满意度（10 分） | D29.受益人员满意度 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 合 计 |  |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |

- （四）分乡镇评价得分及结论

- 本次绩效评价项目地域在长岛综试区，不涉及各乡镇评价。

- 五、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项，分值 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.项目立项 | C1.立项依据充分性 | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 1 | 1 |
|  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 1 | 1 |
|  | C2.立项程序规范性 | D3.立项程序的合规性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 4 | 4 |

- D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值1分，得分 1分，得分率100.00%

- 项目的建设符合《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国环境保护法》《产业结构调整指导目录》（2019 年本）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《山东省建设工程概算定额》（鲁建标字[2018]29 号）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（中国计划出版社）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求、项目相关专业国家现行标准、规范、规章、规定等要求。根据评分标准，该指标得 1 分。

- D2.立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

- 长岛城市建设投资开发有限公司主要职能包括：国有资产经营、城市基础设施项目、房地产开发、城市建设开发投资。本项目立项内容与长岛城市建设投资开发有限公司职责相符。根据评分标准，该指标得 1 分。

- D3.立项程序的合规性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

- 该项目依次通过普查、定线确定方案、建议书编制与审批、办理资金来源证明、编制环境评审报告与审批、办理规划意见、编制可研报告与审批、设计费控制价审批、设计招标、初步设计与概算审批、施工图设计、预算审及清单编制、施工招标、工程施工等规定程序设立，项目实施方案、计划书、项目概预算批复文件完整齐全，并取得了相应的批复。项目申请、设立过程符合相关规定，审批文件和材料规范完整。根据评分标准，该指标得2分。

- 2.绩效目标，分值 10 分，得分8分，得分率80.00%

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.绩效目标 | C3.绩效目标合理性 | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 2 |
|  |  | D5.绩效目标与项目范围的相符性 | 2 | 2 |
|  | C4.绩效指标明确性 | D6.绩效目标细化、量化程度 | 3 | 1 |
|  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 10 | 8 |

- D4.绩效目标依据政策的相符性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目设立了绩效目标，且设立的产出目标、效益目标、满意度目标均与2023年海产品批发（冷链物流）市场项目的实际内容具有相关性，绩效目标申报表与绩效目标自评表完整齐全，因此该项得满分。

- D5.绩效目标与项目范围的相符性，分值2分，得分2分，得分率100%.

该项目的绩效目标为建设地上建筑面积8822平方米，包括海产品交易大厅1904平方米，电商直播平台3788平方米，仓储、冷链物流中心3130平方米: 地下建筑面积2682平方米。停车位数量89个。容积率0.71，建筑密度28.09%，绿地率39.00%。项目配备10辆冷藏物流配送车辆，实现海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务等工程，与项目实施范围一致。根据评分标准，该指标得2分。

- D6.绩效目标细化、量化程度，分值3分，得分1分，得分率33.33%。

- 该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标。但评价过程中发现，决策指标、效益指标存在细化、量化程度不足，如效益指标里的“生态效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。不符合绩效指标细化和量化管理要求。根据评分标准，该项得1分。

- D7.绩效指标设置合理性，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

- 该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标，且各一级指标设置了较为详细的二级、三级指标，指标设置合理全面等，根据评分标准，该指标得3分。

- 3.资金投入，分值6分，得分6分，得分率100.00

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3.资金投入 | C5.预算编制科学性 | D8.预算内容合理性 | 3 | 3 |
|  |  | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 6 | 6 |

- D8.预算内容合理性，分值3分，得分3分，得分率100%.

- 经审查，该项目预算内容较为合理，预算内容与项目工作内容完全相符，两者均为海产品批发（冷链物流）市场项目进行，预算额度与当年需要完成的工程量相匹配，因此该项得3分。

- D9.预算编制程序规范性，分值3分，得分3分，得分率100%。

- 该项目在前期进行了项目可研报告的编制，前期进行了工程预算编制，并通过造价公司进行工程造价审核，各类单项工程预算内容详细，完整，因此该项得3分。

- （二）项目过程情况

- 1.资金管理，分值 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4.资金管理 | C6.资金到位率 | D10.资金到位率 | 1 | 1 |
|  | C7.预算执行率 | D11.到位资金支出率 | 2 | 2 |
|  | C8.资金使用合规性 | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 2 |
|  |  | D13.资金支出合规性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 8 | 8 |

- D10.财政资金到位率，分值1分，得分1分，得分率100%.

该项目2023年度预算资金4100万元，全年到位数4100万元，资金到位率100%,根据计算规则，该项得1分。

- D11.到位资金支出率，分值2分，得分2分，得分率100%.

- 全年预算数4100万元，全年预算数4100万元，全年到位数4100万元，执行数4100万元，执行率100%，根据计算规则，该项得2分。

- D12.资金拨付流程合规性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目资金支出通过长岛综合试验区财政和金融局直接支付，支付前报送检查项目单位的工程进度报表、实施方案以及工程款支付申请表等资料审批资料，项目严格按照施工进度进行工程款支付。资金的拨付流程符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。根据评分标准，该指标得2分。

- D13.资金支付合规性，分值3分，得分3分，得分率100%。

- 该项目已支付资金均为通过长岛综合试验区财政和金融局直接支付，经查阅凭证及原始单据等财务资料，申请支付资料齐全，资金使用审批手续完备，凭证的入账依据充分。未发现存在截留、挤占、挪用、 虚列支出的情况，资金支出财务处理规范，根据评分标准，该指标得3分。

- 2.组织实施，分值12分，得分12分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5.组织实施 | C9.管理制度健全性 | D14.财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D15.业务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  | C10.制度执行有效性 | D16.实施规范性 | 4 | 4 |
|  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D18.实施条件完备性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 12 | 12 |

- D14.财务管理制度健全性，分值2 分，得分2分， 得分率100.00%。

- 经审查，项目单位提供的财务管理制度、资金管理制度均健 全可行，合法合规，因此该项得满分。

- D15.业务管理制度健全性， 分值2 分， 得分2 分， 得分率100.00%。

- 该项目具备完整齐全的业务管理制度、安全生产管理制度、 档案管理制度，且各项制度都健全可行，合法合规，因此该项得满分。

- D16.实施规范性，分值4分，得分4分，得分率100%。

- 该项目在实施过程中，在业务管理制度执行方面，基本实现按照管理制度内容落实开展，对项目立项管理、招投标采购管理、施工建设管理等方面均完成较好。财务管理方面，经抽查财务资料，付款审批流程健全，财务监控措施制度有效。项目招标流程中，按照《工程建设项目实施阶段程序管理暂行规定》的流程，因此该项得4分。

- D17.档案管理健全性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目单位的档案资料基本齐全，包括备案资料（立项审批、招投标资料、建筑工程合同、中标通知书）、施工日志、现场安全日检查记录、开工审批表、工程开工令、 宣传资料、施工单位自查报告、开工审批表、工程开工令、 宣传资料等都已归档，因此该项得2分。

- D18.实施条件完备性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

- 该项目施工内容与预算部门长岛城市建设投资开发有限公司职能相符。项目由长岛城市建设投资开发有限公司于2022年8月30日长审批投〔2022〕18号批复立项，并于2022年8月30日长审批投〔2022〕19号批复项目投资概算。工程招标人为长岛城市建设投资开发有限公司，中标人为山东安成建设发展有限公司，合同金额为5900万元。同时，项目单位为保证项目工程施工进度能够如期完成，成立了专门领导小组，全面具体组织工程项目的施工、人员配备齐全，机构健全，职责分工明确。根据评分标准，该指标得2分。

- （三）项目产出情况

- 1.产出数量，分值 15 分，得分 15 分，得分率100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6.产出数量 | C11.数量指标 | D19.地上建筑面积8820平方米；地下建筑面积2750平方米 | 5 | 5 |
|  |  | D20.停车位数量88个 | 5 | 5 |
|  |  | D21.配备10辆冷藏物流配送车辆 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 15 | 15 |

- D19-D21.地上建筑面积8822平方米、地下建筑面积2682平方米、停车位数量89个、配备10辆冷藏物流配送车辆的完成率，分值15分，得分15分，得分率100.00%。

- 该项目经建设单位、设计单位、监理单位进行阶段性验收且验收合格。经查阅有关验收资料和现场查验，项目按要求完成项目建筑面积11504平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场等。根据评分标准，该指标得15分。

- 2.产出质量，分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B7.产出质量 | C12.质量达标率 | D22.达到工程设计及施工要求 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 5 | 5 |

- D22.达到工程设计及施工要求质量达标率(%)，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 经查阅该项目有关验收资料，对工程的质量评价如下：“施工单位在施工过程中，严格执行国家有关工程建设的法律法规、工程建设强制标准。完成了合同约定的工程内容、符合设计文件及技术标准的要求。”验收合格。根据评分标准，该指标得5分。

- 3.产出成本，分值5分，得分5分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B8.产出成本 | C13.投资完成率 | D23.完成投资数 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 5 | 5 |

D25.投资完成率，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 经查阅该项目有关验收资料，当前工程投资进度符合项目建设进度要求且未超过项目总预算。根据评分标准，该指标得5分。

- 4.产出实效，分值5分，得分5分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B8.产出实效 | C14.完成及时性 | D24.项目计划完工时间为一年 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 5 | 5 |

D26.项目计划完工时间为一年，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

经查阅有关验收资料和现场查验，截至2023年12月底已完成项目建筑面积11504平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场等，符合项目计划建设时间。根据评分标准，该指标得5分。

- （四）项目效益情况

- 1.项目效益，分值 30 分，得分 30分，得分率 100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B10.项目效益 | C15.社会效益 | D25.充分、切实地实现民众权益，普惠大众，为客户提供经济一体化冷链物流服务 | 5 | 5 |
|  | C16.经济效益 | D26.加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务 | 5 | 5 |
|  | C17.生态效益 | D27.采取有效防治措施，不对生态造成影响 | 5 | 5 |
|  | C18.可持续影响 | D28.长岛经济社会可持续发展 | 5 | 5 |
|  | C19.满意度 | D29.受益人员满意度 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 30 | 30 |

D25.充分、切实地实现民众权益，普惠大众，为客户提供经济一体化冷链物流服务，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

项目的建设会推动电子商务培训的发展和市民物质文明建设的不断改善，将为当地精神文明建设创造必要的物质基础与基本条件，有利于居民自身素质的提高和发展，有利于社会文明风气的巩固，有利于文明城市的建设，塑造美好的城市形象，以促进城市的可持续发展。因此，项目的建设将一定程度地改善当地的人文环境。根据评分标准，该指标得5分。

D26.加强海产品的快速配送要求，为客户提供经济一体化冷链物流服务，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

项目的实施可以加强冷链资源配置，完善冷链物流体系；使得生鲜商品在运输过程中得到规范的保温、保湿、冷藏，为岛民提供便捷服务；助力当地电商发展，为岛民提供免费公益培训和扶持，有利于规范当地电商经营、提高售后质量，打造长岛电商品牌。根据评分标准，该指标得5分。

D27.采取有效防治措施，不对生态造成影响，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 项目建设过程中，针对噪音、废弃粉尘、废水等方面，采取了专门的防护措施，符合国家、省、市及行业有关标准，环境保护符合相关要求。根据评分标准，该指标得5分。

- D28.长岛经济社会可持续发展，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 该项目的实施，可帮助岛民实现销售渠道多元化，施能实现海产品集中统一收购销售、保护岛民利益，可加大海产品宣传效果和品牌建设、惠利岛民，可以实现批发市场与电商融合、为岛民提供冷链物流服务，开展的电商相关培训可以规范和健全市场，助推了乡村振兴战略，进一步加快培育电子商务新业态，大力发展特色产业直播带货营销新模式，培育一批优秀电商人才，提升岛民综合素质和技能水平，为发挥长岛特色海产品推广提供了新的动能。根据评分标准，该指标得5分。

- D29.受益人员满意度，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

- 评价工作组共发放100份问卷调查，收回有效调查问卷100份。经统计，群众对海产品批发（冷链物流）市场项目的综合满意度98.2%，根据评价标准，该指标得10分。

- 六、项目主要经验及做法

## （一）“互联网+”助力乡村振兴

近年来，随着电商行业的不断进步，出现生鲜电商、跨境电商等等。项目电商与周边经济情况相结合，农产品批发与电商、冷链物流融合，帮助岛民实现销售渠道多元化，实现海产品集中统一收购销售、保护岛民利益，加大海产品宣传效果和品牌建设、惠利岛民，实现批发市场与电商融合、为岛民提供冷链物流服务，助力长岛海产品发展，为乡村振兴发展服务。

## （二）“建设+培训”推动长远发展

项目每月为当地岛民提供电商讲座等免费培训服务，内容涵盖电商基础知识、运营流程、资源扶持、电商运营技巧等，可以让岛民对电商有一个系统认知，同时经过专业讲座及运营技巧培训，提升岛民的专业能力；相对于自己碎片化的学习，参加培训可以系统体系学习电商知识，为电子商务行业发展积蓄力量；进一步加快培育电子商务新业态，大力发展特色产业直播带货营销新模式，培育一批优秀电商人才，提升岛民综合素质和技能水平，为发挥长岛特色海产品推广提供了新的动能。

- 七、存在问题及原因分析

- 个别绩效指标设置不规范。该项目个别绩效指标设置不够准确详细，如效益指标里的“社会效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。主要原因是：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，个别指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、不易衡量等情况。

- 八、有关建议

- 提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标。建议项目单位按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况，从预期产出、预期效果和公众满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果。

- 附件：1.调查问卷及统计分析表

- 2.绩效评价得分表

- 3.问题清单

附件1-1.满意度调查问卷

海产品批发（冷链物流）市场项目满意度调查问卷

你好!为获取海产品批发（冷链物流）市场项目取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助!

街道:                              调查时间:

1.您对2023年海产品批发（冷链物流）市场项目是否了解?

A.了解        B.有点了解       C.不知道

2.您是通过哪种方式了解的?

A.工程宣传牌或项目公示   B.看到工程建设队伍      C其他

3.您认为项目实施后是否提升了经济一体化冷链物流服务？

A.明显提升   B.一般      C.没提升

4.您对项目实施时对当地生态环境的保护情况是否满意?

A.满意          B.基本满意         C不满意

5.您对项目实施后长岛经济社会可持续发展效果是否满意?

A.满意          B.基本满意         C不满意

6.您对项目实施是否满意?

A.满意       B.基本满意         C.不满意

- 7.您认为项目还有哪些需要改进的地方？

附件1-2.调查问卷统计分析表

海产品批发（冷链物流）市场项目调查问卷统计分析表

| 评价指标 | 分值频数统计 |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A （了解/工程宣传牌或项目公示 /明显提升/满意/满意） | B （有点了解/看到工程建设队伍/一般/基本满意/基本满意） | C （不知道/其他/没提升/不满意/不满意） |  |
| 1.您对2023年海产品批发（冷链物流）市场项目是否了解？ | 98 | 1 | 1 | 98% |
| 2.您是通过哪种方式了解的？ | 99 | 0 | 1 | 99% |
| 3.您认为项目实施后是否提升了经济一体化冷链物流服务? | 97 | 2 | 1 | 97% |
| 4.项目实施后对当地生态环境的保护情况是否满意? | 98 | 1 | 1 | 98% |
| 5.项目实施后长岛经济社会可持续发展效果是否满意? | 99 | 1 | 0 | 99% |
| 项目满意度 | 98.2% |  |  |  |

附件2.绩效评价得分表

| 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 |  | 评分标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） |  | B1.项 目立项（4 分） | C1.立项依据充分性（2 分） |  | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 |  | 1 |  | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 |  | ①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 |  | 1 |  | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 |  | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 1 |  |
|  |  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） |  | D3.立项程序的合规性 |  | 2 |  | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 |  | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 2 |  |
|  |  | B2.绩 效目标（10 分） | C3.绩效目标合理性（4分） |  | D4.绩效目标依据政策的相符性 |  | 2 |  | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 |  | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 |  | 2 |  | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 |  | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 2 |  |
|  |  |  | C4.绩效指标明确性（6分） |  | D6.绩效目标细化、量化程度 |  | 3 |  | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 |  | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 |  | 3 |  | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 |  | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） |  | D8.预算内容合理性 |  | 3 |  | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 |  | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | D9.预算编制程序规范性 |  | 3 |  | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 |  | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全 | 3 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |  |  |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） |  | C6.资金到位率（1 分） |  | D10.资金到位率 |  | 1 |  | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 |  | 1 |  |
|  |  |  | C7.预算执行率（2 分） |  | D11.到位资金支出率 |  | 2 |  | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出。 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  |  |  | C8.资金使用合规性（5 分） |  | D12.资金拨付流程合规性 |  | 2 |  | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。 | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D13.资金支出合规性 |  | 3 |  | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价. | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  | 3 |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） |  | C9.管理制度健全性（4 分） |  | D14.财务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D15.业务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  |  |  | C10.制度执行有效性（8 分） |  | D16.实施规范性 |  | 4 |  | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价。 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | D17.档案管理健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全。 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D18.实施条件完备性 |  | 2 |  | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
| A3. 产出 （30 分） | B6.产 出数量（15 分） |  | C11.数量指标（15分） |  | D19.地上建筑面积8820平方米，；地下建筑面积2750平方米 |  | 5 |  | 工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 5 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | D20.停车位数量88个 |  | 5 |  | 游客集散中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | D21.配备10辆冷藏物流配送车辆 |  | 5 |  | 游客服务中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 5 |  |
|  | B7.产 出质量（5 分） |  | C12.质量达标率（5分） |  | D22达到工程设计及施工要求 |  | 5 |  | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收合格的工程量与实际应验收的工程量的比率，用以反映和考核项目整体情况 | 合格率＝(实际验收合格的工程量／实际应验收的工程量)×100%。 根据验收合格率*分值得分。 |  | 5 |  |
|  | B8.产 出成本（5 分） |  | C13.投资完成率（5分） |  | D23.完成投资数 |  | 5 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% |  | 5 |  |
|  | B9.产 出实效（5 分） |  | C14.完成及时性（5分） |  | D24.项目计划完工时间为一年 |  | 5 |  | 对项目建设完工及时性、完工后验收及时性和决算及时性进行评价 | ①项目按照批复时间竣工，得 2 分。每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止； ②项目完工后已验收，得 1 分。未验收不得分； ③项目完工后已进行工程决算审计得 1 分。未进行决算不得分。 |  | 5 |  |
| A4. 效益（30） | B10. 项目效益 （30分） |  | C15.社会效益（5分） |  | D25.促进旅游事业发展 |  | 5 |  | 通过项目建设有效促进当地旅游事业发展。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 5 |  |
|  |  |  | C16.经济效益（5分） |  | D26.提升经济效率 |  | 5 |  | 对本地区旅游效益带来长期可持续影响。 | 作用显著，得 满分；不显著，得 0 分 |  | 5 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 |  | 得分 |  |
|  |  |  | C17.生态效益（5分） |  | D27.促进生态环境的改善 |  | 5 |  | 促进生态环境的改善 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 5 |  |
|  |  |  | C18.可持续影响（5 分） |  | D28.经济、生态可持续发展 |  | 5 |  | 对本地区经济、生态效益带来长期可持续影响。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 5 |  |
|  |  |  | C19.满意度 （10 分） |  | D29.服务对象满意度指标 |  | 10 |  | ≥100% | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98 |  |

附件3.问题清单

海产品批发（冷链物流）市场项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| - 项目决策方面 | - 1 | - 个别绩效指标设置不够准确详细，如效益指标里的“社会效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。主要原因是：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，个别指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、不易衡量等情况。 |