长岛综合试验区工委宣传文化和旅游部2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目

绩效评价报告

委托单位：长岛综合试验区财政金融局

主管部门：长岛综合试验区工委宣传文化和旅游部

评价机构：山东中立德会计师事务所有限公司

评价时间：2023 年 12 月

目 录

摘要	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目立项背景及实施目的	- 1 -

（三）项目主要内容和实施情况	- 3 -

1.项目主要内容	- 3 -

2.项目实施情况	- 4 -

二、项目绩效目标	- 5 -

（一）总体绩效目标	- 5 -

(二）2023年度绩效目标	- 5 -

三、评价基本情况	- 7 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	- 7 -

1.评价目的	- 7 -

2.评价对象和范围	- 7 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 7 -

1.评价原则	- 8 -

2.评价指标体系	- 8 -

3.评价方法	- 8 -

4.评价标准	- 8 -

（三）绩效评价工作过程	- 8 -

1.前期准备情况	- 9 -

2.组织实施情况	- 9 -

3.分析评价情况	- 10 -

4.提交绩效评价报告	- 10 -

5.档案归集与质量控制	- 11 -

四、评价结论和绩效分析	- 11 -

(一)综合评价结论	- 11 -

（二）绩效分析	- 11 -

五、存在问题及原因分析	- 13 -

（一）项目预算管理不够规范	- 13 -

（二）部分绩效指标设置不规范	- 13 -

六、有关建议	- 14 -

（一）加强经验总结，提高预算管理水平	- 14 -

（二）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标	- 14 -

报告正文	- 16 -

一、项目基本情况	- 16 -

（一）项目立项	- 16 -

1.立项背景	- 16 -

2.立项依据	- 28 -

3.项目实施目的	- 28 -

（二）项目预算安排及支出情况	- 29 -

（三）项目计划实施内容	- 30 -

1.项目主要内容	- 30 -

（四）项目组织管理	- 31 -

1.明确分工，强化组织保障	- 31 -

2.科学安排，确保项目进度	- 32 -

二、项目绩效目标	- 32 -

（一）总体绩效目标	- 32 -

(二）具体绩效目标	- 32 -

三、评价基本情况	- 34 -

（一）绩效评价目的	- 34 -

（二）评价对象和范围	- 34 -

（三）评价依据	- 34 -

（四）评价原则、评价方法	- 35 -

1.评价原则	- 35 -

2.评价方法	- 36 -

（五）绩效评价指标体系	- 37 -

1.指标体系设计的总体思路	- 37 -

2.数据来源、证据收集方式	- 38 -

3.评价标准	- 38 -

4.绩效评价指标体系	- 39 -

（六）评价人员组成	- 44 -

（七）绩效评价工作过程	- 44 -

1.前期准备情况	- 45 -

2.组织实施情况	- 47 -

3.分析评价情况	- 48 -

4.提交绩效评价报告	- 49 -

5.档案归集与质量控制	- 49 -

四、评价结论及分析	- 49 -

(一)综合评价结论	- 49 -

（二）非现场评价情况分析	- 52 -

（三）现场评价情况分析	- 54 -

（四）分乡镇评价得分及结论	- 55 -

五、绩效评价指标分析	- 55 -

（一）项目决策情况	- 55 -

（二）项目过程情况	- 60 -

（三）项目产出情况	- 63 -

（四）项目效益情况	- 65 -

六、项目主要经验及做法	- 66 -

（一）严格落实国家、省、市等文件要求	- 66 -

（二）以绿水青山促经济发展	- 67 -

七、存在问题及原因分析	- 68 -

（一）项目预算管理不够规范	- 68 -

（二）部分绩效指标设置不规范	- 68 -

八、有关建议	- 68 -

（一）加强经验总结，提高预算管理水平	- 68 -

（二）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标	- 68 -

附件：1.调查问卷及统计分析表	- 69 -

2.绩效评价得分表	- 69 -

3.问题清单	- 69 -

长岛综合试验区工委宣传文化和旅游部2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目

绩效评价报告

摘  要

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的

- 砣矶岛自然风景秀丽，是山东省唯一的万人海岛镇，誉有“山东海岛第一镇”之称；有三绝之景：砚台石、盆景石和彩色石，故砣矶岛又称为石岛，在国内外享有较高的声誉；另还有砣矶石林、北部山海林公园、砣矶巨人石、高山岛奇洞异石等风景名胜，还时常出现最瑰丽的海上奇观——海市蜃楼，使砣矶岛成为不可多得的的旅游避暑胜地。砣矶岛非物质文化遗产众多，有砣矶岩、风景石、渔俗文化、风帆文化、砣矶渔号等，其中砣矶砚又称鼍矶砚、金星雪浪砚，是中国古代名砚、贡砚、海洋石砚，始于北宋、盛于明清，是山东省非物质文化遗产，烟台市首批县域十大文化产品。砣矶岛爱国主义文化浓厚，这里诞生了“长岛第一名党员”、“长岛第一个党支部”，是解放战争时期著名的东北大运兵中转站，作为支援渤海大运兵中的重要后援，为辽沈战役的胜利做出了不可磨灭的贡献；2003年2月22日，发生在砣矶镇海域的“2.22海难大营救”，遇险的81名旅客被成功救助，交通部海事局评价其为“我国到目前为止，海难救援中最成功的一例”；纵观砣矶岛的百年历史，是一部风帆文明史，是一部红色文化史。砣矶岛的旅游设施近年来已有较大发展，但仍存在海边漫道和步行道损坏、道路旁存在危石、文化场馆设施陈旧等问题。

- 《“十四五”旅游业发展规划》指出：大力发展红色旅游。突出爱国主义和革命传统教育，坚持培育和践行社会主义核心价值观，有效提升红色旅游规范化发展水平；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验；《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：建设国际著名文化旅游目的地，优化文旅融合发展布局，提升打造山水圣人中华优秀传统文化旅游带、仙境海岸文化旅游带、大运河文化旅游带、黄河文化和绿色生态旅游带、齐长城文化旅游带、红色文化旅游带，打造一批知名旅游休闲城市、标志性旅游度假区。砣矶海洋文化旅游设施改造项目可以系统提升旅游服务质量，健全旅游基础设施和集散体系，培育主题文化酒店和精品酒店，推进旅游厕所革命，建立旅游服务质量评价体系，规范在线旅游经营服务；可以促进红色旅游与乡村旅游、生态旅游等业态融合，推出一批红色旅游融合发展示范区；可以加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。

- （二）项目预算安排及支出情况

- 项目总预算8000万元，其中：工程费用6702.08万元，其他费用458.02万元，预备费429.61万元，建设期利息320.96万元，铺底流动资金89.33万元。项目建设期投资资金由财政统筹安排和申请专项债券资金方式筹措，发行专项债券金额6,400.00万元。建设旅游道路、停车场、公共充电桩等；实施旅游码头挡浪坝改造，购置海上旅游救援船；实施非遗展示中心、渔俗文化展示中心、红色文化展示中心、东北大运兵革命旧址文化展示中心改造，配套建设游客集散中心、服务中心及旅游安全保障设施等。

- 2023年初预算数2000万元，资金到位数2000万元，其中专项债券资金2000万元（2023年5月26日发行1000万元，2023年8月23日发行1000万元）；完成旅游道路、停车场建设，完成游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程。全年执行数1116.76万元、执行率55.84%。

- （三）项目主要内容和实施情况

- 1.项目主要内容

（1）道路工程：改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩；修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。

（2）码头工程：对砣矶旅游码头进行改建，改建挡浪坝长108米，高2.1米。改建1处旅游集散地400平方米，新建1处旅游公厕。购置海上旅游救援船4艘。

（3）文化服务设施：建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米；改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米；建设非物质文化遗产展示中心，建筑面积430平方米；

改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米；对红色文化展示中心进行扩建，新建展区80平方米；建设东北大运兵革命旧址文化展示中心，建筑面积200平方米。在大口中村修建CS训练基地，建设人工攀岩墙工程、断桥、战壕，配套修建休息室、器具仓库、停车场。

- 旅游安全设施：在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。

- 2.项目实施情况

- 砣矶海洋文化旅游设施改造项目经长岛海洋生态文明综合试验区行政审批服务局批复，由长岛海洋生态文明综合试验区工委宣传文化和旅游部负责建设，主要建设内容:建设旅游道路、停车场、公共充电桩等；实施旅游码头挡浪坝改造，购置海上旅游救援船；实施非遗展示中心、渔俗文化展示中心、红色文化展示中心、东北大运兵革命旧址文化展示中心改造，配套建设游客集散中心、服务中心及旅游安全保障设施等。

- 砣矶海洋文化旅游设施改造项目在2023年度共完成了以下工程内容：

改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩。修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程。

- 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标

- 在建设资金落实到位的前提下，2023年5月开工建设，预计2024年10月竣工投入使用，建设工期24个月。

- (二）2023年度绩效目标

- 改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩。修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程。该项目设置绩效指标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成旅游道路、停车场建设。完成游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程。 | 改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩；修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。 |  |
|  |  |  | 建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。 |  |
|  |  |  | 改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。 |  |
|  |  |  | 在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。 |  |
|  |  |  | 改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程。 |  |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 100% |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时效性 | 100% |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 促进旅游事业发展 | 促进旅游事业发展 |  |
|  | 经济效益 | 对本地区旅游效益带来长期可持续影响 | 长期 |  |
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境的改善 | 促进生态环境的改善 |  |
|  | 可持续影响指标 | 对本地区经济、生态效益带来长期可持续影响 | 长期 |  |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |  |

- 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

- 通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

- 2.评价对象和范围

- 评价对象:砣矶海洋文化旅游设施改造项目资金；

- 评价范围:砣矶海洋文化旅游设施改造项目资金（2000万元）的使用绩效；

评价基准日:2023年 12 月 31 日。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则

- （2）绩效相关原则

- （3）公开透明原则

- （4）激励约束原则

- 2.评价指标体系

评价指标体系以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，从定性和定量两个维度对项目的执行情况和资金使用情况进行评价。指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益共四个维度，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标，各项指标分值根据评价内容重要程度设定。绩效评价指标体系详见正文“三、（五）”。

- 3.评价方法

- 评价组坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法进行评价。

- 4.评价标准

- 绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。

- （三）绩效评价工作过程

- 按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、 档案归集与质量控制等五个阶段。

- 1.前期准备情况

- （1）成立评价工作组。

- （2）开展前期调研。

- （3）制定评价实施方案。包括：

- ①设计绩效评价指标体系。

- ②确定现场和非现场评价范围。

- ③编制社会调查方案。

- ④确定评价资料清单。

- （4）评价方案论证。

- 2.组织实施情况

- 根据长岛综合试验区财政和金融局下达的评价通知，明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，项目单位根据第三方的要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，并指定项目负责人直接与项目单位对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通。

- 我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

- 非现场评价阶段，评价工作组对长岛综合试验区工委宣传文化和旅游部提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，将取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

- 现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并选择社会公众满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

- 通过向受益居民发放调查问卷，了解项目建设后的具体情况以及产生的效益，统计分析各个问题的群众满意度，得出满意度调查统计表。

- 在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

- 3.分析评价情况

- 评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

- 4.提交绩效评价报告

- 我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

- 5.档案归集与质量控制

- 根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料等等整理归档，移交专人保管。

- 四、评价结论和绩效分析

- (一)综合评价结论

- 评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照砣矶海洋文化旅游设施改造项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 90.00% |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | 95.00% |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| 合 计 |  | 100.00 | 97.00 | 3.00 | 97.00% |

- （二）绩效分析

- 1.决策指标得分率为90.00%。

- 该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，实施具有必要性。项目内容与预算内容一致，项目立项审批程序规范。

决策主要扣分因素：项目绩效指标中，部分指标设置不合理、不细化，质量有待提高。

- 2.过程指标得分率为95.00%。

- 资金管理方面：本项目资金管理制度健全，拨付和使用审批流程规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。业务管理方面：该项目单位制定项目管理制度可以满足项目施工需要。在制度落实方面，除过程管理中列示的扣分因素外，该项目已基本实现制度化管理，在立项审批、施工招标、工程监理等方面实现按规定制度开展。

- 过程主要扣分因素：项目年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年执行数1116.76万元、执行率55.84%。

- 3.产出指标得分率为100%。

- 该项目按施工计划开工和完工，经查阅建设情况有关文件，本项目已按照工程建设要求完成旅游道路、停车场建设；完成游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程等，项目竣工验收合格；项目工程总投资未超过投资预算。

- 4.效益指标得分率为100%。

- 项目实施后，系统提升了砣矶海洋文化旅游设施质量，健全了旅游基础设施和集散体系，培育发展了海岛特色民宿，推进了旅游厕所革命，显著提升了砣矶旅游业的服务质量和水平；促进了红色旅游与乡村旅游、生态旅游等业态融合，推出了一批红色旅游融合发展示范区；加强了区域旅游品牌和服务整合，打造了一批渔俗文化特色鲜明的旅游区，打造“一岛一品”海岛文化品牌，确定了“贡品雪浪砚-石韵砣矶岛”文化品牌，推出系列文创产品，提升文化品牌影响力和海岛文化旅游竞争力。通过问卷调查，受益人员总体上对项目表示满意，综合满意度99.2%。

- 综合来看，项目实施效果基本达到预期目标，获得了较高的群众满意度。评价中，项目过程和项目产出扣分较多，在资金到位及时性和执行率、绩效目标设置等问题上，需要进一步完善和加强。

# 五、存在问题及原因分析

## （一）项目预算管理不够规范

2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年执行数1116.76万元、执行率55.84%。存在年初预算编制不科学、预算执行不到位等问题。

- （二）部分绩效指标设置不规范

- 该项目部分绩效指标设置不够准确详细，如效益指标里的“生态效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。主要原因是：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，有的指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、不易衡量等情况。

- 六、有关建议

- （一）加强经验总结，提高预算管理水平

- 科学编制项目预算，充分酝酿，认真测算，准确把握预算需求，加强调查研究，提前对辖区内项目进行摸底排查，提前收集相关资料，做到精准预算、科学预算。同时，强化预算执行监督检查，确保预算资金足额及时拨付企业。

- （二）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标

- 建议项目单位按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况，从预期产出、预期效果和公众满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果。

- 项目单位在年初设定绩效目标后，在预算执行中，因预算调整、政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现的情况，应根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）第十九条的规定调整绩效目标，由业务主管部门提出绩效目标调整申请，按预算管理流程报批调整，及时更新，使设定的绩效目标符合项目实际情况。

- 报告正文

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项

- 1.立项背景

（1）砣矶岛旅游情况

①砣矶岛自然风景

砣矶岛处于庙岛列岛的中间。砣矶岛有8个村，从东到西依次为：吕山口村、井口村、东山村、北村、中村、西村、后口村、磨石嘴村。砣矶镇岛陆面积7.11平方公里，水域面积943.13平方公里，辖8个行政村，3500户，人口7000多人，是山东省唯一的万人海岛镇，誉有“山东海岛第一镇”之称。

砣矶岛之景，在于三绝：砚台石、盆景石和彩色石。故砣矶岛又称为石岛，在国内外享有较高的声誉。

砣矶镇濒临渔场，是百渔洄游必经之地，盛产对虾、鲅鱼、刀鱼、花鱼等几十种经济鱼类。这里海域辽阔，水质肥沃，无污染，自然生长的贝、藻类160多种，其中，扇贝、鲍鱼、海参、海胆、赤贝、江瑶贝、虾夷贝等海珍品享誉海内外。

砣矶镇大力实施“耕海牧渔”战略，已形成“渔业远、近、外，养殖立体化，育苗多品种，工业高效能和第三产业齐发展”的新格局，海洋捕捞区域已由渤海、黄海、东海、南海扩展到西非和南太平洋等国际渔场，海水养殖向深水大流发展，增养殖品种已由海带、扇贝、裙带菜等，发展到鲍鱼、海参、海胆、栉孔贝、虾夷贝等多品种增养殖，全镇已建海珍品育苗场8处，总育苗规模10000平方米水体。

砣矶风光旖旎，气候适宜，碧波环抱，冬暖夏凉，空气新鲜，海水清澈，岸礁争险斗奇，山清水秀，更有砣矶石林、北部山海林公园、砣矶巨人石、高山岛奇洞异石等风景名 胜，还时常出现最瑰丽的海上奇观 ——海市蜃楼，使砣矶岛成为不可多得的的旅游避暑胜地。

②砣矶岛非物质文化遗产

a.砚台

砚台是中国文房四宝之一，是中国书法文化的重要组成之一。经过很长时间的历史，砚台已早已不再是单纯的文具，而成为了集雕刻，绘画于一身的精美工艺品，由于其性质坚固，传百世而不朽，又被历代文人作为珍玩藏品之选。

砣矶砚又称鼍矶砚、金星雪浪砚，是中国古代名砚、贡砚、海洋石砚。始于北宋，盛于明清，是山东省非物质文化遗产，烟台市首批县域十大文化产品。

砣矶砚以砚石产于砣矶岛而得名，在全国诸砚中，砣矶砚是开发历史较早、实用下发最好、流传有序未断的地方砚。《砚品》云：“宋时即以鼍矶石琢以为砚，色青黑，质坚细，下墨甚利，其有金星雪浪纹者最佳，极不易得。鼍矶石含有微量自然铜，如金屑撒石上，闪耀发光，即所谓金星。色青黑，略呈绀青、灰绿色，有明度不同雪浪纹，小如秋水微波，大如雪浪滚滚，着水似欲浮动，映日泛贝光，故名金星雪浪”。

砣矶砚石料深藏于海峡断崖险处，开采艰辛，成砚不易，石料资源有限，加之连年战乱，使这砣矶砚湮没了，约20世纪30年代停产。1979年砣矶镇成立了“砣矶砚工艺美术社”，开始生产砣矶砚，使绝迹半个世纪的砚中名品又恢复了生产，并使产品销往美国、日本、新加坡和东南亚各国，因资源有限，精细加工的砚台尤为珍贵。1985年全国书法协会主席舒同初试砣矶砚后誉其为“金星闪烁雪浪翻，为文发墨赛马肝。”同年，更名为“长岛县工艺美术厂”，2001年又改名为“砣矶金星雪浪砚厂”。现在，该工艺美术厂的制作技艺正日趋精良，就造型而言，不乏典雅庄重、古朴自然等诸多品种。砣矶金星雪浪砚厂被评为2008一2009年度山东省旅游商品（工艺品类)十佳品牌荣誉称号。砣矶砚的雕刻技法纯朴、豪放，在我国众多的制砚方法中，包括端砚、歙砚都是先把石料切割打磨成所需要的形状，然后再进行雕刻。但是砣矶砚不同，这是因为砣矶石材有其独特的优点，它有不同颜色的自然面。这些自然面的形成主要是石材有很多石纹，经过多年其他物质的渗透，形成了红、黄、紫、黑等不同色彩，进行巧妙构思，因形施艺，使自然与艺术和谐统一，真正做到“天人合一”，这将是对一个艺术家的最大考验，也是砣矶砚艺术风格的独特之处。

b.风景石

砣矶风景石，成因源于地壳不断发生的褶皱、扭曲、叠压、错层、断裂等地质运动，从而改变了岩石最初的赋存状态，在不同地层、地温的相互作用和相互反应下，再经过风化作用，从而形成大自然的奇观。

砣矶石盆景和其他盆景的不同之处在于，它以纯天然不加任何雕琢的美石组装在理石盆中，每一块石料都是一件鬼斧神工的艺术品，给人以“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”的艺术效果。近年来，砣矶盆景石先后在省市及全国花卉博览会上展出并荣获奖项。

砣矶石盆景最早记述源自宋代苏东坡的《北海十二石记》，书中详细地记录了在砣矶岛的采石过程，并对这十二块“瘦”、“透”、“漏”、“皱”的美石赞不绝口。

《北海十二石记》从登州临海写到极目远眺，遥望五岛，“紫翠巉绝，出没涛中”不禁感慨：真是神仙所居住的地方!登岛后看到异草奇花，不胜喜爱，并介绍了美石的特点：“五彩斑斓，或作金色。”

c.渔俗文化

在非遗文化展览馆中，砣矶秧歌展现的是渔民的生产和生活，渔民闯海打鱼，谋生存，求发展，海岛渔家世世代代的美好愿望就是依海发家。他们把理想和行动编织在秧歌里，创造出那热烈、雄浑、多彩的网鱼扑虾舞蹈秧歌。砣矶秧歌最早起源于砣矶岛大风船上的锣鼓点，踏着欢快而有节奏的锣鼓点，舞者身着各样服装，头戴“鱼流”、“虾群”等各类面具，迎着叠起的“浪峰”，随着汹涌的“波涛”，灵巧活泼地扭动着，弓身迅疾地跑跳着。请各位领导欣赏砣矶秧歌片段。

砣矶岛盛产磨刀石，其分为粗磨石和细磨石。粗磨石主要产自砣矶岛北山头至海边，主要用于斧镰、侧刀等。在明代和清代有外籍商人雇人进岛凿石，经水路远销高丽（朝鲜半岛）、日本等地。细磨石主要产自磨石嘴村西海沿，主要用于磨砺菜刀、理发刀等，深受群众喜爱。而百年渔村磨石嘴村名字的由来也在此，因磨石嘴村盛产磨刀石，加之地貌凹陷的部分称之为口，地貌突出的部分称之为嘴，因此得名磨石嘴，在非遗文化展览馆中展陈所列磨刀石均为磨石嘴村珍藏旧品。

墙上剪纸都是老一辈手工艺者的珍爱之物，砣矶剪纸由来已久，据县志记载，清同治年间，每逢春节已有家家“以剪纸贴灯花，以彩纸挂门楣”的习俗。砣矶剪纸应用广泛，多应用于节日、婚嫁等节庆场所，其题材丰富，虫鸟、花木、风光名胜以及神话、历史故事等都是可剪可裁的题材。

砣矶岛的美食首属鲅鱼水饺，这水饺要想吃的鲜美地道，一是要用鲜鱼，鱼肉切成一公分左右肉块，用韭菜配馅，拌馅时加入少许猪油，搅拌时加一些水，不断搅拌，直到馅呈粘稠状，这样包出来的鲅鱼水饺更成型，肉质也会更鲜嫩。二是个头要大，地道的鲅鱼水饺是普通水饺的2-3倍。三是饺子皮要尽量薄些，馅要尽量多些。

渔家刺绣主要材料为布、丝、锦、棉花、彩丝线，色彩以大红、金黄、海蓝为主，工艺精细，色彩搭配巧妙。绣品内容大多与渔村生产生活有关，反映最多的是海上生产、海岛风情、渔民生活，多数配有中国结，元宝结、龙凤结等，以鱼的造型为主体的最多，一是祈福年余（鱼），二是希望来年丰收，鱼虾满仓，一网两船。

d.风帆文化

省级非物质文化遗产木帆船制造技艺起源于砣矶岛，至今已有350多年的历程。古时渔民为出海远洋，自行设计建造木帆船出海作业，其修造过程为纯手工制造，工匠手中无图纸，心中有尺寸，砣矶大风船载重梁多为20-50吨，船体较大，以风力和摇橹为动力，因形似瓜篓，俗称“大瓜篓”。“大瓜篓”的退役，标志着渔船发展正式开启机械化进程，而“大瓜篓”的奉献，也文明了长岛海洋文化。

历史更迭，据史志记载，清未民初，大瓜篓曾远到朝鲜打鱼。20世纪初，砣矶岛有大风船300多只，后有日伪军侵占长岛，船主破产大船减少，1946年长岛首次解放时，砣矶岛仅剩下107只大风船。1949年，砣矶岛大部分大风船参加了解放长山岛战役。1950年，参加支援解放舟山群岛的支前活动，为我军渡海作战立下了汗马功劳，充分表现出团结、不畏艰险的强大力量。大风船于20世纪70年代后陆续退役，相继装机改造，大风船修造业基本停止。2009年，“长岛木帆船制造技艺”被列入第二批山东省级非物质文化遗产名录。

砣矶岛风帆文化，是北方海洋文明的缩影，是“海上红船”文化的活化石。从清末民初，至解放前后，改革开放，再到新时代，通过弘扬大帆船等非遗文化和海岛人的闯海精神，砣矶岛先后涌现出运兵东北、解放长岛和舟山支前的战斗英雄群体，涌现出“长渔七号”海上救助，“2.22海难大营救”的英勇救难典型，表现出砣矶岛人战天斗地的闯海精神、浴血奋战的爱国精神、不畏艰险的救助精神、大爱无疆的奉献精神。

e.砣矶渔号

砣矶渔号，创始至今已有380多年历史。因具体作业项目、劳动强度和客观环境不同，砣矶渔号在音调、速度和力度上也有所不同。比如说“廷巴号”“捞鱼号”“发财号”等悠扬婉转，明快舒畅，表现了闯海人那种豁达、幽默、豪放的情怀。而“摇橹号”“拔网号”“起锚号”“掌篷号”等则苍劲浑厚，铿锵有力，展现出不畏艰险、劈波斩浪、骁勇向前的海岛渔民群像。

砣矶渔号的演唱形式主要是“一领众合式”和“二部轮唱式”。领唱者被称为“号子头”，合唱者为“答号”。若有幸听到老一辈闯海人喊出的号子，就会感到浑身热血沸腾，激情高涨。那鼓舞人心的节奏，那呐喊带来的震慑力，即使是儒弱者也会挺起胸膛。多少次暴风雨，多少个风卷狂澜的夜海，我们的先辈就凭着这惊天地、泣鬼神的渔号，把渔民们的精气神儿全都凝聚到了一起。当风暴平息了，回头看刚刚闯过的狂风巨浪，如果没有号子壮胆、助威，他们真不敢相信会从哪里生出这般震天豪气。

建国以来，国家及省、市级音乐工作者多次来砣矶收集、整理砣矶渔号，2008年6月砣矶渔号被列入国家级非物质文化遗产名录。

③砣矶岛红色文化

砣矶岛爱国主义文化浓厚，这里诞生了“长岛第一名党员”、“长岛第一个党支部”，是解放战争时期著名的东北大运兵中转站，作为支援渤海大运兵中的重要后援，为辽沈战役的胜利做出了不可磨灭的贡献。2003年2月22日，发生在砣矶镇海域的“2.22海难大营救”，遇险的81名旅客被成功救助，交通部海事局评价其为“我国到目前为止，海难救援中最成功的一例”。为进一步传承砣矶红色文化，砣矶镇累计投入200多万元，进行后口红色文化展馆修复，精心打造胶东（烟台）党性教育基地长岛教学区砣矶教学点。后口红色文化展馆的前身是1968年后口村在原村部旧址新建的“大礼堂”。展馆在保留礼堂特有建筑风格的前提下对其进行局部修复改造，同时，深入挖掘砣矶重要的红色历史事件，走访收集老照片、奖状、锦旗、老物件等具有红色文化纪念意义的物品100多件进行展示，将砣矶一段段尘封的红色记忆重新唤起。

勤劳质朴的海岛人民用世世代代的智慧结晶缔造了非物质文化遗产，也为海岛的文化发展增添了独特的魅力。纵观砣矶岛的百年历史，是一部风帆文明史，是一部红色文化史。

（2）砣矶岛旅游设施现状

砣矶岛的旅游设施近年来已有较大发展，但仍存在海边漫道和步行道损坏、道路旁存在危石、文化场馆设施陈旧等问题。

海边漫道和步行道损坏

景点道路现状（窄、陡、无防护设施、无指示牌）

道路旁危石

防浪堤等需要改造

红色文化展览馆等设施外墙破损严重

（3）砣矶岛旅游市场情况

长岛2020年全年实现旅游综合收入38.14亿元，全年接待游客261.55万人次。2021年全年实现旅游综合收入45.29亿元，比上年增长18.7%。全年接待游客310万人次，比上年增长18.5%。

随着长岛旅游市场持续升温，势必会带动砣矶岛旅游市场的高速发展。

砣矶镇积极推动民宿旅游走集约化、片区化、规模化发展道路。在民宿改造上，坚持“留住文化、留住乡愁、留住特色”理念，引导投资客商“修旧如旧、尊重文化、尊重历史”，既保持了海岛民俗特色，又使古老渔村换发勃勃生机。依托深厚的渔俗文化、海洋文化、红色文化资源，着力打造海岛文化旅游新景点，砣矶红色文化展览馆完成布展并对外展陈，渔俗文化展馆完成改造升级，非物质文化遗产展馆正在进行布展设计。打造“一岛一品”海岛文化品牌，确定了“贡品雪浪砚-石韵砣矶岛”文化品牌，推出系列文创产品，提升文化品牌影响力和海岛文化旅游竞争力。

- 2.立项依据

- 项目的建设符合《“十四五”旅游业发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”文化和旅游发展规划》《产业结构调整指导目录》（2019年本）《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《文化和旅游部办公厅 教育部办公厅 国家文物局办公室关于利用文化和旅游资源、文物资源提升青少年精神素养的通知》《山东省乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《长岛区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件要求。

- 3.项目实施目的

- 《“十四五”旅游业发展规划》指出：大力发展红色旅游。突出爱国主义和革命传统教育，坚持培育和践行社会主义核心价值观，有效提升红色旅游规范化发展水平；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验；《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：建设国际著名文化旅游目的地，优化文旅融合发展布局，提升打造山水圣人中华优秀传统文化旅游带、仙境海岸文化旅游带、大运河文化旅游带、黄河文化和绿色生态旅游带、齐长城文化旅游带、红色文化旅游带，打造一批知名旅游休闲城市、标志性旅游度假区。砣矶海洋文化旅游设施改造项目可以系统提升旅游服务质量，健全旅游基础设施和集散体系，培育主题文化酒店和精品酒店，推进旅游厕所革命，建立旅游服务质量评价体系，规范在线旅游经营服务；可以促进红色旅游与乡村旅游、生态旅游等业态融合，推出一批红色旅游融合发展示范区；可以加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。

- （二）项目预算安排及支出情况

- 项目总预算8000万元，其中：工程费用6702.08万元，其他费用458.02万元，预备费429.61万元，建设期利息320.96万元，铺底流动资金89.33万元。项目建设期投资资金由财政统筹安排和申请专项债券资金方式筹措，发行专项债券金额6,400.00万元。建设旅游道路、停车场、公共充电桩等；实施旅游码头挡浪坝改造，购置海上旅游救援船；实施非遗展示中心、渔俗文化展示中心、红色文化展示中心、东北大运兵革命旧址文化展示中心改造，配套建设游客集散中心、服务中心及旅游安全保障设施等。

- 2023年初预算数2000万元，资金到位数2000万元，其中专项债券资金2000万元（2023年5月26日发行1000万元，2023年8月23日发行1000万元）；完成旅游道路、停车场建设，完成游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程。全年执行数1116.76万元、执行率55.84%。

- （三）项目计划实施内容

- 1.项目主要内容

（1）道路工程：改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩；修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。

（2）码头工程：对砣矶旅游码头进行改建，改建挡浪坝长108米，高2.1米。改建1处旅游集散地400平方米，新建1处旅游公厕。购置海上旅游救援船4艘。

（3）文化服务设施：建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米；改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米；建设非物质文化遗产展示中心，建筑面积430平方米；

改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米；对红色文化展示中心进行扩建，新建展区80平方米；建设东北大运兵革命旧址文化展示中心，建筑面积200平方米。在大口中村修建CS训练基地，建设人工攀岩墙工程、断桥、战壕，配套修建休息室、器具仓库、停车场。

- （4）旅游安全设施：在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。

- 2.2023年度完成工程内容：改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩。修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程

- （四）项目组织管理

- 1.明确分工，强化组织保障

- 长岛旅游集团有限公司负责项目的开发建设工作，其管理组织机构比较健全。项目日常经营管理工作由总经理负责。设开发部、市场部、管理部、财务部、办公室等。

总经理

管

理

部

技

术

部

开

发

部

财

务

室

办

公

室

市

场

部

- 2.科学安排，确保项目进度

一是加强计划管理，对项目目标进行分解，超前控制。二是完成后合理布置下步工作计划，分析解决项目中遇到的问题。三是优化方案，突破关键点。实行“倒排工期”和“并联式推进”双重建设进度的方法予以突破。

- 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标

- 在建设资金落实到位的前提下，2023年5月开工建设，预计2024年10月竣工投入使用，建设工期24个月。

- (二）具体绩效目标

- 改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩。修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程。该项目设置绩效指标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成旅游道路、停车场建设。完成游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程。 | 改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩；修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。 |  |
|  |  |  | 建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。 |  |
|  |  |  | 改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。 |  |
|  |  |  | 在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。 |  |
|  |  |  | 改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程。 |  |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 100% |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时效性 | 100% |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 促进旅游事业发展 | 促进旅游事业发展 |  |
|  | 经济效益 | 对本地区旅游效益带来长期可持续影响 | 长期 |  |
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境的改善 | 促进生态环境的改善 |  |
|  | 可持续影响指标 | 对本地区经济、生态效益带来长期可持续影响 | 长期 |  |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |  |

- 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的

- 通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

- （二）评价对象和范围

- 评价对象:砣矶海洋文化旅游设施改造项目资金；

- 评价范围:砣矶海洋文化旅游设施改造项目资金（2000万元）的使用绩效；

评价基准日:2023 年 12 月 31 日。

- （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；

- 2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

- 3.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

- 4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）;

- 5.《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

- 6.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）;

- 7.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）;

- 8.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）;

- 9.中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

- 10.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件。

- （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

- （2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

- （3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

- （4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

- 2.评价方法

- 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

- （1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方 法。

- （3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评价内容，设计调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- （五）绩效评价指标体系

- 1.指标体系设计的总体思路

- 评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、19个三级指标、31个四级指标组成，评价分值100分，各项指标分值根据评价内容重要程度设定，其中决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

- 2.数据来源、证据收集方式

- （1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍，召开相关单位参加的座谈会，加深对项目的了解。

- （2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对项目单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

- （3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- 3.评价标准

- 绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

- （1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额 等数据作为评价的标准；

- （2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

- （3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

- （4）其他经财政部门确认的标准。

- 4.绩效评价指标体系

- 按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

| 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 |  | 评分标准 | 依据 | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） |  | B1.项 目立项（4 分） | C1.立项依据充分性（2 分） |  | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 |  | 1 |  | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 |  | ①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 国民经济和社会发 ； 展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点； 立项申请文件及有关材料 | 立项相关文件、可研报告 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 |  | 1 |  | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 |  | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 相关部门职责范围 | 三定方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） |  | D3.立项程序的合规性 |  | 2 |  | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 |  | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 项目工程备案材 料、行政审批局可研批复 | 招投标备案材料 |  | 案卷研究 |  |
|  |  | B2.绩 效目标（10 分） | C3.绩效目标合理性（4分） |  | D4.绩效目标依据政策的相符性 |  | 2 |  | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 |  | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 |  | 2 |  | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 |  | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  | C4.绩效指标明确性（6分） |  | D6.绩效目标细化、量化程度 |  | 3 |  | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 |  | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 |  | 3 |  | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 |  | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 项目绩效目标和内 容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） |  | D8.预算内容合理性 |  | 3 |  | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 |  | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D9.预算编制程序规范性 |  | 3 |  | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 |  | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |  |  |  |  |  |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） |  | C6.资金到位率（1 分） |  | D10.资金到位率 |  | 1 |  | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 |  | 财务凭证等财务资料 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  | C7.预算执行率（2 分） |  | D11.到位资金支出率 |  | 2 |  | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出。 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 |  | 财务凭证等财务资料 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  | C8.资金使用合规性（5 分） |  | D12.资金拨付流程合规性 |  | 2 |  | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。 | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法 |  | 专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料 |  | 案卷研究、现场核查、凭证分析 |  |
|  |  |  |  |  | D13.资金支出合规性 |  | 3 |  | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价. | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） |  | C9.管理制度健全性（4 分） |  | D14.财务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 国家法律、法规、政策 等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况 |  | 财务和业务管理制度 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D15.业务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C10.制度执行有效性（8 分） |  | D16.实施规范性 |  | 4 |  | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价。 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目单位设立的管理制度、业务执行情况等 |  | 执行记录、项目档案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D17.档案管理健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全。 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 与项目相关的档案材料的完整情况 |  | 项目档案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D18.实施条件完备性 |  | 2 |  | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 |  | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| A3. 产出 （30 分） | B6.产 出数量（15 分） |  | C11.数量指标（15分） |  | D19.道路工程 |  | 3 |  | 道路工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  |  |  | D20.游客集散中心主体工程 |  | 3 |  | 游客集散中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D21.游客服务中心主体工程 |  | 3 |  | 游客服务中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D22.救援基地 |  | 3 |  | 救援基地建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D23.民俗展示中心主体工程 |  | 3 |  | 民俗展示中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B7.产 出质量（5 分） |  | C12.质量达标率（5分） |  | D24.验收达标率 |  | 5 |  | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收合格的工程量与实际应验收的工程量的比率，用以反映和考核项目整体情况 | 验收合格率＝(实际验收合格的工程量／实际应验收的工程量)×100%。 根据验收合格率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B8.产 出成本（5 分） |  | C13.成本控制率（5分） |  | D25.成本节约率 |  | 5 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 指标文、工程造价报告、竣工验收报告、各类会议记录 |  | 指标文、工程造价报告、竣工验收报告、各类会议记录 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B9.产 出实效（5 分） |  | C14.完成及时性（5分） |  | D26.项目计划完工时间为一年 |  | 5 |  | 对项目建设完工及时性、完工后验收及时性和决算及时性进行评价 | ①项目按照批复时间竣工，得 2 分。每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止； ②项目完工后已验收，得 1 分。未验收不得分； ③项目完工后已进行工程决算审计得 1 分。未进行决算不得分。 | 竣工验收报告，竣工决算报告 |  | 竣工验收报告，竣工决算报告 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| A4. 效益（30） | B10. 项目效益 （30分） |  | C15.社会效益（5分） |  | D27.促进旅游事业发展 |  | 5 |  | 通过项目建设有效促进当地旅游事业发展。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 调查问卷 |  |
|  |  |  | C16.经济效益（5分） |  | D28.提升经济效率 |  | 5 |  | 对本地区旅游效益带来长期可持续影响。 | 作用显著，得 满分；不显著，得 0 分 | 实施方案、工作总结、媒体宣传 |  | 实施方案、工作总结、媒体宣传 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  | C17.生态效益（5分） |  | D29.促进生态环境的改善 |  | 5 |  | 促进生态环境的改善 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  | C18.可持续影响（5 分） |  | D30.经济、生态可持续发展 |  | 5 |  | 对本地区经济、生态效益带来长期可持续影响。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  | C19.满意度 （10 分） |  | D31.服务对象满意度指标 |  | 10 |  | ≥100% | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 调查问卷 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）评价人员组成

- 为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组共计11人，其中：注册会计师5名，注册造价师2名，高级工程师1人，助理两人，专职司机1人。对全体项目人员进行岗前培训，使其明确在项目中的责任，具备项目所需要的业务能力。人员名单及职责分工情况见下表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 专业 | 职称级别 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人 | 会计 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人 | 会计 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 |
| 原希成 | 项目经理 | 会计 | 注册会计师 | 负责项目的具体实施，主要负责 方案的制定、指标编制、报告撰写等 |
| 宫彦良 | 项目复核 | 会计 | 注册会计师 | 负责项目工作方案和报告的质量 控制 |
| 于汝凤 | 项目主评 | 会计 | 注册会计师 | 合规性检查的开展及结果的梳 理、报告初稿撰写 |
| 李书超 | 项目复核 | 工民建 | 注册造价师 | 对项目实施过程中工程造价等工 程方面进行复核 |
| 邵诗旭 | 项目助理 | 工民建 | 注册造价师 | 负责访谈、问卷设计、实地调研、 合规性检查的开展及结果的梳理 |
| 张梅 | 项目助理 | 工民建 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 |
| 邓小洋 | 项目助理 | 工民建 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 |
| 王曙光 | 专家 | 工民建 | 高级工程师 | 对项目实施过程中提供专家咨询 |
| 王端阁 | 司机 |  |  | 对项目实施过程提供服务 |

- （七）绩效评价工作过程

- 按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、 档案归集与质量控制五个阶段。

- 1.前期准备情况

- （1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中做到了保持工作组成员的稳定。

- （2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

- （3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排的科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

- ①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

- ②确定现场和非现场评价范围。我们采取现场和非现场评价相结合的方式。

- 非现场评价，对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据资料，我们进行了分类、汇总、分析和评价。非现场评价我们覆盖了所有资金使用单位和项目预算资金。

- 现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价范围按照不低于具体资金使用单位总量的30%、项目预算总金额的60%的标准进行了评价。

- ③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

- ④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

- （4）评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了区财政和金融局相关科室的意见，根据论证意见和建议， 我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

- 2.组织实施情况

- 根据长岛综试区财政和金融局下达的评价通知，我们明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,项目单位根据要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，指定项目负责人直接与项目单位进行对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通解释。

- 我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

- 非现场评价阶段。对财政资金使用单位即区工委宣传文化和旅游部提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，并将取得的资料和评价情况记入了评价工作底稿。

- 现场评价阶段。根据委托方的要求及项目特点，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，本次现场评价项目抽查比例为100%，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

- 3.分析评价情况

- 评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

- 绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别（如下表）：

| 序号 | 分数段 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 分（含）-100 分 | 优 |
| 2 | 80 分（含）-90 分 | 良 |
| 3 | 60 分（含）-80 分 | 中 |
| 4 | 60 分以下 | 差 |

- 评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换了意见。

- 4.提交绩效评价报告

- 我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

- 5.档案归集与质量控制

- 根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将 与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

- 四、评价结论及分析

- (一)综合评价结论

- 评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照砣矶海洋文化旅游设施改造项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 90.00% |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | 95.00% |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| 合 计 |  | 100.00 | 97.00 | 3.00 | 97.00% |

- 绩效分析情况如下：

- 1.决策指标得分率为90.00%。

- 该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，实施具有必要性。项目内容与预算内容一致，项目立项审批程序规范。

决策主要扣分因素：项目绩效指标中，部分指标设置不合理、不细化，质量有待提高。

- 2.过程指标得分率为95.00%。

- 资金管理方面：本项目资金管理制度健全，拨付和使用审批流程规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。业务管理方面：该项目单位制定项目管理制度可以满足项目施工需要。在制度落实方面，除过程管理中列示的扣分因素外，该项目已基本实现制度化管理，在立项审批、施工招标、工程监理等方面实现按规定制度开展。

- 过程主要扣分因素：项目年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年执行数1116.76万元、执行率55.84%。

- 3.产出指标得分率为100%。

- 该项目按施工计划开工和完工，经查阅建设情况有关文件，本项目已按照工程建设要求完成旅游道路、停车场建设；完成游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程等，项目竣工验收合格；项目工程总投资未超过投资预算。

- 4.效益指标得分率为100%。

- 项目实施后，系统提升了砣矶海洋文化旅游设施质量，健全了旅游基础设施和集散体系，培育发展了海岛特色民宿，推进了旅游厕所革命，显著提升了砣矶旅游业的服务质量和水平；促进了红色旅游与乡村旅游、生态旅游等业态融合，推出了一批红色旅游融合发展示范区；加强了区域旅游品牌和服务整合，打造了一批渔俗文化特色鲜明的旅游区，打造“一岛一品”海岛文化品牌，确定了“贡品雪浪砚-石韵砣矶岛”文化品牌，推出系列文创产品，提升文化品牌影响力和海岛文化旅游竞争力。通过问卷调查，受益人员总体上对项目表示满意，综合满意度99.2%。

- 综合来看，项目实施效果基本达到预期目标，获得了较高的群众满意度。评价中，项目过程和项目产出扣分较多，在资金到位及时性和执行率、绩效目标设置等问题上，需要进一步完善和加强。

- （二）非现场评价情况分析

- 非现场评价阶段，评价工作组对财政资金使用单位提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

- 1.项目财政资金使用情况

| 序 号 | 单位工程名称 | 拨付金额（元） | 支出占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间项目 | 317471.9 | 2.84% |
| 2 | 道路工程 | 2985446.37 | 26.73% |
| 3 | 改建游客集散基地 | 873720.71 | 7.82% |
| 4 | 安全救援基地 | 221327.33 | 1.98% |
| 5 | 鱼俗文化展施中心 | 706435.74 | 6.33% |
| 6 | 观景平台 | 349118.73 | 3.13% |
| 7 | 游客服务中心 | 103590.68 | 0.93% |
| 8 | 停车场工程 | 2236912.88 | 20.03% |
| 9 | 磨石嘴村游客集散中心 | 910701.3 | 8.15% |
| 10 | 砣矶岛环岛大坝艺术壁画及标识牌 | 1197100 | 10.72% |
| 11 | 环道慢行路建设 | 764171.59 | 6.84% |
| 12 | 签证 | 501624.04 | 4.49% |
| 13 | 改建游客集散基地 | 873720.71 | 7.82% |
| 合 计 |  | 11167621.27 | 100.00% |

- 经统计分析，项目主要费用为工程施工费用，占比95.51%。经查阅项目收支明细账、抽查凭证等，项目资金使用情况符合法律法规核制度规定，资金支付审批流程齐全，未发现项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 2.项目实施情况

- 砣矶海洋文化旅游设施改造项目经长岛海洋生态文明综合试验区行政审批服务局批复，由长岛海洋生态文明综合试验区工委宣传文化和旅游部负责建设，主要建设内容:建设旅游道路、停车场、公共充电桩等；实施旅游码头挡浪坝改造，购置海上旅游救援船；实施非遗展示中心、渔俗文化展示中心、红色文化展示中心、东北大运兵革命旧址文化展示中心改造，配套建设游客集散中心、服务中心及旅游安全保障设施等。

- 砣矶海洋文化旅游设施改造项目在2023年度共完成了以下工程内容：

- 改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩。修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程。

- 3.非现场评价结果

- 项目单位按照要求提报了项目档案书面材料及电子资料。评价组对提供的资料进行汇总、对比、分析，按照绩效评价体系表中的相关指标进行评价。其中：效益指标中的“促进旅游事业发展”、“促进生态环境的改善”、“经济、生态可持续发展”，这三个效益指标需要结合现场评价、调查问卷结果进行分析打分，因此非现场评价阶段对于这三个指标暂不进行扣分，待现场评价阶段再结合问卷调查结果汇总计算打分。

- 砣矶海洋文化旅游设施改造项目非现场评价得分97分，绩效等级为“优”，主要指标得分率情况如下表所示：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 90.00% |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | 95.00% |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| 合 计 |  | 100.00 | 97.00 | 3.00 | 97.00% |

- （三）现场评价情况分析

- 现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并选择社会公众满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

本次现场评价项目采用简单随机抽样的方法确定项目样本，从砣矶海洋文化旅游设施改造情况、受益人员满意度进行了现场评价。共计发放调查问卷100份，收回调查问卷100份，根据调查问卷对满意度指标进行分析、计算，得出评价结果。

- 砣矶海洋文化旅游设施改造项目非现场评价得分为97分，无现场评价扣分，综合计算项目综合评价得分97分。现场评价得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 非现场评 价得分 | 现场评价 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9.项目效益（30 分） | C15.社会效益（5分） | D27.促进旅游事业发展 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|  | C17.生态效益（5分） | D29.促进生态环境的改善 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|  | C18.可持续影响（5 分） | D30.经济、生态可持续发展 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|  | C19.满意度（10 分） | D31.服务对象满意度指标 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 合 计 |  |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |

- （四）分乡镇评价得分及结论

- 本次绩效评价项目地域在砣矶镇，不涉及其他乡镇评价。

- 五、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项，分值 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.项目立项 | C1.立项依据充分性 | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 1 | 1 |
|  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 1 | 1 |
|  | C2.立项程序规范性 | D3.立项程序的合规性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 4 | 4 |

- D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值1分，得分 1分，得分率100.00%

- 项目的建设符合《“十四五”旅游业发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”文化和旅游发展规划》《产业结构调整指导目录》（2019年本）《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《文化和旅游部办公厅 教育部办公厅 国家文物局办公室关于利用文化和旅游资源、文物资源提升青少年精神素养的通知》《山东省乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《长岛区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件要求。根据评分标准，该指标得 1 分。

- D2.立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

- 长岛综试区工委宣传文化和旅游部是长岛海洋生态文明综合试验区工委、管委工作机构(部门)，贯彻落实党中央关于宣传思想、文化、文物、旅游、新闻出版、广播影视、舆情信息、精神文明建设、网络安全规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对思想政治、新闻媒体、文化文物、旅游产业、网络安全、舆情管控的集中统一领导。本项目立项内容与长岛综试区工委宣传文化和旅游部职责相符。根据评分标准，该指标得 1 分。

- D3.立项程序的合规性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

- 该项目依次通过普查、定线确定方案、建议书编制与审批、办理资金来源证明、编制环境评审报告与审批、办理规划意见、编制可研报告与审批、设计费控制价审批、设计招标、初步设计与概算审批、施工图设计、预算审及清单编制、施工招标、工程施工等规定程序设立，项目实施方案、计划书、项目概预算批复文件完整齐全，并取得了相应的批复。项目申请、设立过程符合相关规定，审批文件和材料规范完整。根据评分标准，该指标得2分。

- 2.绩效目标，分值 10 分，得分8分，得分率80.00%

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.绩效目标 | C3.绩效目标合理性 | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 2 |
|  |  | D5.绩效目标与项目范围的相符性 | 2 | 2 |
|  | C4.绩效指标明确性 | D6.绩效目标细化、量化程度 | 3 | 1 |
|  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 10 | 8 |

- D4.绩效目标依据政策的相符性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目设立了绩效目标，且设立的产出目标、效益目标、满意度目标均与2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目的实际内容具有相关性，绩效目标申报表与绩效目标自评表完整齐全，因此该项得满分。

- D5.绩效目标与项目范围的相符性，分值2分，得分2分，得分率100%.

该项目的绩效目标为改建海岛环岛慢行旅游主道路，长30000米、宽6米、厚度20厘米；配套建设8处机动车停车场，泊位200个；10处非机动车停车场，泊位200个；设置20个公共充电桩。修复井口木栈道和彩石路长600米，宽1.5米。建设磨石嘴村游客集散中心，建筑面积450平方米，2023年度完成主体工程。改建1处游客服务中心，建筑面积500平方米，2023年度完成主体工程。在山西石林、砣子岛景区建设安全防护设施，为旅游漫道提供安全保障；配套建设太阳能路灯100盏；在大口北村海水浴场建设安全救援基地800平方米。改建渔俗文化展示中心，新建展区300平方米，2023年度完成主体工程，与项目实施范围一致。根据评分标准，该指标得2分。

- D6.绩效目标细化、量化程度，分值3分，得分1分，得分率33.33%。

- 该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标。但评价过程中发现，决策指标、产出指标、效益指标存在细化、量化程度不足，如效益指标里的“生态效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。不符合绩效指标细化和量化管理要求。根据评分标准，该项得1分。

- D7.绩效指标设置合理性，分值3分，得分3分，得分率100%。

- 该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标，且各一级指标设置了较为详细的二级、三级指标，指标设置合理全面等，根据评分标准，该指标得3分。

- 3.资金投入，分值6分，得分6分，得分率100.00

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3.资金投入 | C5.预算编制科学性 | D8.预算内容合理性 | 3 | 3 |
|  |  | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 6 | 6 |

- D8.预算内容合理性，分值3分，得分3分，得分率100%.

- 经审查，该项目预算内容较为合理，预算内容与项目工作内容完全相符，两者均为砣矶海洋文化旅游设施改造项目进行，预算额度与当年需要完成的工程量相匹配，因此该项得3分。

- D9.预算编制程序规范性，分值3分，得分3分，得分率100%。

- 该项目在前期进行了项目可研报告的编制，前期进行了工程预算编制，并通过造价公司进行工程造价审核，各类单项工程预算内容详细，完整，因此该项得3分。

- （二）项目过程情况

- 1.资金管理，分值 8 分，得分 7分，得分率87.50%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4.资金管理 | C6.资金到位率 | D10.资金到位率 | 1 | 1 |
|  | C7.预算执行率 | D11.到位资金支出率 | 2 | 1 |
|  | C8.资金使用合规性 | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 2 |
|  |  | D13.资金支出合规性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 8 | 7 |

- D10.财政资金到位率，分值1分，得分1分，得分率100%.

- 项目年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年到位数2000万元、到位率100%,根据计算规则，该项得1分。

- D11.到位资金支出率，分值2分，得分1分，得分率50%.

- 全年预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年到位数2000万元，执行数1116.76万元，执行率55.84%，根据计算规则，该项得1分。

- D12.资金拨付流程合规性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目资金支出通过长岛综合试验区财政和金融局直接支付，支付前报送检查项目单位的工程进度报表、实施方案以及工程款支付申请表等资料审批资料，项目严格按照施工进度进行工程款支付。资金的拨付流程符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。根据评分标准，该指标得2分。

- D13.资金支付合规性，分值3分，得分3分，得分率100%。

- 该项目已支付资金均为通过长岛综合试验区财政和金融局直接支付，经查阅凭证及原始单据等财务资料，申请支付资料齐全，资金使用审批手续完备，凭证的入账依据充分。未发现存在截留、挤占、挪用、 虚列支出的情况，资金支出财务处理规范，根据评分标准，该指标得3分。

- 2.组织实施，分值12分，得分12分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5.组织实施 | C9.管理制度健全性 | D14.财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D15.业务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  | C10.制度执行有效性 | D16.实施规范性 | 4 | 4 |
|  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D18.实施条件完备性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 12 | 12 |

- D14.财务管理制度健全性，分值2 分，得分2分， 得分率100.00%。

- 经审查，项目单位提供的财务管理制度、资金管理制度均健全可行，合法合规，因此该项得2分。

- D15.业务管理制度健全性， 分值2 分， 得分2 分， 得分率100.00%。

- 该项目具备完整齐全的业务管理制度、安全生产管理制度、 档案管理制度，且各项制度都健全可行，合法合规，因此该项得2分。

- D16.实施规范性，分值4分，得分4分，得分率100%。

- 该项目在实施过程中，在业务管理制度执行方面，基本实现按照管理制度内容落实开展，对项目立项管理、招投标采购管理、施工建设管理等方面均完成较好。财务管理方面，经抽查财务资料，付款审批流程健全，财务监控措施制度有效。项目招标流程中，按照《工程建设项目实施阶段程序管理暂行规定》的流程，因此该项得4分。

- D17.档案管理健全性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目单位的档案资料基本齐全，包括备案资料（立项审批、招投标资料、建筑工程合同、中标通知书）、施工日志、现场安全日检查记录、开工审批表、工程开工令、 宣传资料、施工单位自查报告、开工审批表、工程开工令、 宣传资料等都已归档，因此该项得2分。

- D18.实施条件完备性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

- 该项目施工内容与预算部门长岛综合试验区工委宣传文化和旅游部职能相符，立项程序及手续完备。立项后按规定进行了公开招投标。同时，项目单位为保证项目工程施工进度能够如期完成，成立了专门领导小组，全面具体组织工程项目的施工、人员配备齐全，机构健全，职责分工明确。根据评分标准，该指标得2分。

- （三）项目产出情况

- 1.产出数量，分值15 分，得分15 分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6.产出数量 | C11.数量指标 | D19.道路工程 | 3 | 3 |
|  |  | D20.游客集散中心主体工程 | 3 | 3 |
|  |  | D21.游客服务中心主体工程 | 3 | 3 |
|  |  | D22.救援基地 | 3 | 3 |
|  |  | D23.民俗展示中心主体工程 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 15 | 15 |

- D19-D23.建设旅游道路、游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程，分值15分，得分15分，得分率100.00%。

- 该项目经建设单位、设计单位、监理单位进行阶段性验收且验收合格。经查阅有关验收资料和现场查验，项目按要求完成建设旅游道路、游客服务中心等主体工程。根据评分标准，该指标得15分。

- 2.产出质量，分值 5 分，得分 5分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B7.产出质量 | C12.质量达标率 | D24.验收达标率 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 5 | 5 |

D24.验收达标率，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 经查阅该项目有关验收资料，对工程的质量评价如下：“施工单位在施工过程中，严格执行国家有关 工程建设的法律法规、工程建设强制标准。完成了合同约定的工 程内容、符合设计文件及技术标准的要求。”验收合格。根据评分标准，该指标得5分。

- 3.产出成本，分值5分，得分5分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B8.产出成本 | C13.成本控制率 | D25.成本节约率 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 5 | 5 |

D25.成本节约率，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 经查阅该项目有关验收资料，当前工程投入未超过项目总预算，项目成本控制较好。根据评分标准，该指标得5分。

- 4.产出实效，分值5分，得分5分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B9.产出实效 | C14.完成及时性 | D26.项目计划完工时间为一年 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 5 | 5 |

D26.项目计划完工时间为一年，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

经查阅有关验收资料和现场查验，截至2023年12月底已完成旅游道路、停车场建设，完成游客服务中心、游客集散中心、大礼堂、救援基地、民俗展示中心主体工程等，符合项目计划建设时间。根据评分标准，该指标得5分。

- （四）项目效益情况

项目效益，分值 30 分，得分 30分，得分率 100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B10.项目效益 | C15.社会效益 | D27.促进旅游事业发展 | 5 | 5 |
|  | C16.经济效益 | D28.提升经济效率 | 5 | 5 |
|  | C17.生态效益 | D29.促进生态环境的改善 | 5 | 5 |
|  | C18.可持续影响 | D30.经济、生态可持续发展 | 5 | 5 |
|  | C19.满意度 | D31.服务对象满意度指标 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 30 | 30 |

- D27.促进旅游事业发展，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

该项目的实施，明显改善了砣矶镇的旅游基础设施，着力打造全国乡村旅游精品线路，培育乡村旅游集聚区，构建全方位、多层次的乡村旅游品牌体系，有效提升了度假休闲、乡村旅游等服务品质。根据评分标准，该指标得5分。

- D28.提升经济效率，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 砣矶海洋文化旅游设施改造的建设，为当地社会经济的快速发展提供更加有力的保障，有效推动了当地旅游经济的安全有序发展。根据评分标准，该指标得5分。

- D29.促进生态环境的改善，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

- 该项目立项时，基于生态旅游建设，充分考虑了环保要求，对生态环境、海岸线等进行了修复与保护，使砣矶镇的海洋生态环境得到了有效保护。根据评分标准，该指标得5分。

D30.经济、生态可持续发展，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

该项目的实施，促进了红色旅游与乡村旅游、生态旅游等业态融合，推出一批红色旅游融合发展示范区；统筹推进基础设施建设、生态环境保护与旅游经济发展共进，持续性地推动了砣矶镇的长久发展。根据评分标准，该指标得5分。

- D31.服务对象满意度指标，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

- 评价工作组共发放100份问卷调查，收回有效调查问卷100份。经统计，群众对砣矶海洋文化旅游设施改造项目的综合满意度100%，根据评价标准，该指标得10分。

- 六、项目主要经验及做法

- （一）严格落实国家、省、市等文件要求

- 认真落实《“十四五”旅游业发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”文化和旅游发展规划》《产业结构调整指导目录》（2019年本）《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《文化和旅游部办公厅 教育部办公厅 国家文物局办公室关于利用文化和旅游资源、文物资源提升青少年精神素养的通知》《山东省乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《长岛区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件要求，加快推动砣矶海洋文化旅游设施改造项目，进一步提升砣矶镇的旅游发展与生态保护，不断拓宽集体与群众收入、推进共同富裕。

- （二）以绿水青山促经济发展

坚持“绿水青山就是金山银山”的生态理念，通过项目的实施，推动农村村容的改变，推动卫生条件的改善，推动环境治理，追求个性化、特色化、原生态、唯一性，形成了旅游村庄的独特面貌和村容；通过发展农村旅游，有利于农村乃至全国加快建设资源节约型、环境友好型社会，有利于保护资源和环境，促进农村科学规划与基础设施建设，实现“村容整洁”的目标；充分利用乡村旅游资源，调整和优化农村产业结构，拓宽农业功能，延长农业产业链，发展乡村旅游服务业，促进农民转移就业，增加农民收入，为新农村建设创造较好的经济基础。

# 七、存在问题及原因分析

## （一）项目预算管理不够规范

2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年执行数1116.76万元、执行率55.84%。存在年初预算编制不科学、预算执行不到位等问题。

- （二）部分绩效指标设置不规范

- 该项目部分绩效指标设置不够准确详细，如效益指标里的“生态效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。主要原因是：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，有的指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、不易衡量等情况。

- 八、有关建议

- （一）加强经验总结，提高预算管理水平

- 科学编制项目预算，充分酝酿，认真测算，准确把握预算需求，加强调查研究，提前对辖区内项目进行摸底排查，提前收集相关资料，做到精准预算、科学预算。同时，强化预算执行监督检查，确保预算资金足额及时拨付企业。

- （二）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标

- 建议项目单位按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况，从预期产出、预期效果和公众满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果。

- 项目单位在年初设定绩效目标后，在预算执行中，因预算调整、政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现的情况，应根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）第十九条 的规定调整绩效目标，由业务主管部门提出绩效目标调整申请，按预算管理流程报批调整，及时更新，使设定的绩效目标符合项目实际情况。

- 附件：1.调查问卷及统计分析表

- 2.绩效评价得分表

- 3.问题清单

附件1-1.满意度调查问卷

砣矶海洋文化旅游设施改造项目满意度调查问卷

你好!为获取砣矶海洋文化旅游设施改造项目取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助!

街道:                              调查时间:

1.您对2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目是否了解?

A.了解        B.有点了解       C.不知道

2.您是通过哪种方式了解的?

A.工程宣传牌或项目公示   B.看到工程建设队伍      C其他

3.您认为项目实施后是否促进了当地旅游事业发展？

A.明显促进   B.一般      C.没促进

4.您对项目实施后当地生态环境的改善情况是否满意?

A.满意          B.基本满意         C不满意

5.您对项目实施后当地旅游事业发展的持续性效果是否满意?

A.满意          B.基本满意         C不满意

6.您对项目实施是否满意?

A.满意       B.基本满意         C.不满意

- 7.您认为项目还有哪些需要改进的地方？

附件1-2.调查问卷统计分析表

砣矶海洋文化旅游设施改造项目调查问卷统计分析表

| 评价指标 | 分值频数统计 |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A （了解/明显促进/满意/满意/满意） | B （有点了解/一般/基本满意/基本满意/基本满意） | C （不知道/没促进/不满意/不满意/不满意） |  |
| 1.您对2023年砣矶海洋文化旅游设施改造项目是否了解？ | 99 | 1 | 0 | 99% |
| 2.您认为项目实施后是否促进了当地旅游事业发展？ | 99 | 0 | 1 | 99% |
| 3.您对项目实施后当地生态环境的改善情况是否满意? | 100 | 0 | 0 | 100% |
| 4.您对项目实施后当地旅游事业发展的持续性效果是否满意? | 98 | 1 | 1 | 98% |
| 5.您对项目实施是否满意? | 100 | 0 | 0 | 100% |
| 项目满意度 | 99.2% |  |  |  |

附件2.绩效评价得分表

| 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 |  | 评分标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） |  | B1.项 目立项（4 分） | C1.立项依据充分性（2 分） |  | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 |  | 1 |  | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 |  | ①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 |  | 1 |  | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 |  | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 1 |  |
|  |  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） |  | D3.立项程序的合规性 |  | 2 |  | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 |  | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 2 |  |
|  |  | B2.绩 效目标（10 分） | C3.绩效目标合理性（4分） |  | D4.绩效目标依据政策的相符性 |  | 2 |  | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 |  | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 |  | 2 |  | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 |  | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 2 |  |
|  |  |  | C4.绩效指标明确性（6分） |  | D6.绩效目标细化、量化程度 |  | 3 |  | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 |  | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 |  | 3 |  | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 |  | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） |  | D8.预算内容合理性 |  | 3 |  | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 |  | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | D9.预算编制程序规范性 |  | 3 |  | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 |  | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全 | 3 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |  |  |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） |  | C6.资金到位率（1 分） |  | D10.资金到位率 |  | 1 |  | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 |  | 1 |  |
|  |  |  | C7.预算执行率（2 分） |  | D11.到位资金支出率 |  | 2 |  | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出。 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 |  | 1 |  |
|  |  |  | C8.资金使用合规性（5 分） |  | D12.资金拨付流程合规性 |  | 2 |  | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。 | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D13.资金支出合规性 |  | 3 |  | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价. | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  | 3 |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） |  | C9.管理制度健全性（4 分） |  | D14.财务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D15.业务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  |  |  | C10.制度执行有效性（8 分） |  | D16.实施规范性 |  | 4 |  | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价。 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | D17.档案管理健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全。 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | D18.实施条件完备性 |  | 2 |  | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 |  | 2 |  |
| A3. 产出 （30 分） | B6.产 出数量（15 分） |  | C11.数量指标（15分） |  | D19.道路工程 |  | 3 |  | 道路工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 3 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | D20.游客集散中心主体工程 |  | 3 |  | 游客集散中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | D21.游客服务中心主体工程 |  | 3 |  | 游客服务中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | D22.救援基地 |  | 3 |  | 救援基地建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | D23.民俗展示中心主体工程 |  | 3 |  | 民俗展示中心主体工程建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 |  | 3 |  |
|  | B7.产 出质量（5 分） |  | C12.质量达标率（5分） |  | D24.验收达标率 |  | 5 |  | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收合格的工程量与实际应验收的工程量的比率，用以反映和考核项目整体情况 | 验收合格率＝(实际验收合格的工程量／实际应验收的工程量)×100%。 根据验收合格率*分值得分。 |  | 5 |  |
|  | B8.产 出成本（5 分） |  | C13.成本控制率（5分） |  | D25.成本节约率 |  | 5 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% |  | 5 |  |
|  | B9.产 出实效（5 分） |  | C14.完成及时性（5分） |  | D26.项目计划完工时间为一年 |  | 5 |  | 对项目建设完工及时性、完工后验收及时性和决算及时性进行评价 | ①项目按照批复时间竣工，得 2 分。每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止； ②项目完工后已验收，得 1 分。未验收不得分； ③项目完工后已进行工程决算审计得 1 分。未进行决算不得分。 |  | 5 |  |
| A4. 效益（30） | B10. 项目效益 （30分） |  | C15.社会效益（5分） |  | D27.促进旅游事业发展 |  | 5 |  | 通过项目建设有效促进当地旅游事业发展。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 5 |  |
|  |  |  | C16.经济效益（5分） |  | D28.提升经济效率 |  | 5 |  | 对本地区旅游效益带来长期可持续影响。 | 作用显著，得 满分；不显著，得 0 分 |  | 5 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 |  | 得分 |  |
|  |  |  | C17.生态效益（5分） |  | D29.促进生态环境的改善 |  | 5 |  | 促进生态环境的改善 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 5 |  |
|  |  |  | C18.可持续影响（5 分） |  | D30.经济、生态可持续发展 |  | 5 |  | 对本地区经济、生态效益带来长期可持续影响。 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 5 |  |
|  |  |  | C19.满意度 （10 分） |  | D31.服务对象满意度指标 |  | 10 |  | ≥100% | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97 |  |

附件3.问题清单

砣矶海洋文化旅游设施改造项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| - 项目决策方面 | - 1 | - 部分绩效指标设置不够准确详细，如效益指标里的“生态效益”、“经济效益”等指标未设置具体的衡量标准。主要原因是：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，有的指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、不易衡量等情况。 |
| - 项目过程方面 | - 2 | 项目年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年执行数1116.76万元、执行率55.84%。存在年初预算编制不科学、预算执行不到位等问题。 |