长岛综合试验区2022年垃圾分类综合处置

基地试运营项目支出绩效评价报告

委托单位：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

预算部门：长岛海洋生态文明综合试验区公用事业服务中心

# 第三方机构：山东中立德会计师事务所有限公司

2023年 12 月

# 目 录

摘要	- 1 -

正文部分	- 17 -

一、项目基本情况	- 17 -

1.项目内容	- 17 -

2.项目实施预算	- 17 -

3.项目实施目的	- 18 -

二、项目绩效目标	- 18 -

三、评价基本情况	- 19 -

（一）评价目的	- 19 -

（二）评价对象与范围	- 19 -

（三）评价依据	- 20 -

（四）评价原则、评价方法	- 21 -

1.评价原则	- 21 -

2.评价方法	- 22 -

（五）绩效评价指标体系	- 23 -

1.指标体系设计的总体思路	- 23 -

2.数据来源、证据收集方式	- 23 -

3.评价标准	- 24 -

4.绩效评价指标体系	- 24 -

（六）评价人员组成	- 29 -

（七）绩效评价工作过程	- 29 -

1. 前期准备情况	- 30 -

2. 组织实施情况	- 32 -

3. 分析评价情况	- 33 -

4. 提交绩效评价报告	- 34 -

5. 档案归集与质量控制	- 34 -

四、评价结论及分析	- 34 -

五、绩效评价指标分析	- 36 -

（一）项目决策情况	- 36 -

（二）项目过程情况	- 40 -

（三）项目产出情况	- 43 -

（四）项目效益情况	- 44 -

六、存在的问题及原因分析	- 45 -

（一）部分绩效指标设置不规范	- 46 -

七、意见建议	- 46 -

（一）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标	- 47 -

附件：1.调查问卷及统计分析表	- 48 -

2.绩效评价得分表	- 50 -

# 摘	要

# 一、项目基本情况

### （―）项目内容

长岛综合试验区垃圾分类综合处置基地项目：2021年10月份立项，2022年4月份开工，计划总投资约6500万元，其中设备投资2000万元，土建4500万元。基地建成将成为我区分类垃圾集中中转的“一站式”综合体，充分整合我区城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，有利于提升海岛生态环境。

长岛综合试验区垃圾分类综合处置基地服务范围为南长山岛、北长山岛、大黑山岛、小黑山岛、庙岛5个岛屿。

垃圾分类综合处置基地设计地上三层，地下一层，内有其他垃圾压缩车间、厨余垃圾处置车间、大件垃圾破碎车间和综合处置车间，配套污水处理系统；其中，压缩设备是国内最先进的垃圾处理设备，配置各类设备123台套。目前，基地主体和附属工程基本完工，压缩设备、大件破碎设备、厨余设备、污水处理设备正在进行调试，8月初调试完毕进入试运营阶段。

- 2022年8月起，长岛综合试验区将垃圾分类综合处置基地委托给山东军绿环境科技有限公司试运营，拟定服务期5个月。

- （二）项目实施目的

- 打造长岛分类垃圾集中中转的“一站式”综合体，充分整合长岛城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，有利于提升海岛生态环境，符合长岛海洋生态文明综合试验区总体规划，对拉动本区域及周边地区居民居住环境改善，优化长岛城区建设面貌，提高长岛城市综合竞争力，促进城镇经济社会发展，提高市民生活质量等方面起到积极的推动作用，社会效益显著。

### （三）项目运营模式

### 2022年8月起，长岛综合试验区将垃圾分类综合处置基地委托给山东军绿环境科技有限公司试运营，拟定服务期5个月。试运营过程中，运营费用仍按照原拨付和报销方式执行，实报实销。由公用事业服务中心监管，直至试运营结束。

# 二、项目绩效目标

1.项目总体目标

打造垃圾分类综合处置基地运营项目成为我区分类垃圾集中中转的“一站式”综合体，充分整合我区城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，减少全区垃圾危害及环境污染，提升海岛生态环境。

2.项目设置绩效指标具体情况如下：

| 项目支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 长岛综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 长岛海洋生态文明综合试验区公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 | 金额：62.14万元 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2024年底) |  |  |  | 短期目标（2022年） |  |  |
|  | 对垃圾分类综合处置能力显著提升，完成预期垃圾分类综合处置任务，改善居民生活环境。 |  |  |  | 完成8-9月份，预期垃圾分类处置任务。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类综合处置理量 | 项目期间垃圾处理量 | 数量指标 | 完成2022年垃圾分类处理量任务 | 2061.4吨 |
|  |  | 质量指标 | 垃圾分类综合处置合格率 | =100% | 质量指标 | 垃圾分类综合处置合格率 | =100% |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≤350万 | 成本指标 | 成本控制 | ≤62.14万 |
|  |  | 时效指标 | 月底前完成当月处置任务 | 每月底前 | 时效指标 | 月底前完成当月处置任务 | 每月底前 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 居住环境 | 改善 | 生态效益 | 居住环境 | 改善 |
|  |  | 经济效益 | \ |  | 经济效益 | \ |  |
|  |  | 社会效益 | 群众居住条件 | 改善 | 社会效益 | 群众居住条件 | 改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 社备设施使用年限 | 增加 | 可持续影响指标 | 社备设施使用年限 | 增加 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

根据《中共烟台市委烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020] 8号），结合评价项目的特性, 制定了长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目绩效评价指标及评价标准，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出进行评价，全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

## （二）评价对象与范围

评价对象：长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目

评价范围：长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目2022年的使用绩效；

评价基准日:2022年12月31日。

## （三）评价依据

### 1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕 8号）；

5.《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42 号）；

6.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财 绩〔2021〕1号）;

7.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）;

8.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）;

9.中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

10.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理文件。

- （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步 骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

- （2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

- （3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

- （4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

- 2.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析

法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

- （1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

- （3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评价内容，设计调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

## （五）绩效评价指标体系

- 1.指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、19个三级指标、36个四级指标组成，评价分值100分，各项指标分值根据评价内容重要程度设定，其中决策15分、过程20分、产出35分、效益30分。

- 2.数据来源、证据收集方式

- （1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成 程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍，召开相关单位参加的座谈 会，加深对项目的了解。

- （2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设 情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对项目单位 上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对 某一指标的评价。

- （3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问 卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分 析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- 3.评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

- （1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额 等数据作为评价的标准；

- （2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的 评价标准；

- （3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价 标准；

- （4）其他经财政部门确认的标准。

### 4.绩效评价指标体系

长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目绩效评价体系均按照决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

## （六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东中立德会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 专业 | 工作职责 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人 | 注册会计师 | 负责项目的具体实施，主要负责 方案的制定、指标编制、报告撰写等 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 原希成 | 项目组成员 | 注册会计师 | 负责项目工作方案和报告的质量 控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 宫彦良 | 项目组成员 | 注册会计师 | 对项目实施过程中工程造价等工 程方面进行复核 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 于汝凤 | 项目组成员 | 注册会计师 | 合规性检查的开展及结果的梳 理、报告初稿撰写 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 王曙光 | 项目组成员、 | 高级工程师 | 负责访谈、问卷设计、实地调研、 合规性检查的开展及结果的梳理 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 李书超 | 项目组成员 | 注册造价师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邵诗旭 | 项目组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 张梅 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邓小洋 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |

## （七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、 档案归集与质量控制五个阶段。

  - 前期准备情况

- 成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结 构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关 行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中做到了保持工作组成员的稳定。

- 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了 被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况， 为编制评价方案奠定基础。

- 制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部 门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案 可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排的科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

②确定现场和非现场评价范围。我们采取现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价，对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据 资料，我们进行了分类、汇总、分析和评价。非现场评价我们覆盖了所有资金使用单位和项目预算资金。

现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一 步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价范围按照不低于具体资金使用单位总量的30、项目预算总金额的60的标准进行了评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况， 我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评

价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

- 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了区财政部门相关科室的意见，根据论证意见和建议，我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

  - 组织实施情况

根据长岛综合试验区财政金融局下达的评价通知，我们明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,项目单位根据要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，指定项目负责人直接与项目单位进行对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通解释。

我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价阶段。对财政资金使用单位即市城管局提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息 和数据披露等手段，对项目进行分析评价，并将取得的资料和评价情况记入了评价工作底稿。

现场评价阶段。根据委托方的要求及项目特点，本次现场评价采用全部调查的方式确定项目样本，对垃圾分类综合处置基地试运营服务项目进行问卷调查，调查数占总项目数的100，涉及项目资金62.14万元。

在现场评价阶段，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规

性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资 料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

  - 分析评价情况

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的 资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的 基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括 综合评分和评级，分为四个级别（如下表）：

| 序号 | 分数段 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 分（含）-100 分 | 优 |
| 2 | 80 分（含）-90 分 | 良 |
| 3 | 60 分（含）-80 分 | 中 |
| 4 | 60 分以下 | 差 |

评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换了意见。

  - 提交绩效评价报告

我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出 了具体绩效分析和结论。

  - 档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论及分析

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 16.50 | 3.50 | 82.5 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 29.00 | 1.00 | 96.67 |
| 合 计 |  | 100.00 | 95.50 | 4.50 | 95.50 |

价情况进行汇总分析，按照长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，绩效评价得分95.50分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

综合来看，项目实施效果基本达到预期目标，获得了较高的群众满意度。

# 五、绩效评价指标分析

（见正文）。

# 六、存在的问题

（一）资金资源配置统筹水平有待提高，项目运行过程中固定支出与可变成本支出存在交叉。

（二）项目运行中人力资源等固定成本成本较高

外运人员、操作工、电脑操作员、分拣员、厨余垃圾处置员等各类岗位及人数较多，工作时间强度差别较大。

（三）项目运行一般性支出刚性约束不足，相较于2021 年项目经费2022年各项支出有不同程度的上涨。

七、意见建议

（一）提高资金资源的统筹水平，进一步细化项目支出。建议主管部门进一步做好资金资源的统筹工作，进一步细化项目支出，确保项目固定成本支出与可变成本支出无交叉重复。强化项目预算编制管理，确保统筹资金完整。

（二）合理预估和压缩项目运营成本，提高项目成本绩效管理。

按照“轻重缓急”原则，对项目实施内容进行统筹研究，分步推进，重点保障本地垃圾分类处置的迫切要求，从以下四个方面成本入手，压缩项目成本，提高项目成本绩效管理。

1.压缩人员经费支出，统筹垃圾分类各操作岗岗位搭配，节约人力资源成本；2.关于药剂投放，结合实际垃圾处理吨数，实行弹性管理，避免浪费，节约低值易耗品成本；3.关于空间喷淋、除臭、雾化系统运作时间，适当进行压缩，在保证空气质量的前提下，尽可能节约水电费成本；4.节省交通运输成本，根据垃圾处理的吨数以及长岛旅游淡旺季的特性，实行弹性管理，统筹垃圾外运次数，节省外运成本。

（三）继续加强对项目和资金的全过程、全周期、全覆盖监管控制。

按照对“项目预算执行控制成本，完工后评价成本”的绩效管理办法，保证资金及时拨付，提高财政资金使用效率。

（四）关注项目运营长效管理机制健全及创新、成本管理机制、档案管理情况。通过区财政部门考核查看对项目运营的认可程度，在项目日常运营中做到精简和分离像结合，合理压缩经费的支出，从而提高其经济效益或有效提高资金的使用效益。

。

正文部分

# 一、项目基本情况

### （―）项目内容

长岛综合试验区垃圾分类综合处置基地项目：2021年10月份立项，2022年4月份开工，计划总投资约6500万元，其中设备投资2000万元，土建4500万元。基地建成将成为我区分类垃圾集中中转的“一站式”综合体，充分整合我区城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，有利于提升海岛生态环境。

长岛综合试验区垃圾分类综合处置基地服务范围为南长山岛、北长山岛、大黑山岛、小黑山岛、庙岛5个岛屿。

垃圾分类综合处置基地设计地上三层，地下一层，内有其他垃圾压缩车间、厨余垃圾处置车间、大件垃圾破碎车间和综合处置车间，配套污水处理系统；其中，压缩设备是国内最先进的垃圾处理设备，配置各类设备123台套。目前，基地主体和附属工程基本完工，压缩设备、大件破碎设备、厨余设备、污水处理设备正在进行调试，8月初调试完毕进入试运营阶段。

- 2022年起，长岛综合试验区将垃圾分类综合处置基地委托给山东军绿环境科技有限公司试运营，拟定服务期2年。

- （二）项目实施目的

- 打造长岛分类垃圾集中中转的“一站式”综合体，充分整合长岛城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，有利于提升海岛生态环境，符合长岛海洋生态文明综合试验区总体规划，对拉动本区域及周边地区居民居住环境改善，优化长岛城区建设面貌，提高长岛城市综合竞争力，促进城镇经济社会发展，提高市民生活质量等方面起到积极的推动作用，社会效益显著。

### （三）项目运营模式

### 2022年起，长岛综合试验区将垃圾分类综合处置基地委托给山东军绿环境科技有限公司试运营，拟定服务期5个月。试运营过程中，运营费用仍按照原拨付和报销方式执行，实报实销。由公用事业服务中心监管，直至试运营结束。

# 二、项目绩效目标

1.项目总体目标

打造垃圾分类综合处置基地运营项目成为我区分类垃圾集中中转的“一站式”综合体，充分整合我区城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，减少全区垃圾危害及环境污染，提升海岛生态环境。

2.项目设置绩效指标具体情况如下：

| 项目支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 长岛综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 长岛海洋生态文明综合试验区公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 | 金额：62.14万元 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2024年底) |  |  |  | 短期目标（2022年） |  |  |
|  | 对垃圾分类综合处置能力显著提升，完成预期垃圾分类综合处置任务，改善居民生活环境。 |  |  |  | 完成2022年，预期垃圾分类处置任务。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类综合处置理量 | 项目期间垃圾处理量 | 数量指标 | 完成2022年垃圾分类处理量任务 | 2061.4吨 |
|  |  | 质量指标 | 垃圾分类综合处置合格率 | =100% | 质量指标 | 垃圾分类综合处置合格率 | =100% |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≤350万 | 成本指标 | 成本控制 | ≤62.14万 |
|  |  | 时效指标 | 月底前完成当月处置任务 | 每月底前 | 时效指标 | 月底前完成当月处置任务 | 每月底前 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 居住环境 | 改善 | 生态效益 | 居住环境 | 改善 |
|  |  | 经济效益 | \ |  | 经济效益 | \ |  |
|  |  | 社会效益 | 群众居住条件 | 改善 | 社会效益 | 群众居住条件 | 改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 社备设施使用年限 | 增加 | 可持续影响指标 | 社备设施使用年限 | 增加 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

根据《中共烟台市委烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020] 8号），结合评价项目的特性, 制定了长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目绩效评价指标及评价标准，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出进行评价，全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

## （二）评价对象与范围

评价对象：长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目

评价范围：长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目2022年的使用绩效；

评价基准日:2022年12月31日。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；

- 2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

- 3.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

- 4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕 8号）；

- 5.《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42 号）；

- 6.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财 绩〔2021〕1号）;

- 7.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）;

- 8.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）;

- 9.中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

- 10.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理文件。

- （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步 骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

- （2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

- （3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

- （4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

- 2.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析

法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、 访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

- （1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功 能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方 法。

- （3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、 其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评价内容，设计调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

## （五）绩效评价指标体系

- 1.指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体 系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度 对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决 策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、 19个三级指标、36个四级指标组成，评价分值100分，各项指标 分值根据评价内容重要程度设定，其中决策15分、过程20分、产出35分、效益30分。

- 2.数据来源、证据收集方式

- （1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成 程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍，召开相关单位参加的座谈 会，加深对项目的了解。

- （2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设 情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对项目单位 上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对 某一指标的评价。

- （3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问 卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分 析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- 3.评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

- （1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额 等数据作为评价的标准；

- （2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的 评价标准；

- （3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价 标准；

- （4）其他经财政部门确认的标准。

### 4.绩效评价指标体系

长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目绩效评价体系均按照决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目绩效评价体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据来源 | 证据收 集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） | B1.项 目立项（6 分） | C1.立项依据充分性（3 分） | D1.立项与国家、省、市、区发展规划的相符性 | 1 | 对项目的设立是否符合国家、省、市、区的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 | ①与国家、省、市、区发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 国民经济和社会发 ； 展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点； 立项申请文件及有关材料 | 立项相关文件、可研报告 | 案卷研究、互联网检索 |
|  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 2 | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 相关部门职责范围 | 三定方案 | 案卷研究 |
|  |  | C2.立项程序 规范性（3 分） | D3.立项程序的合规性 | 3 | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 项目工程备案材 料、行政审批局可研批复 | 招投标备案材料 | 案卷研究 |
|  | B2.绩 效目标（8 分） | C3.绩效目标合理性（4 分） | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 | 绩效目标申报表、 | 案卷研究 |
|  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 | 2 | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 案卷研究 |
|  |  | C4.绩效指标明确性（4 分） | D6.绩效目标细化、量化程度 | 2 | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 | 案卷研究 |
|  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 2 | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 项目绩效目标和内 容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 | 案卷研究 |
|  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） | D8.预算内容合理性 | 3 | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 案卷研究 |
|  |  |  | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全 |  |  |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据来源 | 证据收 集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |  |  |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） | C6.资金到位率（2 分） | D10.资金到位率 | 2 | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 | 财务凭证等财务资料 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  | C7.预算执行率（2 分） | D11.到位资金支出率 | 2 | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 | 财务凭证等财务资料 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  | C8.资金使用合规性（4 分） | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定； | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法 | 专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料 | 案卷研究、现场核查、凭证分析 |
|  |  |  | D13.资金支出合规性 | 2 | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） | C9.管理制度健全性（4 分） | D14.财务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 国家法律、法规、政策 等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保 障情况 | 财务和业务管理制度 | 案卷研究 |
|  |  |  | D15.业务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | C10.制度执行有效性（8 分） | D16.实施规范性 | 4 | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目单位设立的管理制度、业务执行情况等 | 执行记录、项目档案 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 与项目相关的档案材料的完整情况 | 项目档案 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  |  | D18.实施条件完备性 | 2 | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 | 案卷研究、现场核查 |
|  | B6.产 出数 量（14 分） | C11.实际完成率（14 分） | D19.8月份完成区域垃圾分类处理量任务 | 7 | 建设的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率＝(实际改造数／计划改造数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 | 工作报告收报告，项目实施方案 | 案卷研究、现场核查 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据来源 | 证据收 集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3. 产出 （30 分） |  |  | D20.9月份完成区域垃圾分类处理量任务 | 7 | 建设的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 工项目数量)×100%。 根据完成率*分值得分。 | 目实施方案 | 目实施方案 | 究、现场 核查 |
|  | B7.产 出质量（8 分） | C12.质量达标率（8 分） | D21.履行运营方案规定的各项要求和标准。生活垃圾分类收集、分类运输和分类处置；必须达到处置企业焚烧处置条件 | 8 | 生活垃圾分类收集、分类运输和分类处置；必须达到处置企业焚烧处置条件 | 检验合格率＝(实际检验合格的数量／计划检验的的数量)×100%。 根据检验合格率*分值得分。 | 主要工作质量检验 | 工作报告，项目实施方案 | 案卷研究、现场核查 |
|  | 8.产 出实效（8 分） | C13.完成及时性（8 分） | D22.垃圾分类任务完成时间 | 8 | 对项目运营效率情况进行评价 | ①项目按照计划时间完成，得满分； ②每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止。 | 工作报告、开工通知等 | 竣工验收报告、开工通知等 | 案卷研 究、现场核查 |

| A4. 效益 （30分） | B10. 项目效益 （30分） | C14.经济效益（10 分） | D23.完善城市 垃圾分类基础设施，改善投资环境 | 10 | .综合处置基地完成区域范围内垃圾分类当量2061.4吨。 | 作用显著，得 10 分；较显著，得 8 分；一般，得 5 分； 不显著，得 0 分 | 实施方案、工程量 清单、工作总结、媒体宣传 | 实施方案、工程量 清单、工作总结、媒体宣传 | 案卷研 究、互联网检索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C15.社会效益（10 分） | D24.改善居住 | 10 | 提升居民生活水平 | 根据过路行人对改善居住、交通出行环境，提高道路通行能力调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 | 调查问卷 | 调查问卷 |
|  |  | C16.满意度 （10 分） | D25.市民满意度 | 10 | 对市民进行问卷调查，获取满意度 | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 | 调查问卷 | 调查问卷 |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |

## （六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东中立德会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 专业 | 工作职责 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人 | 注册会计师 | 负责项目的具体实施，主要负责 方案的制定、指标编制、报告撰写等 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 原希成 | 项目组成员 | 注册会计师 | 负责项目工作方案和报告的质量 控制 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 宫彦良 | 项目组成员 | 注册会计师 | 对项目实施过程中工程造价等工 程方面进行复核 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 于汝凤 | 项目组成员 | 注册会计师 | 合规性检查的开展及结果的梳 理、报告初稿撰写 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 王曙光 | 项目组成员、 | 高级工程师 | 负责访谈、问卷设计、实地调研、 合规性检查的开展及结果的梳理 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 李书超 | 项目组成员 | 注册造价师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邵诗旭 | 项目组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 张梅 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |
| 邓小洋 | 实施组成员 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 | 烟台中立德会计师 事务所有限公司 |

## （七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、档案归集与质量控制五个阶段。

- 1.前期准备情况

- （1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中做到了保持工作组成员的稳定。

- （2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

- （3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排的科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

②确定现场和非现场评价范围。我们采取现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价，对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据 资料，我们进行了分类、汇总、分析和评价。非现场评价我们覆盖了所有资金使用单位和项目预算资金。

现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一 步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价范围按照不低于具体资金使用单位总量的30 、项目预算总金额的60的标准进行了评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况， 我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评

价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

- 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我 们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了区财政部门相关科室的意见，根据论证意见和建议， 我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

- 2.组织实施情况

根据长岛综合试验区财政金融局下达的评价通知，我们明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,项目单位根据要求准备了 所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，指定项目负责 人直接与项目单位进行对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通解释。

我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价阶段。对财政资金使用单位即市城管局提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息 和数据披露等手段，对项目进行分析评价，并将取得的资料和评价情况记入了评价工作底稿。

现场评价阶段。根据委托方的要求及项目特点，本次现场评价采用全部调查的方式确定项目样本，对长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目进行问卷调查，调查数占总项目数的100，涉及项目资金62.14万元。

在现场评价阶段，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规

性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资 料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分 析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结 合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作 组要求项目实施单位补充相关材料。

- 3.分析评价情况

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的 资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的 基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括 综合评分和评级，分为四个级别（如下表）：

| 序号 | 分数段 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 分（含）-100 分 | 优 |
| 2 | 80 分（含）-90 分 | 良 |
| 3 | 60 分（含）-80 分 | 中 |
| 4 | 60 分以下 | 差 |

评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换 了意见。

- 4.提交绩效评价报告

我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出 了具体绩效分析和结论。

- 5.档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将 与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检 审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论及分析

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评

价情况进行汇总分析，按照长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，绩效评价得分95.5分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 16.50 | 3.50 | 82.5 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 29.00 | 1.00 | 96.67 |
| 合 计 |  | 100.00 | 95.50 | 4.50 | 95.50 |

绩效分析情况如下：

- 决策指标得分率为82.5 。

该项目立项依据充分，符合国家、省、市和长岛综合试验区的战略发展规划，实施具有必要性。项目内容与预算内容一致，项目立项审批程序规范。

决策主要扣分因素：项目绩效指标中，部分指标设置不合理，质量有待提高。

- 过程指标得分率为100.00 。

资金管理方面：本项目资金管理制度健全，资金到位及时， 拨付和使用审批流程规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。业务管理方面：该项目单位制定项目管理制度可以满足项目需要。在制度落实方面，除过程管理中列示的扣分因素外，该项目已基本实现制度化管理，在立项审批、项目运营，质量控制等方面实现按规定制度开展。。

- 产出指标得分率为100.00。

该项目按试运营合同进行，利用我区分类垃圾集中中转的“一站式”综合体，整合我区城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，有利于提升海岛生态环境，产出符合计划，未发现明显产出问题。

- 效益指标得分率为96.67 。

综合来看，项目实施效果基本达到预期效益目标，获得了较高的群众满意度。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 项目立项，分值6 分，得分 6 分，得分率 100.00。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.项目立项 | C1.立项依据充分性 | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 1 | 1 |
|  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 2 | 2 |
|  | C2.立项程序规范性 | D3.立项程序的合规性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 6 | 6 |

D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值1分，得分

1分，得分率100.00。

该项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“第三十四章第二节 加强城市基础设施建设”、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“第二十七章完善城市基础设施”的要求、符合国家、省、市、区的战略发展规划，属于公共财政支持范围，不与其他项目重复。根据评 分标准，该指标得 1 分。

D2.立项与部门职责的相关性，分值2分，得分2分，得分率

100.00。

长岛综合试验区公共事业服务中心与立项相关职能包括：贯彻执行公共事业服务工作，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划、并对使用情况实施监督等。本项目立项内容与长岛综合试验区公共事业服务中心职责相符。根据评分标准，该指标得 2 分。

D3.立项程序的合规性，分值3分，得分3分，得分率100.00。

项目经长岛综合试验区行政审批服务局2021年10月份审批立项；

2022年7月，经研究暂定由山东军绿环境科技有限公司长岛分公司在基地试运行期限内为意向单位，以完成长岛垃圾分类处置任务，改善本区域及周边地区居民居住环境。根据评分标准，该指标得3分。

绩效目标，分值 8 分，得分 4.5 分，得分率 58.33

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.绩效目标 | C3.绩效目标合理性 | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 2 |
|  |  | D5.绩效目标与项目范围的相符性 | 2 | 2 |
|  | C4.绩效指标明确性 | D6.绩效目标细化、量化程度 | 2 | 0.5 |
|  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 2 | 0 |
| 合 计 |  |  | 8 | 4.5 |

D4.绩效目标依据政策的相符性，分值2分，得分2分，得分

率100.00。

该项目绩效目标为完成垃圾分类综合处置基地运营项目，充分整合我区城区生活垃圾分类末端处置资源，解决南北长山岛、西三岛生活垃圾处置问题，减少全区垃圾危害及环境污染，提升海岛生态环境，符合《山东省人民政府办公厅关于印发山东省城市品质提升三年行动方案的通知》的文件要求，符合全省城市品质提升行动和烟台市政府关于城市更新的部署要求。有利于从源头上治理影响市民生活环境的各类问题。项目绩效目标通过绩效目标申报表设立，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据评分标准，该指标得2分。

D5.绩效目标与项目范围的相符性，分值2分，得分2分，得

分率100.00。

该项目绩效目标为完成垃圾分类项目建设，与项目实施范围一致。根据评分标准，该指标得2分。

D6.绩效目标细化、量化程度，分值2分，得分0.5分，得分

率25.00。

该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标。但评价过程中发现，成本指标、社会效益指标存在细化、量化程度不足。

成本指标内容设置为“费用控制”、指标值为“严格控制运营费用增加”。未按不同运营项目细化成本指标，也未量化“严格控制”的具体标准。

社会效益指标内容设置为“服务水平”和“周边环境带来的

效益”，指标值均为“良好”。该指标中“服务水平”和“周边环境得益”内容均比较宽泛，没有细化具体指哪个或哪些方面的服务水平；  没有细化周边环境具体哪方面实现得益（对指标值“良好”也没有具体的衡量标准。不符合绩效指标细化和量化管理要求。根据评分标准，该项得0.5分。

D7.绩效指标设置合理性，分值1分，得分0分，得分率0.00。该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了

绩效指标。但评价过程中发现：部分绩效指标设置合理性有待进 一步提高，如：

- 经济效益指标内容未设置，但指标值设置为“良好”

根据评分标准，该指标得0分。

- 资金投入，分值6分，得分6分，得分率100.00 。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3.资金投入 | C5.预算编制科学性 | D8.预算内容合理性 | 3 | 3 |
|  |  | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 6 | 6 |

D8.预算内容合理性，分值3分，得分3分，得分率100.00。

该项目根据对长岛综合试验区2022年垃圾分类综合处置基地试运营，8-9月份核定项目总投资62.14万元。项目预算内容与项目工作内容相符，且与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得  3分。

D9. 预算编制程序规范性， 分值3 分， 得分3 分， 得分率

100.00。

经评价，该项目各类运营预算内容详细，完整，预算额度测算符合《山东省市政工程消耗量定额》、《市政工程清单计价规范》的文件要求。预算编制是经过科学论证，编制规范合理，预算额度测算过程合理。根据评分标准，该指标得1分。

## （二）项目过程情况

- 资金管理，分值 8 分，得分8分，得分率 100.00。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4.资金管理 | C6.资金到位率 | D10.资金到位率 | 2 | 2 |
|  | C7.预算执行率 | D11.预算资金支出率 | 2 | 2 |
|  | C8.资金使用合规性 | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 2 |
|  |  | D13.资金支出合规性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 8 | 8 |

D10.资金到位率，分值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00。

项目预算资金62.14万元，实际到位62.14万元，项目资金到位

率不超过100.00 。

D11.预算资金支出率，分值2分，得分2分，得分率92.00

该项目预算资金62.14万元，实际支出62.14万元，到位资金支出率100。根据评分标准，该指标得2分。

D12.资金拨付流程合规性， 分值2分， 得分2 分， 得分率

100.00。

该项目资金支出通过长岛综合试验区财政金融局直接支付，支付前报送检查项目单位的工程进度报表、实施方案以及工程款支付申请表等资料审批资料，项目严格按照施工进度进行工程款支付。资金的拨付流程符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。根据评分标准，该指标得1分。

D13.资金支出合规性，分值2分，得分2分，得分率100.00。

该项目已支付资金均为通过长岛综合试验区财政金融局直接支付，经查阅凭证及原始单据等财务资料，申请支付资料齐全，资金使用审批手续完备，凭证的入账依据充分。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，资金支出财务处理规范，根据评分标准，该指标得2分。

- 组织实施，分值12分，得分10分，得分率100 。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5.组织实施 | C9.管理制度健全性 | D14.财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D15.业务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  | C10.制度执行有效性 | D16.实施规范性 | 4 | 4 |
|  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D18.实施条件完备性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 12 | 12 |

D14.财务管理制度健全性， 分值2 分， 得分2 分， 得分率

100.00。

为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，长岛综合试验区公共事业服务中心严格按照主管部门区交通和住房建设管理局编制的《长岛综合试验区交通和住房建设管理局机关财务制度》等机关内控制度，项目单位业务财务管理制度完整、合规。根据评分标准，该指标得  2分。

D15.业务管理制度健全性， 分值2 分， 得分2 分， 得分率

100.00。

经评价，相关业务管理制度从监督、安全等方面规范业务管理，项目单位业务管理制度完整、合规。根据评分标准，该指标得2分。

D16.实施规范性，分值4分，得分3分，得分率75.00。

该项目在实施过程中，在业务管理制度执行方面，基本实现按照管理制度内容落实开展，对项目立项管理、项目运营建设管理等方面均完成较好。财务管理方面，经抽查财务资料，付款审批流程健全，财务监控措施制度有效。。

根据评分标准：项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的，得满分；有一项不符合，扣1分，扣完为止。该指标得2分。

D17.档案管理健全性，分值2分，得分2分，得分率100.00。

经抽查，该项目单位的档案资料基本齐全；未发现应有未有的资料。该指标得2分。

D18.实施条件完备性，分值2分，得分2分，得分率100.00。

该项目施工内容与预算部门长岛综合试验区公共事业服务中心职能相符，立项程序及手续完备。项目前期委托烟台市工程咨询院实施可行性调研。同时，项目单位为保证项目工程施工进度能够如期完成，成立了专门领导小组，全面具体组织工程项目的施工、人员配备齐全，机构健全，职责分工明确。根据评分标准，该指标得2分。

## （三）项目产出情况

- 产出数量，分值 14 分，得分 14 分，得分率 100.00。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6.产出数量 | C12.实际完成率 | D19.8月份完成区域垃圾分类处理量任务 | 7 | 7 |
|  |  | D20.9月份完成区域垃圾分类处理量任务 | 7 | 7 |
| 合 计 |  |  | 14 | 14 |

D19.2022年完成区域垃圾分类处理量任务完成率，分值

7分，得分7分，得分率100.00。

该项目2022年计划处理垃圾任务量1296.96吨，实际处理垃圾量1296.96吨，实际任务量/计划任务量=100%,项目产出完成率100 。根据评分标准，该指标得7分。

D20.2022年9月份完成区域垃圾分类处理量任务完成率，分值

7分，得分7分，得分率100.00。

该项目2022年计划处理垃圾任务量764.08吨，实际处理垃圾量764.08吨，实际任务量/计划任务量=100%,项目产出完成率100 。根据评分标准，该指标得7分。

- 产出质量，分值 8 分，得分 8 分，得分率 100.00。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B7.产出质量 | C12.质量达标率 | D21.检验合格率 | 8 | 8 |
| 合 计 |  |  | 8 | 8 |

D21.检验合格率， 分值8 分， 得分8 分， 得分率

100.00。

经抽查，项目运营组织列示的垃圾分类产出质量与按国家规定标准检验合格的垃圾分类质量相符，项目运营质量控制情况良好，抽取的垃圾处理质量材料检验合格率100。根据评分标准， 该指标得8分。

产出实效，分值8分，得分8分，得分率100.00。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B8.产出实效 | C13.完成及时性 | D22.垃圾分类任务完成时间 | 8 | 8 |
| 合 计 |  |  | 8 | 8 |

D22. 项目.垃圾分类任务完成时间， 分值8分，

得分8分， 得分率100.00。

该项目合同规定当月按时完成当月应处理的垃圾分类任务，经评价，2022年项目运营单位按照计划时间完成应处理的垃圾任务，该指标得8分。

## （四）项目效益情况

1.项目效益，分值 30 分，得分 29 分，得分率 97。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B10.项目效益 | C15.经济效益 | D23.综合处置基地完成区域范围内垃圾分类当量 | 10 | 10 |
|  | C16.社会效益 | D24.改善提升市民居住生活水平 | 10 | 10 |
|  | C19.满意度 | D25.市民满意度 | 10 | 9 |
| 合 计 |  |  | 30 | 29 |

D23.综合处置基地完成区域范围内垃圾分类当量，分值10分，得分10分，得分率100.00。

该项目的实施，项目运营方按照区垃圾分类主管部门同意的试运行方案，安排专业人员，高效、高质履行运营方案规定的各项要求和标准，对生活垃圾分类收集、分类运输和分类处置；其他垃圾箱满始运，做到了不混投混装，所有处理的分类垃圾达到处置企业焚烧处置条件，及时外运至甲方指定地点进行焚烧，其中，2022年按要求处理垃圾量2061.4吨，达到了预期经济效益目标，为促进本地区公益事业发展和经济提升创造了更好的环境条件。

根据评分标准，该指标得10分。

# D24.改善提升市民居住生活水平，分值5分，得分4.5分，得分率

90.00。

该项目运营过程中，经查阅项目运营资料、项目合同、项目进度报告等材料，该项目已完成对试运营2022年期间垃圾分类处置任务，垃圾分类综合处置基地服务范围为南长山岛、北长山岛、大黑山岛、小黑山岛、庙岛5个岛屿居民的生活垃圾得到了有效处置，市民居住生活水平得到了一定改善提升，该指标得10分。

D25.市民满意程度，分值10分，得分9分，得分率90.00。

评价工作组共发放200份问卷调查，收回有效调查问卷193 份。经统计，群众对项目提升改造的综合满意度92 ，根据评价标准，满意度在91-93 ，扣除权重10 ，该指标得9分。

# 六、存在的问题

（一）资金资源配置统筹水平有待提高，项目运行过程中固定支出与可变成本支出存在交叉。

（二）项目运行中人力资源等固定成本成本较高

外运人员、操作工、电脑操作员、分拣员、厨余垃圾处置员等各类岗位及人数较多，工作时间强度差别较大。

（三）项目运行一般性支出刚性约束不足，相较于2021 年项目经费2022年各项支出有不同程度的上涨。

七、意见建议

（一）提高资金资源的统筹水平，进一步细化项目支出。建议主管部门进一步做好资金资源的统筹工作，进一步细化项目支出，确保项目固定成本支出与可变成本支出无交叉重复。强化项目预算编制管理，确保统筹资金完整。

（二）合理预估和压缩项目运营成本，提高项目成本绩效管理。

按照“轻重缓急”原则，对项目实施内容进行统筹研究，分步推进，重点保障本地垃圾分类处置的迫切要求，从以下四个方面成本入手，压缩项目成本，提高项目成本绩效管理。

1.压缩人员经费支出，统筹垃圾分类各操作岗岗位搭配，节约人力资源成本；2.关于药剂投放，结合实际垃圾处理吨数，实行弹性管理，避免浪费，节约低值易耗品成本；3.关于空间喷淋、除臭、雾化系统运作时间，适当进行压缩，在保证空气质量的前提下，尽可能节约水电费成本；4.节省交通运输成本，根据垃圾处理的吨数以及长岛旅游淡旺季的特性，实行弹性管理，统筹垃圾外运次数，节省外运成本。

（三）继续加强对项目和资金的全过程、全周期、全覆盖监管控制。

按照对“项目预算执行控制成本，完工后评价成本”的绩效管理办法，保证资金及时拨付，提高财政资金使用效率。

（四）关注项目运营长效管理机制健全及创新、成本管理机制、档案管理情况。通过区财政部门考核查看对项目运营的认可程度，在项目日常运营中做到精简和分离像结合，合理压缩经费的支出，从而提高其经济效益或有效提高资金的使用效益。

### 附件：1.调查问卷及统计分析表

2.绩效评价得分表

附件 1-1.满意度调查问卷

长岛综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营

服务项目满意度调查问卷

你好！为获取长岛海洋生态文明综合试验区垃圾分类综合处置基地试运营服务项目取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助！

- 您对长岛综合试验区该项目是否了解？

A.是	B.否

您认为该项目对服务区域的垃圾分类处置是否达到预期效果？

- A.是    B.效果一般      B.否

- 您认为对服务区域的周边环境提升效果？

- A.很好	B.一般     C. 不好

- 4.您认为项目运营总体情况如何？

A.效果好	B.一般，部分需要改进	C.效果不好

- 您认为项目运营过程中是否存在现场和周边有垃圾、异味和噪声大等情况？

A.有	B.无	C.不清楚

- 您对该项目目前的状况是否满意？

- A.满意	B.基本满意	C.不满意

- 您认为该项目还有哪些方面需要改进？

附件 1-2.调查问卷统计分析表

统计分析表

| 评价指标 | 分值频数统计 |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A （是/很好/合理/有/ 明显改善/满意） | B （否/一般/基本合理/ 无/基本改善/基本满 意） | C （不好/不合理/ 不清楚/未改善/ 不满意） |  |
| 1.您认为该项目建设是否达到预期效果 |  | 193 |  | 100.00% |
| 2. 您认为该项目对服务区域的垃圾分类处置是否达到预期效果 | 160 | 31 | 2 | 93.61% |
| 3您认为对服务区域的周边环境提升效果？ | 154 | 37 | 2 | 92.57% |
| 4您认为项目运营总体情况如何？ | 9 | 88 | 96 | 95.34% |
| 5.您认为项目运营过程中是否存在现场和周边有垃圾、异味和噪声大等情况？ | 141 | 50 | 2 | 90.33% |
| 6您对该项目目前的状况是否满意？ | 152 | 38 | 3 | 91.88% |

附件 2.                    项目绩效评价得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） | B1.项 目立项（6 分） | C1.立项依据充分性（3 分） | D1.立项与国家、省、市、区发展规划的相符性 | 1 | 对项目的设立是否符合国家、省、市、区的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 | ①与国家、省、市、区发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 1 |
|  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 2 | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 2 |
|  |  | C2.立项程序 规范性（3 分） | D3.立项程序的合规性 | 3 | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 3 |
|  | B2.绩 效目标（8 分） | C3.绩效目标合理性（4 分） | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 2 |
|  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 | 2 | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 2 |
|  |  | C4.绩效指标明确性（4 分） | D6.绩效目标细化、量化程度 | 2 | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 0.5 |
|  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 2 | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 0 |
|  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） | D8.预算内容合理性 | 3 | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 3 |

|  |  | C5.预算编制科学性（6 分） | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） | C6.资金到位率（2 分） | D10.资金到位率 | 2 | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 2 |
|  |  | C7.预算执行率（2 分） | D11.到位资金支出率 | 2 | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 2 |
|  |  | C8.资金使用合规性（4 分） | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定； | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 2 |
|  |  |  | D13.资金支出合规性 | 2 | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 | 2 |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） | C9.管理制度健全性（4 分） | D14.财务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  | D15.业务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | C10.制度执行有效性（8 分） | D16.实施规范性 | 4 | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  | D18.实施条件完备性 | 2 | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 2 |
|  | B6.产 出数 量（14 分） | C11.实际完成率（14 分） | D19.8月份完成区域垃圾分类处理量任务 | 7 | 建设的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率＝(实际改造数／计划改造数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 7 |

| A3. 产出 （30 分） |  |  | D20.9月份完成区域垃圾分类处理量任务 | 7 | 建设的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 工项目数量)×100%。 根据完成率*分值得分。 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B7.产 出质量（8 分） | C12.质量达标率（8 分） | D21.履行运营方案规定的各项要求和标准 | 8 | 生活垃圾分类收集、分类运输和分类处置；必须达到处置企业焚烧处置条件 | 检验合格率＝(实际检验合格的数量／计划检验的的数量)×100%。 根据检验合格率*分值得分。 | 8 |
|  | 8.产 出实效（8分） | C13.完成及时性（8 分） | D22.垃圾分类任务完成时间 | 8 | 对项目运营效率情况进行评价 | ①项目按照计划时间完成，得满分； ②每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止。 | 8 |

| A4. 效益 （30分） | B10. 项目效益 （30分） | C14.经济效益（10 分） | D23.完善城市 垃圾分类基础设施，改善投资环境 | 10 | .综合处置基地完成区域范围内垃圾分类当量2061.4吨。 | 作用显著，得 10 分；较显著，得 8 分；一般，得 5 分； 不显著，得 0 分 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C15.社会效益（10 分） | D24.改善居住 | 10 | 提升居民生活水平 | 根据过路行人对改善居住、交通出行环境，提高道路通行能力调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 10 |
|  |  | C16.满意度 （10 分） | D25.市民满意度 | 10 | 对市民进行问卷调查，获取满意度 | 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 9 |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |  | 95.5 |